
ПРОТОКОЛ № 3
заседания Совета по инвестициям Красносулинского района 
Ростовской области

17.09.2024                                                   зал заседаний Администрации района, 13-00

          В работе заседания приняли участие:
	 1.
	Альшенко Николай Александрович
	-
	Глава Администрации Красносулинского района председатель Совета по инвестициям Красносулинского района;

	2.
	Кирпичков Иван Сергеевич
	-
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам  экономического развития и внутренней политике;

	3.
	Стальная Наталия Николаевна
	-
	начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, секретарь Совета;

	члены Совета:

	4.
	Шаповалов Валерий
Борисович
	-
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства;

	5.
	Сухин Алексей Николаевич
	-
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды;
	
	
	




	6.
	Бисаинов
Алексей Ромазанович
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района– главный архитектор;

	7.
	Лазуренко 
Наталья Валентиновна
	-
	начальник Финансово-экономического управления  Администрации Красносулинского района;

	8.
	Дворник Светлана Александровна
	-
	начальник юридического отдела Администрации Красносулинского района;

	9.
	Рябыш Ольга Станиславовна
	-
	общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красносулинском районе.



Открывает и ведет заседание глава Администрации Красносулинского района председатель Совета по инвестициям Красносулинского района Николай Александрович Альшенко. Оглашает повестку дня:
	1. О мероприятиях, направленных на исключение рисков увеличения сроков реализации инвестиционных проектов, их приостановки и отказа от реализации.
	2. О ходе выполнения подготовительных работ по реализации  инвестиционного проекта ООО "Завод ТЕХНО" -  строительство второй очереди завода по производству минеральных теплоизоляционных материалов. 
  	3. О завершении  в 2024 году инвестиционного проекта ООО "ЮжСталь" - «Создание комплекса по производству 720 тыс. тонн литой заготовки в год».

РЕШИЛИ:
1. Структурным подразделениям  Администрации Красносулинского района, отраслевым (функциональным) органам Администрации Красносулинского района обеспечить контроль за реализацией инвестиционных проектов, в целях недопущения увеличения сроков реализации инвестиционных проектов, их приостановки и отказа от реализации. 
2. Информацию принять к сведению. Сектору архитектуры  Администрации Красносулинского района проработать вопрос по каждому обращению, поступившему в адрес Администрации Красносулинского района, о сроках действия разрешений на строительство и начала реализации проектов по строительству коммерческих объектов.
3. Принять к сведению информацию о ходе выполнения работ по  сбору исходно-разрешительной документации для проектирования и  отбору  предложений  на проектно-изыскательные  работы инвестиционного проекта ООО «Завод ТЕХНО».
4. Принять к сведению информацию ООО «ЮжСталь» о принимаемых мерах по завершению проекта в срок.
5.  Отделу инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района обеспечить взаимодействие с представителями инвестора по всем вопросам, касающимся реализации инвестиционного проекта.



Глава  Администрации 
Красносулинского района, 
 председатель  Совета 
по инвестициям  Красносулинского района                                          Н.А. Альшенко

Протокол вел секретарь Совета                                                        Н.Н. Стальная 
