Пояснительная информация к отчету об исполнении 
плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
отчетный период 9 месяцев 2021 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351.
На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 191287,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 857,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 167205,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 12571,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10653,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 191287,5 тыс. рублей. Расхождений нет. По состоянию на 01.10.2021 фактическое освоение средств составило 62764,2 тыс. рублей или 32,78% от плановых бюджетных ассигнований.
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 23.12.2020 № 276 (в редакции распоряжений Администрации Красносулинского района  от 17.03.2021 № 45, от 02.04.2021 № 61, от 26.07.2021 № 197 , от 24.09.2021 № 250) утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
«Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);
«Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» (далее – подпрограмма 2).
На реализацию мероприятий подпрограммы 1 на 2021 год предусмотрено 11859,2 тыс. рублей, тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 11859,2 тыс. рублей. Расхождений нет. За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 8104,4 тыс. рублей или 68,3% от плановых бюджетных ассигнований.
В рамках подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 5 основных мероприятий, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 1 за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
рассмотрены заявления о передаче в общедолевую собственность бесплатно земельных участков от 10 семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними. Ведется подбор земельных участков для 20 многодетных семей;
уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 9 единиц. 
предприятиями, организациями и индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,63 тыс. кв. метров общей площади жилья;
обеспечено своевременное и в полном объеме финансовое обеспечение деятельности аппарата УЗИО и МЗ Красносулинского района.
На реализацию мероприятий подпрограммы 2 на 2021 предусмотрено 179428,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 857,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета  – 167205,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 712,5  тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 10653,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью предусмотрено – 179428,3  тыс. рублей. Расхождений нет. За 9 месяцев 2021 года фактическое освоение средств составило 54660,3 тыс. рублей или 30,5% от плановых бюджетных ассигнований.
По состоянию на 01.10.2021 в рамках подпрограммы 2 в 2021 году предусмотрено 3 основных мероприятия, которые будут выполнены до конца года в установленный срок.
По итогам реализации основных мероприятий подпрограммы 2 за 9 месяцев 2021 года достигнуты следующие промежуточные результаты:
Администрацией Красносулинского городского поселения с ООО «ИнжСтройКонтоль» заключен муниципальный контракт                                       № 0158300000321000001-110549 от 09.02.2021 на строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда. Строительно-монтажные работы ведутся согласно требованиям муниципального контракта под авторским надзором ООО «Стройпроект» и строительным контролем ООО «Дельта» за ходом строительства объекта. Освоение средств на 01.10.2021 составило 36439,5 тыс. рублей;
В Углеродовском городском поселении:
снесены многоквартирные дома по адресу: р.п. Углеродовский, ул. Шахтерская, 101,102; 
оказаны услуги по оценке рыночной стоимости объектов, расположенных на территории Углеродовского г.п.; 
выполнен проект проектной  документации по сносу многоквартирного жилого дома по адресу: р.п. Углеродовский, ул. Шахтерская, 93;
Денежные средства освоены в полном объеме, в размере 573,6 тыс. рублей.
в части оказания мер социальной поддержки молодым семьям выдано 2 свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, обе семьи реализовали свое право;
в части обеспечения, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений обеспечено 4 ребенка-сироты.
В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год по итогам 9 месяцев 2021 года в целом прослеживается положительная динамика выполнения мероприятий, факты невыполнения либо несоблюдения сроков исполнения мероприятий муниципальной программы отсутствуют, в связи с чем принятие дополнительных мер, корректировок, постановки новых задач для качественной реализации мероприятий муниципальной программы не требуется.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2021 год» по итогам 9 месяцев 2021 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник УЗИО и МЗ
Красносулинского района                                                               О.А. Минакова





























Исп. Т.В.Савина
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ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» 
за отчетный период 9 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО)
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
(тыс. рублей) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено муници-пальной програм-мой
	предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	11859,2
	11859,2
	8104,4


	3754,8



	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	ОМ 1.1 «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – 
Минакова О.А.
	Повышена доступность жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	01.01.2021
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1  
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – 
Минакова О.А.
	Предоставлены земельные участки для строительства многодетным семьям из Регионального адресного перечня
Земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.  
	Переданы в общедолевую собственность бесплатно земельные участки категориям граждан, установленных 
законодательством РФ
	01.01.2021
	30.12.2021
	84,0
	84,0
	36,0
	48,0
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А
	Предоставлены 10 земельных участка гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно 
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3
«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Повышена эффективность бюджетных средств
	01.01.2021
	30.12.2021
	11775,2
	11775,2
	8068,4
	3706,8
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3

	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Предоставлена муниципальная услуга (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ОМ 1.4
«Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Снижены административные барьеры, увеличены темпы строительства, в том числе стандартного жилья
	01.01.2021
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.

	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Уменьшено количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса, сокращено до 9 единиц
	Х
	30.06.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	О.М. 1.5. «Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья 
	01.01.2021
	30.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.

	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	за 9 месяцев 2021 года индивидуальными застройщиками введено в эксплуатацию 9,63 тыс. кв. метров общей площади жилья
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе
	Х
	Х
	Х
	179428,3
	179428,3
	54660,3
	124771,0

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	[bookmark: _GoBack]21114,2
	21114,2
	17647,2
	3467,0

	
	
	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	157740,5
	157740,5
	36439,5
	121301,0

	
	
	глава администрации Углеродовского городского поселения – 
Ильяев С.Г.
	Х
	Х
	Х
	573,6
	573,6
	573,6
	0,0

	13.
	ОМ 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	01.01.2021
	30.12.2021
	157740,5
	157740,5
	36439,5
	121301,0
Освоение денежных средств запланировано на IV квартал 2021 года

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Углеродовского городского поселения – 
Ильяев С.Г.
	Х
	01.01.2021
	30.12.2021
	573,6
	573,6
	573,6
	0,0

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.


	Глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Строительство пятиэтажного жилого дома маневренного фонда
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	Глава администрации Углеродовского городского поселения – 
Ильяев С.Г.
	Снесены 2 расселенных аварийных МКД
	X
	30.12.2021
	X
	X
	X
	X

	15.
	ОМ 2.2:
«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	01.01.2021
	30.12.2021
	2103,8
	2103,8
	2103,6
	0,2 фактически сложившаяся экономия

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2

	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Предоставлены свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 2 молодым семьям, 2 семьи реализовали свое право на получение социальной выплаты
	Х
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	01.01.2021
	30.12.2021
	19010,4
	19010.4
	15543,6
	3466,8
фактически сложившаяся экономия

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3

	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.

	Обеспечены жилыми помещениями 4 детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 
	X
	30.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Итого по муниципальной 
программе
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	Х
	191287,5
	191287,5
	62764,7
	128522,8

	
	
	начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района –
Минакова О.А.
	Х
	X
	Х
	32973,4
	32973,4
	25751,6
	7221,8

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.;
глава администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	Х
	Х
	Х
	157740,5
	157740,5
	36439,5
	121301,0

	
	
	Главный архитектор Администрации Красносулинского района – 
Бисаинов А.Р.; глава администрации Углеродовского городского поселения – 
Иляев С.Г.
	Х
	Х
	Х
	573,6
	573,6
	573,6
	0,0





Начальник УЗИО и МЗ
Красносулинского района                                                                                                                                         О.А. Минакова

Исполнитель: Т.В. Савина
88636752437
