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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

25.12.2018
№ 348
      г. Красный Сулин
О внесении изменений в приложение           к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.11.2017 № 300
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 21.12.2018 № 1456 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 25.10.2013 № 1267», руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.11.2017 № 300 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2018 год изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

Управление земельно-имущественных 

отношений и муниципального заказа
Приложение

к распоряжению 

Администрации

Красносулинского района

от 25.12.2018 № 348
ПЛАН

 реализации муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Красносулинского района» на 2018 год

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный 
исполнитель, соисполнитель, 

участник (должность/ФИО)

	Ожидаемый       результат  (краткое описание)
	Плановый 
срок 
реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Федера-льный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-жетные
источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1: «Развитие территорий для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	10092,9
	0,0
	0,0
	10092,9
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 1: Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.)
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	10092,9
	0,0
	0,0
	10092,9
	0,0
	0,0

	2
	О М 1.1: «Создание условий  вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья  экономического класса»
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Повышение доступности жилья  и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1. 
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.);

УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из муниципаль-ного адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ
	31.12.2018
	84,0
	0,0
	0,0
	84,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление 24 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.3:

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	31.12.2018
	10008,9
	0,0
	0,0
	10008,9
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном 
объеме
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий 
отдельным категориям граждан»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	58563,4
	438,5
	55281,3
	145,4
	2698,2
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель ПП 2: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	22589,0
	438,5
	22005,1
	145,4
	0,0
	0,0

	
	
	Участники:
Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.)

Красносулинское городское поселение
Грузинов П.А.; Долотинское сельское поселение Кудинова Е.Н.; Ковалевское сельское поселение 
Изварин Н.В.
	Х
	X
	35974,4
	0,0
	33276,2
	0,0
	2698,2
	0,0

	9
	О М 2.1: «Переселение граждан из многоквартирного  аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным подлежащим сносу или реконструкции» 
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.); Красносулинское городское поселение и.о. главы
Грузинов П.А.; Долотинское сельское поселение

Кудинова Е.Н.; Ковалевское сельское поселение 
Изварин Н.В.. 
	Ликвидация многоквар-

тирного аварийного жилищного фонда, 
на 
территории поселений – участников программы 
	31.12.2018
	35974,4
	0,0
	33276,2
	0,0
	2698,2
	0,0

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Администрация Красносулинского района (сектор строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.); Красносулинское городское 
поселение
Грузинов П.А.: Долотинское сельское поселение

Кудинова Е.Н.; Ковалевское 
сельское 
поселение 
Изварин Н.В.
	Ликвидировать аварийный жилищный 
фонд на территории Администрация Красносулин-ского городского поселения; Долотинское сельское 
поселение.; Ковалевское сельское поселение планавая площадь  ликвидации 1093,0 кв.м

переселение 29 семей. 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе».
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	31.12.2018
	1157,7
	438,5
	573,8
	145,4
	0,0
	0,0

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам 
из их числа по договорам найма специализирован-ных жилых помещений».
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечение  жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, лиц из их числа по договорам найма специализи-рованных жилых помещений
	31.12.2018
	16192,5
	0,0
	16192,5
	0,0
	0,0
	0,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечить жилыми помещениями 
17 детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из их числа по договорам 
найма специализи-рованных 
жилых помещений
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	ОМ 2.4 «Обеспечение предоставления по договору социального найма жилых помещений гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, в составе семьи которых имеется трое или более детей-близнецов и десять или более несовершеннолет-них»


	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Улучшение жилищных условий 
граждан в 
составе семьи имеется трое 
или более детей-близнецов и десять или 
более несовершен-нолетних детей. 
	31.12.2018
	5238,8
	0,0
	5238,8
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Улучшение жилищных условий 1 семьи стоящей на учете.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Итого по муниципальной 

программе 
	Х
	Х
	Х
	68656,3
	438,5
	55281,3
	10238,3
	2698,2
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	32681,9
	438,5
	22005,1
	10238,3
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: Красносулинское городское поселение;
	Х
	Х
	7091,7
	0,0
	6559,8
	0,0
	531,9
	0,0

	
	
	Участник 2: Долотинское 
сельское 
поселение
	Х
	Х
	26646,7
	0,0
	24648,1
	0,0
	1998,6
	0,0

	
	
	Участник 3: Ковалевское 
Сельское
поселение
	х
	х
	2236,0
	0,0
	2068,3
	0,0
	167,7
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
2

