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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
26.02.2019

№ 39
г. Красный Сулин
О внесении изменений в приложение               к распоряжению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 319
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 25.02.2019 № 183 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343                        «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 319 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2019 год» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на  заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

отдел жизнеобеспечения района

Приложение 

к распоряжению Администрации Красносулинского района

от 26.02.2019 № 39
Приложение 

к распоряжению Администрации Красносулинского района

от 11.12.2018 № 319

ПЛАН 

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы» на 2019 год

	№ 

п/п
	Номер и  наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / 
ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты посе-лений
	внебюд-жетные источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В.

	Х
	Х
	116429,6
	73840,5
	19296,4
	23260,3
	32,4
	-

	2
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе:
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.), Администрации поселений
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	 31.12.2019
	19613,1
	-
	11174,0
	8406,7
	32,4
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.) 
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных  в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	О М 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2019
	12827,7
	-
	-
	12827,7
	-
	-

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Произвести ремонт  2 км межпоселковых и 3,5 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	О М 1.3. «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного 
значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог 
общего 
пользования местного 
значения
	31.12.2019
	82045,0
	73840,5
	8122,4
	82,1
	-
	-

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Произвести капитальный 
ремонт автомобильной дороги 
«г. Новошахтинск – 
п. Майский» - 
х. Черников – 
х. Шахтенки Красносулинского района 
Ростовской области»
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	О М 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В. 
	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «х. Бобров –«г. Новошахтинск - г. Гуково»- газонаполнительная станция» (переезд)

Обеспечение техническим заданием на выполнение проектной документации, определение сметной стоимости разработки проектной документации, получение заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ на капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог:

- А/д «ст.Новоми-хайловская – 
п. Розет»

- А/д «подъезд к 
х. Малая Гнилуша 
от магистрали «Дон»»

- А/д «подъезд от 
х. Малая Гнилуша 
до поворота на 
г. Красный Сулин»

- А/д 
«х. Садки – 
х. Дудкино»
	31.12.2019
	1943,8
	-
	-
	1943,8
	-
	-

	 11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В. 
	Заключение муниципального контракта на выполнение работ по разработке проектной документации работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «х. Бобров –«г. Новошахтинск - г. Гуково»- газонаполнительная станция» (переезд), на участке от переезда до 
х. Украинский Красносулинского района

Заключение муниципального контракта на выполнение работ по составлению технического задания на выполнение проектной документации, определению сметной стоимости разработки проектной документации, получению заключения по оценке достоверности определения стоимости проектных работ на капитальный ремонт межпоселковых автомобильных дорог:

- А/д «ст. Новоми-хайловская- 
п. Розет»

- А/д «подъезд к 
х. Малая Гнилуша 
от магистрали «Дон»»

- А/д «подъезд от 
х. Малая Гнилуша 
до поворота на 
г. Красный Сулин»

- А/д «х. Садки – 
х. Дудкино»
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	874,9
	-
	-
	874,9
	-
	-

	13
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2019
	50,0
	-
	-
	50,0
	-
	-

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо»
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2019
	824,9
	-
	-
	824,9
	-
	-

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Обеспечение функционирования 7 внутрирайонных маршрутов 
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	117304,5
	73840,5
	19296,4
	24135,2
	32,4
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. (отдел жизнеобеспечения района) Участники: Главы городских и сельских поселений входящих в состав Красносулинского района, 

МКУ «ОКС» 
	Х
	Х
	117254,5
	73840,5
	19296,4
	24085,2
	32,4
	-

	
	
	Участник  Управление образования Красносулинского района - начальник УО 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	50,0
	-
	-
	50,0
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова
12

