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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14.04.2025 № 27
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 10.04.2025 № 81 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков


Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района
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Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 14.04.2025 № 27

Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 20.12.2024 № 302

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год


	№
п/п
	Номер и наименование
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	начало
	окончание
	
	[bookmark: _GoBack]всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	08.01.2025
	31.12.2025
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	97044,9
	-
	96073,7
	149,0
	822,2
	-

	2.
	Мероприятие (результат) и контрольные точки результата структурного элемента будут указаны (уточнены) после разработки (корректировки) региональными органами власти 
национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года» (РК от 08.05.2024 № 248-нпд) и проведенной на региональном уровне работы по разработке или актуализации региональных проектов

	3.
	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.
	65489,8
	-
	-
	65489,8
	-
	-

	4.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 1.1.1. 
Закупки включены в план закупок
	Х
	16.01.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.1.2. 
Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	01.04.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 1.1.3. 
Произведена приемка выполненных работ
	Х
	01.10.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Контрольная точка 1.1.4. 
Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам
	Х
	08.10.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.
	1500,0
	-
	-
	1500,0
	-
	-

	10.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Татьяна Васильевна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок
	Х
	16.01.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	21.04.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Х
	30.11.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	Х
	23.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление образования Красносулинского района
Начальник управления образования Красносулинского района Дремина Мирослава Петровна

	66,7
	-
	-
	66,7
	-
	-

	16.
	Мероприятие (результат) 1.1. 
Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Татьяна Георгиевна, главный специалист управления образования)

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок
	Х
	16.01.2025
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	Х
	01.04.2025
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ
	Х
	01.10.2025
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	20.
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	Х
	08.10.2025
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	164101,4
	-
	96073,7
	67205,5
	822,2
	-

	
	
	Х
	Х
	Администрация Красносулинского района (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.)
	81889,8
	-
	14751,0
	67138,8
	-
	-

	
	
	Х
	Х
	Администрация Красносулинского городского поселения (Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.)
	82144,9
	-
	81322,7
	-
	822,2
	

	
	
	Х
	Х
	Управление образования Красносулинского района ( начальник  управления образования Красносулинского района Дремина М.П.)
	66,7
	-
	-
	66,7
	-
	-





Управляющий делами
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова
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