РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 14.04.2025 № 27

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 10.04.2025 № 81 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 14.04.2025 № 27

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 20.12.2024 № 302

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН

реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год

| № п/п | Номер и наименование | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть (Ростовская область)» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» | 08.01.2025 | 31.12.2025 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | 97044,9 | - | 96073,7 | 149,0 | 822,2 | - |
| 2. | Мероприятие (результат) и контрольные точки результата структурного элемента будут указаны (уточнены) после разработки (корректировки) региональными органами власти национальных проектов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» (РК от 08.05.2024 № 248-нпд) и проведенной на региональном уровне работы по разработке или актуализации региональных проектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | 65489,8 | - | - | 65489,8 | - | - |
| 4. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | Х | 16.01.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Х | 01.04.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | Х | 01.10.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | Х | 08.10.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. | 1500,0 | - | - | 1500,0 | - | - |
| 10. | Мероприятие (результат) 1.1. Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Татьяна Васильевна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 16.01.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Х | 21.04.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | Х | 30.11.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 14. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | Х | 23.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования Красносулинского района Начальник управления образования Красносулинского района Дремина Мирослава Петровна | 66,7 | - | - | 66,7 | - | - |
| 16. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Татьяна Георгиевна, главный специалист управления образования) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | Х | 16.01.2025 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | Х | 01.04.2025 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | Х | 01.10.2025 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | Х | 08.10.2025 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 21. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х | Х | 164101,4 | - | 96073,7 | 67205,5 | 822,2 | - |
|  |  | Х | Х | Администрация Красносулинского района (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.) | 81889,8 | - | 14751,0 | 67138,8 | - | - |
|  |  | Х | Х | Администрация Красносулинского городского поселения (Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.) | 82144,9 | - | 81322,7 | - | 822,2 |  |
|  |  | Х | Х | Управление образования Красносулинского района ( начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.) | 66,7 | - | - | 66,7 | - | - |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова