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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 30.08.2022 № 232
г. Красный Сулин

О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 21.12.2021 № 363
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 29.08.2022 № 1263 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 21.12.2021 № 363 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению 
Администрации

Красносулинского района

от 30.08.2022 № 232
Приложение

к распоряжению 
Администрации

Красносулинского района

от 21.12.2021 № 363
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2022 год

	№

п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель,
соисполнитель, участник
(должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат
(краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	151558,5
	-
	84081,0
	66900,0
	577,5
	-

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Всего
	Х
	Х
	51026,4
	-
	-
	51026,4
	-
	-

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района

	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	31.12.2022
	22493,0
	-
	-
	22493,0
	-
	-

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Финансово – экономическое управление Администрации Красносулинского района;
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района

	
	31.12.2022
	28533,4


	-
	-
	28533,4

	-
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) 
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2022
	10182,6
	-
	-
	10182,6
	-
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Произвести ремонт 3,812 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ПОМ 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2022
	38621,0
	-
	38043,5
	-
	577,5
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Произвести ремонт 2,828 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского городского поселения
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ПОМ 1.31 «Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Финансово – экономическое управление Администрации Красносулинского района;

Администрация Михайловского сельского поселения, (глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2022
	14774,5
	-
	14626,7
	147,8
	-
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.31.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Михайловского сельского поселения, (глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.)
	Произвести капитальный ремонт 1,01 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Михайловского сельского поселения
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 1.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2022
	36954,0
	-
	31410,8
	5543,2
	-
	-

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Произвести ремонт 3,812 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	3063,0
	-
	-
	3063,0
	-
	-

	13.
	ОМ 2.1.: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2022
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	-

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15.
	ОМ 2.2.: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)

	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2022
	3000,0
	-
	-
	3000,0
	-
	-

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Обеспечение функционирования 9 внутрирайонных маршрутов 
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	154621,5
	-
	84081,0
	69963,0
	577,5
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; (отдел жизнеобеспечения района) 

Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района 
	Х
	Х
	72629,6
	-
	31410,8
	41218,8
	-
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Финансово – экономическое управление

Администрации Красносулинского района;

администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	Х
	43307,9
	-
	14626,7
	28681,2
	-
	-

	
	
	Участник:

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Х
	Х
	38621,0
	-
	38043,5
	-
	577,5
	

	
	
	Участник:

управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Х
	Х
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова
