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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.11.2019
№ 284
 г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение               к распоряжению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 318

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 14.11.2019 №1200 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018              № 1351», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 318 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2019 год» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А.

Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

Управление земельно-имущественных 
отношений и муниципального заказа
Приложение

к распоряжению 

Администрации

Красносулинского района

от 19.11.2019 № 284
Приложение к распоряжению

Администрации 

Красносулинского района

от 11.12.2018 № 318
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и 
обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Красносулинского района» на 2019 год

	№ п/п
	Номер и

наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Ожидаемый       результат (краткое описание)
	Плановый 
срок
реализации
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-раль-ный бюд-жет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты посе-лений
	внебюджетные
источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1.
«Территориальное планирование и развитие территорий, 
в том числе 
для жилищного строительства в Красносулинском районе»
	Всего, в том числе:
	Х
	Х
	10956,5
	0,0
	0,0
	10956,5
	0,0
	0,0

	
	
	Ответственный исполнитель подпрограммы 1: Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры)
Бисаинов А.Р.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	10956,5
	0,0
	0,0
	10956,5
	0,0
	0,0

	2
	ОМ 1.1:

«Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства»
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Повышение доступности жилья  
и качества жилой 
среды путем 
создания условий 
по развитию территорий для жилищного строительства
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1 
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.);

УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из Регионального адресного перечня земельных участков
в соответствии с разработанным порядком
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	О М 1.2: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства»
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 

Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных 

законодательством РФ
	31.12.2019
	87,2
	0,0
	0,0
	87,2
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставление 
30 земельных участков гражданам, 
имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с 
ними в общедолевую собственность бесплатно
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.3:

«Обеспечение эффективного использования муниципальных функций»
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Повышение эффективности бюджетных средств
	31.12.2019
	10869,3
	0,0
	0,0
	10869,3
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник Неграмотнова Г.В.
	Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) 
в полном объеме
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	О.М. 1.4.

Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, 
в том числе для стандартного жилья  
до 10 единиц
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	О.М. 1.5. Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья
	31.12.2019
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0.0
	0,0

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Администрация Красносулинского района (отдел строительства и архитектуры, 
главный архитектор Администрации Красносулинского района 
Бисаинов А.Р.), 
УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Ввод общей 
площади жилья в эксплуатацию в объеме 16,8 тыс.кв.м.
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2: «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных 
условий 
отдельным категориям граждан»

	Ответственный исполнитель 
ПП 2: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	37735,9
	3990,6
	33103,9
	641,4
	0,0
	0,0

	13
	ОМ 2.2:

«Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе»
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей
	31.12.2019
	8551,3
	3990,6
	3919,3
	641,4
	0,0
	0,0

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья10 молодым семьям
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	ОМ 2.3: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения  родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот и 
детей, оставшихся 
без попечения  
родителей, лиц 
из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	31.12.2019
	29184,6
	0,0
	29184,6
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Обеспечить жилыми помещениями 31ребенка-сироту и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
	31.12.2019
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Итого по муниципальной 

программе
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: УЗИО и МЗ Красносулинского района, начальник 

Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	48692,4
	3990,6
	33103,9
	11597,9
	0,0
	0,0


Управляющий делами 

Администрации района















  И.Ю. Кишкинова
9

