Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за отчетный период 6 месяцев 2021 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412. 

В 2021 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» (далее - подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее - подпрограмма 4).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2020 № 303 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2021 год.

На реализацию муниципальной программы в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. 
На реализацию подпрограммы 1 в 2021 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» Запланировано проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов. Срок реализации контрольного события IV квартал 2021 года.
По основному мероприятию 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам». Размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2020 год муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района запланировано в IV квартале 2021 года.

По подпрограмме 3 «Развитие газотранспортной системы» запланирована реализация 1 основного мероприятия, срок наступления которого не наступил. 

По основному мероприятию 3.2. «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения». Выделение средств из областного бюджета на строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Гуково-Гнилушевского с.п. на территории Красносулинского района ожидается в III  квартале 2021 года.

По подпрограмме 4 в 2021 году запланирована реализация 2 основных мероприятий, срок наступления которых  еще не наступил
По основному мероприятию 4.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий». По состоянию на 01.07.2021 специалистами сектора инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития «Красносулинского района».
По основному мероприятию 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности». Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района запланирована на IV квартал 2021 года.
Заместитель главы 

Администрации

Красносулинского района                                                            В.Б.Шаповалов
Исп. Дрелевская С.А. 

т: 5-25-07

Отчет

об исполнении плана реализации  муниципальной программы Красносулинского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

за отчетный период 6 месяцев 2021 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  
	Результат

реализации 
(краткое описание)
	Фактичес-кая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоен-ных средств (тыс. руб.) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предус-мотрено

муници-пальной программ-мой
	предус-мотрено бюджет-ной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1 Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.

Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов запланировано на IV  квартал 2021
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2 Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2

Заполнение базы данных по услугам энергосервиса
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района

Дремина М.П.
	Размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффектив-ность» (https://gisee.ru/) за 2020 год муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района запланировано в IV квартале 2021 года 
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; 
начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 

начальник финансово-экономического отдела Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Основное мероприятие3.2
Строительство и реконструкция объектов газоснабжения
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; 

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 

начальник финансово-экономического отдела Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.
	Строительство распределительного газопровода в Гуково-Гнилушевском с.п. на территории Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; 

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
начальник финансово-экономического отдела Гуково-Гнилушевского с.п. Филенко С.В.
	Выделение средств на строительство распределительного газопровода по ул. Лунная в х. Марс Гуково-Гнилушевского с.п. на территории Красносулинского района запланировано в III квартале 2021 года 


	Х
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособ-ности» 
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
Фонд Местного Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное мероприятие 4.1
Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области 
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района 
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Администрация Красносулинского района (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
	По состоянию на 01.07.2021 проведен Ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района» 
	Х
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное мероприятие 4.2 повышение энергоэффективности предприятий промышленности
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности на территории Красносулинского района
	01.01.2021
	31.12.2021
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района

запланирована на IV квартал 2021 года
	Х
	31.12.2021
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Начальник отдела жизнеобеспечения района                                                                                                   И.В. Лебединская 
Исп. Дрелевская С.А.
тел: 8(86367) 5-25-07
