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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 15.05.2026 № 121
г. Красный Сулин
Об утверждении плана подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг.

В целях подготовки объектов инженерной и социальной 
инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг., в соответствии с требованиями подпункта 3.1 
пункта 3 приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь статьей 35 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить план мероприятий по подготовке объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 2026-2027 гг. согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуниционной сети «Интернет».
[bookmark: _GoBack]3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.



Глава Красносулинского района 	И.С. Кирпичков




Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района


Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 15.05.2026 № 121

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА 
подготовки объектов инженерной и социальной инфраструктуры Красносулинского района к эксплуатации в осенне-зимний период 
2026-2027 гг.

	Наименование объекта
	Планируемые мероприятия
	Срок выполнения



	1
	2
	3

	МУП «Красносулинские городские теплосети»

	Котельная № 1, 
ул. Ленина, 3а
	Ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов;
проведение экспертизы промышленной безопасности здания котельной
	01.10.2026

	Котельная № 2, 
ул. Ленина, 13а
	Замена дымовой трубы котельной № 2;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
рроведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
рроведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 3, ул. Победы, 13а
	Ремонт участка тепловой сети от (15) до (15*) по ул. Заводская, надземный трубопровод Ø89 мм, L=69,8 м.;
ремонт участка тепловой сети от ТК10/1 по ул. Придорожная, надземный трубопровод Ø110 мм, L=72,1м.;
капитальный ремонт котла НР-18 № 4;
замена насосного оборудования;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического;
испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 4, ул. Советская, 1а
	Капитальный ремонт котла НР-18 №1;
участок тепловой сети от ТК4 до ТК6, подземный трубопровод Ø159 мм, L=152 п.м.;
ремонт контура заземления дымовой трубы;
ревизия газового оборудования;
Ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная №5, ул. Металлургов, 14а
	Капитальный ремонт котла НР-18 №1;
участок тепловой сети от ТК1 (ул. Металлургов, 14а) до ТК3 (ул. Металлургов,10), подземный трубопровод Ø159 мм, L-168 п.м.;
установка узла учёта тепловой энергии (УУТЭ);
замена узла учета газа;
ремонт контура заземления дымовой трубы;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	

	Котельная № 6, ул. Братская, 16а

	Ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Братская, д. 8, трубопровод Ø100 мм, L=18,3 м.;
ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Фурманова, д. 1., трубопровод Ø100 мм, L=88 м.;
установка автоматики газового оборудования на котел № 7 и № 8;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	

	Котельная № 7, ул. Гагарина, 8б
	Капитальный ремонт котла НР-18 №2;
ремонт контура заземления дымовой трубы;
установка в источниках тепловой энергии узлов; учёта тепловой энергии (УУТЭ);
замена насосного оборудования;
замена ввода водопроводной сети;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 8, ул. Гагарина, 6а
	Капитальный ремонт котла НР-19 № 6;
установка узла учёта тепловой энергии (УУТЭ);
замена насосного оборудования;
замена узла учета газа;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования; 
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 9, ул. Комарова, 1
	Участок тепловой сети на вводе в жилой дом ул.Комарова,8, подземный трубопровод Ø110 мм, L=20 п.м.;
участок тепловой сети от ТК6 до жилого дома ул. Комарова, 3/3, подземный трубопровод Ø108 мм, L=95 п.м.;
монтаж заземляющих проводников щита пускателей. Ремонт контура заземления дымовой трубы;
химическая промывка котлов КВГ-7,56 (2 шт.);
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 10, ул. Новоселовская, 30а
	Замена насосного оборудования;
ремонт контура заземления дымовой трубы;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
ремонт обмуровки котлов
	01.10.2026

	Котельная № 11,
 ул. Матросова, 34
	Ремонт котла КСУВ-100 №1;
испытание и промывка котлов КСУВ-100 (2 шт.);
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика
	01.10.2026

	Котельная № 12, ул. Центральная, 1б
	Чистка и химическая промывка 6 теплообменников;
реконструкция тепловой сети от ТК1 до ул. Депутатская (район БМК), надземный трубопровод Ø426 мм, Ø325 мм, Ø108 мм;
ремонт участка тепловой сети от ТК7/2 по ул. Севастопольская до МКД по ул. Центральная 19. подземный трубопровод Ø76 мм, L= 50 п.м.;
ремонт участка тепловой сети от ТК 38 до ТК39 в районе МКД по ул. Монтажников 12. подземный трубопровод Ø50 мм, L= 52 п.м.;
ремонт участка тепловой сети на вводе в МКД по ул. Суворова 13 до ТК14. надземный трубопровод Ø57 мм, L= 152 п.м.;
ревизия газового оборудования;
ревизия насосного оборудования;
ревизия электрического оборудования;
проведение гидравлического испытания тепловых сетей и оборудования;
проведение шурфовок тепловых сетей согласно плана-графика;
ревизия запорной арматуры в котельной и на тепловой сети;
проведение технического освидетельствования котлов согласно плана-графика;
проверка и чистка газоходов и боровов котлов, восстановление герметичности газоходов;
проведение экспертизы газопровода подземного среднего давления;
проведение экспертизы подземного газопровода среднего давления
	01.10.2026

	Филиал «Красносулинский» ГУП РО «УРСВ»

	ОСК пос. Н-ГРЭС
	Утепление оконных блоков (100п.м.);
ревизия со средним ремонтом насосного; оборудования, вентиляции, электродвигателей и запорной арматуры;
ревизия наружного освещения;
ремонт лотков 16 п.м.
	31.10.2026

	ОСК г. Красный Сулин
	Ремонт лотков 100 п.м.
	31.07.2026

	ВНС ул. Шоссейная, 1
	Ревизия задвижек Ду-400 мм (2 шт.);
ревизия задвижек Ду-300 мм (2 шт.);
ревизия задвижек Ду-250 мм (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-150 мм (2 шт.);
ревизия задвижек Ду-100 мм (1 шт.);
ревизия задвижек Ду-300 мм (2 шт.)
	31.10.2026

	ВНС ул. Галатова, 70/31
	Ревизия задвижек Ду-100 мм (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-150 мм (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-200 мм (4 шт.)
	31.10.2026

	ВНС ул. Металлистов, 1а
	Утепление оконных блоков (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-300 мм (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-250 мм (6 шт.);
ревизия задвижек Ду-150 мм (2 шт.);
ревизия задвижек Ду-100 мм (2 шт.)
	31.10.2026

	ВНС п. Донлесхоз
	Утепление оконных блоков (5 шт.);
ревизия задвижек Ду-150 мм (3 шт.);
ревизия задвижек Ду-100 мм (2 шт.)
	15.10.2026

	КНС ул. Октябрьская, 2б
	Утепление оконных блоков (30 п.м.);
ревизия насосного оборудования (задвижек, насос, эл. двигатель, оборудование)
	31.10.2026

	КНС ул. Ростовская, 4а
	Утепление оконных блоков (15 п.м.);Ревизия насосного оборудования (задвижек, насос, эл. двигатель, оборудование)
	31.10.2026

	КНС ул. Светлая, 2б
	Ревизия насосного оборудования ( задвижки, насос, эл.двигатель, эл.оборудование);
утепление оконных блоков (15 п.м.)
	31.10.2026

	КНС ул. Победы
	Ревизия насосного оборудования
(задвижки, насос, эл.двигатель, эл.оборудование);
утепление оконных блоков (30 п.м.)
	31.10.2026

	КНС ул. Новоселовская, 20б

	Ревизия задвижек Ду100мм – 3 шт;
утепление оконных блоков (10 п.м.)
	31.10.2026

	ВНС ул. Шоссейная, 1
	Капитальный ремонт кровли зданий водопроводной насосной станции
	30.10.2026

	Разводящие сети г. Красный Сулин
	Аварийные капитальные ремонты водопроводной сети и запорной арматуры по г. Красный Сулин;
капитальный ремонт и замена пожарных гидрантов по г. Красный Сулин;
капитальный ремонт по восстановлению дорожного покрытия  после проведения ремонтных работ 
	31.12.2026

	ВНС ул. Шоссейная, 1
	Капитальный ремонт ограждения водопроводной насосной станции 
	30.11.2026

	Красносулинские районные электрические сети производственного отделения «Западные электрические сети» филиала ПАО «Россети-Юг»-«Ростовэнерго»

	ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2
	Замена сложной опоры – 6 шт (№ 125, 12, 46, 97, 135 отп. к ТП № 386; № 1 отп.  ТП № 148);
замена промежуточной опоры - 9 шт (№ 210; 37, 39, 41, 47, 49, 134, 137 отп. к ТП № 386; 7 отп к ТП № 136);
расчистка трассы ВЛ от ДКР - 4,3 га (пр. оп. № 3-8; 15-23; 75-113; 125-160)
	01.09.2026

	КТП № 215 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2
	Окраска ТП - 1 шт; 
замена ПК 16 А - 3 шт; 
ремонт силового трансформатора - 1 шт;
 замена замков - 3 шт; замена РТП - 1 шт.
	01.06.2026

	КТП № 44 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2
	Окраска ТП - 1 шт; 
замена ПК 20 А - 3 шт; 
ремонт силового трансформатора - 1 шт; 
замена замков - 3 шт; 
замена АВ 160 А - 1 шт.
	01.06.2026

	ВЛ 0,4 кВ №4 КТП №337 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2
	Замена сложной опоры - 3 шт (№11, 13, 19); 
замена промежуточной опоры - 7 шт (№12, 14-18; 20); 
замена провода на СИП - 0,735 км (пр. оп. 1-22); расчистка трассы ВЛ от ДКР - 0,25 га (пр. оп. № 1-10; 12-13)
	01.09.2026

	ВЛ 0,4 кВ №1 МТП № 394 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2
	Замена сложной опоры - 3 шт (№34, 39, 45); 
замена промежуточных опор - 13 шт (№ 29-31; 33; 35-38; 40-44); 
замена провода на СИП - 0,6 км (пр. оп. № 25-26; 29-31; 33-45); 
расчистка трассы ВЛ от ДКР - 0,3 га (пр. оп. № 33-45)
	01.07.2026

	ВЛ 6 кВ Ударник ПС 35 кВ Г7
	Замена промежуточной опоры - 1 шт (№28); расчистка трассы ВЛ от ДКР -1,85 га (пр. оп №7-81); 
замена ЛР №3 (оп. № 15); 
замена изоляторов ШФ-20Г - 60 шт (оп. №7-26)
	01.08.2026

	ВЛ 10 кВ Федоровка ПС 110 кВ С5
	Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,8 га (пр. оп №24-56);
замена изоляторов - 99 шт (пр. оп №24-56)
	01.07.2026

	ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Замена промежуточных опор - 4 шт (№16; 24; 27; 29); 
замена ЛР №4 (оп. № 1 отп. к ТП №126); 
замена провода - 4,2 км (пр. оп. №1-29 отп к ТП 311); 
замена траверс ТМ-1 - 29 шт (пр. оп. №1-29 отп к ТП 311)
	01.08.2026

	ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2
	Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,2 га (пр. оп №82-90); 
замена изоляторов ШФ-20Г - 27 шт (оп. №82-90); замена промежуточных опор - 5 шт (оп. № 14; 138; 147; 153; 159; 9 отп. к ТП № 195); 
замена провода  - 2,15 км  (пр. оп. № 1-16 отп к ТП № 195)
	01.08.2026

	ВЛ 6 кВ Божковка ПС 110 кВ Г14
	Расчистка трассы ВЛ от ДКР -0,5 га (пр. оп №94-114 отп. к ТП 264); 
замена провода – 3,15 км (пр. оп. № 1-22 отп. к ТП № 264)
	01.09.2026

	ВЛ 6 кВ Мир ПС 35 кВ Г6
	Расчистка трассы ВЛ от ДКР –1 га (пр. оп № 40-80)
	01.09.2026

	ВЛ 10 кВ Мичурино ПС 35 кВ С11
	Расчистка трассы ВЛ от ДКР – 0,25 га 
(пр. оп № 1-11)
	01.09.2026

	МТП № 394 ВЛ 6 кВ Красный Партизан ПС 110 кВ Г2
	Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; замена АВ 160 А – 2 шт.
	01.06.2026

	КТП № 58 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 68 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 16 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; 
установка защитного кожуха – 1 шт; 
замена ПН 100 А – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 249 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт;
 установка замков – 3 шт; 
установка защитного кожуха – 1 шт; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
ремонт площадки обслуживания – 1 шт.
	01.06.2026

	КТП № 64 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; ремонт строительной части – 1 шт.; 
замена РБ – 1 шт. ; ремонт контура заземления – 1 шт.
	01.06.2026

	КТП № 66 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт;
 замена АВ 160 А – 2 шт.; 
замена ТТ 200/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 126 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 31,5 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; 
замена ПН 200 А – 3 шт. ; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
ремонт площадки обслуживания – 1 шт.;
установка защитного кожуха – 1 шт.; замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 50/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 311 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.; замена ПК 20 А – 3 шт; установка замков – 3 шт; 
замена ПН 250 А – 6 шт. ; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
ремонт площадки обслуживания – 1 шт.; 
установка защитного кожуха – 1 шт.; 
замена ГРБ – 1 шт.; 
замена РТП – 1 шт.; 
замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 50/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 63 ВЛ 6 кВ Кадамовка ПС 110 кВ С6
	Окраска ТП – 1 шт.;
 замена ПК 16 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; 
замена ПН 160 А – 6 шт; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
ремонт площадки обслуживания – 1 шт.; 
установка защитного кожуха – 1 шт.; 
замена ГРБ – 1 шт; 
замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 300/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 233 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт;
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
установка защитного кожуха – 1 шт.; 
замена выводов – 1 шт; 
замена прибора учета – 1 шт.;
замена ТТ 100/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 234 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
замена РТП – 1 шт.; 
замена ПН 200 А – 3 шт; 
замена выводов – 2 шт.; 
замена прибора учета – 1 шт. 
замена ТТ 300/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	КТП № 248 ВЛ 6 кВ Черницовка ПС 110 кВ Г14
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 20 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт.; 
замена ПН 200 А – 6 шт; 
замена выводов – 2 шт.; 
замена прибора учета – 1 шт. замена ТТ 400/5 – 3 шт.
	01.06.2026

	МТП № 14 ВЛ 6 кВ Пролетарка ПС 110 кВ С2
	Окраска ТП – 1 шт.; 
замена ПК 16 А – 3 шт; 
установка замков – 3 шт; 
замена АВ 250 А – 2 шт.; 
замена ОПН 6 кВ – 3 шт; 
замена силового трансформатора – 1 шт.
	01.06.2026

	ВЛ 0,4 кВ № 2 КТП № 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15
	Замена промежуточных опор – 4 шт (№ 6; 19; 31; 32);
замена провода на СИП – 0,84 км (пр. оп. № 17-42)
	01.06.2026

	КТП № 204 ВЛ 6 кВ Смирнов ПС 110 кВ Г15
	Ремонт силового трансформатора – 1 шт
	01.06.2026

	ВЛ 6 кВ Водоподъем - 
2 ПС 110 кВ Г2
	Замена сложной опоры – 6 шт (оп. № 4; 12-13; 17; 55; 74); 
замена промежуточной опоры – 31 шт (оп. № 5; 11; 14-16; 18-19; 46-54; 56-65; 73; 84-87); 
расчистка трассы ВЛ от ДКР – 0,55 га (пр. оп. 
№ 6-13; 66-70); 
замена провода А-95 - 3 км (пр. оп. № 80-100)
	01.10.2026

	КВЛ 6кВ НС-4 ввод-1 ПС 35 кВ Г3
	Замена сложной опоры – 1 шт (оп. № 84); 
замена промежуточной опоры – 11 шт (оп. № 34; 38-41; 45; 47-48; 65; 71; 82)
	01.10.2026

	КВЛ 6кВ НС-4 ввод-2 ПС 35 кВ Г3
	Замена сложной опоры – 5 шт (оп. № 11; 13; 39; 65; 76); 
замена промежуточной опоры – 3 шт (оп. № 24; 28; 42)
	01.10.2026
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