РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.03.2025 № 300

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского

района» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 18.03.2025 № 300

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории

Красносулинского района» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы – реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района выполнены работы благоустройству территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного приоритетного основного мероприятия, одного основного мероприятия и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен отбор дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район» для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 было осуществлено рейтинговое онлайн голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству 
в 2025 году. По результатам рейтингового голосования к реализации принят объект «Сквер около ЖД вокзала», количество голосов составляет – 5098.

Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы благоустройству территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.

По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено не в полном объеме.

В рамках реализации данного основного мероприятия в ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия специалисты администрации Красносулинского городского поселения приняли участие в семинаре по благоустройству «Индекс качества городской среды».

По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 3 375,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета – 1800,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1575,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1 800,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета 1 800,1 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств составило – 3 375,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

средства областного бюджета – 1800,1 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1575,5 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю плановые значения не достигнуты.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 83,9%; фактическое 
значение – 83,9%.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района»: плановое значение – 62,1%; фактическое значение – 62,1%.

Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 
1 единица.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое 
значение – 70,0%; фактическое значение – 70,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,93;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

1 800,1 тыс. рублей / 1 800,1 тыс. рублей = 1,00.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

1,00/1,00 = 1,00, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,75 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,82, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района | Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Подготовка проектно-сметной документации на реализацию объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» | Подготовка проектно-сметной документации на реализацию объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Подготовка дизайн-проектов для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области | Проведено рейтинговое голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2024 году | - |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенность населения Михайловского сельского поселения. | Повышение удовлетворенность населения Михайловского сельского поселения. | - |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | 01.01.2024 | Х | 31.12.2024 | Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина | Благоустроенна территория в х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина | - |
| 8. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Улучшено экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные эстетические и санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях Красносулинского района | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 01.01.2024 | Х | 31.12.2024 | Отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Ростовской области | В ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для дальнейшего выполнения алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий | Дизайн-проекты не представлялись |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | - |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | 01.01.2024 | Х | 31.12.2024 | Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства | Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованные граждане, организации и иные лица к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

за 2024 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» | всего | 3378,6 | 1800,1 | 3378,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1800,1 | 1800,1 | 1800,1 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1578,5 | Х | 1578,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | всего | 3378,6 | 1800,1 | 3378,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1800,1 | 1800,1 | 1800,1 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счёт средств: |  |  |  |
|  | Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1578,5 | Х | 1578,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района» | всего | 3378,6 | 1800,1 | 3378,6 |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе | процентов | 83,9 | 83,9 | 83,9 | - |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района | процентов | 62,1 | 62,1 | 62,1 | - |
| 3. | Показатель 1.3. Количество благоустроенных общественных территорий | единиц | - | 1 | 1 | - |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района | процентов | 69,8 | 75,0 | 69,8 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием представленных дизайн-проектов и благоустроенных в 2024 году дворовых территорий |

Приложение № 4

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 | 2024 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Красносулинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (Красносулинское г.п.) | процентов | 64,6 | 64,6 | 64,6 | - |
| 2. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (Красносулинское г.п.) | процентов | 87,5 | 100,0 | 87,5 | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием представленных дизайн-проектов и благоустроенных в 2024 году дворовых территорий |
| Михайловское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 3.1. Количество благоустроенных общественных территорий (Михайловское с.п.) | единиц | - | 1 | 1 | - |