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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.03.2025 № 300
г. Красный Сулин
Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского 
района» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.



Первый заместитель 
главы Администрации 
Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 18.03.2025 № 300

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории
Красносулинского района» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы – реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района выполнены работы благоустройству территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении 
контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного приоритетного основного мероприятия, одного основного мероприятия и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен отбор дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район» для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 было осуществлено рейтинговое онлайн голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству 
в 2025 году. По результатам рейтингового голосования к реализации принят объект «Сквер около ЖД вокзала», количество голосов составляет – 5098.
Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия выполнены работы благоустройству территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.
По подпрограмме 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки. 
В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено не в полном объеме. 
В рамках реализации данного основного мероприятия в ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.
Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» выполнено. 
В рамках реализации данного основного мероприятия специалисты администрации Красносулинского городского поселения приняли участие в семинаре по благоустройству «Индекс качества городской среды».
По подпрограмме 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация двух контрольных событий, которые выполнены в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы 

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено. 

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем плановых бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы в 2024 году составил 3 375,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета – 1800,1 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 1575,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 24.12.2024 № 307 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 
«О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый период 
2025 и 2026 годов» и сводной бюджетной росписью составил 1 800,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета 1 800,1 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств составило – 3 375,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
средства областного бюджета – 1800,1 тыс. рублей;
средства бюджетов поселений – 1575,5 тыс. рублей.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2024 год представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы 
за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 4 показателя, по 3 показателям фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю плановые значения не достигнуты.
Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 83,9%; фактическое 
значение – 83,9%.
Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района»: плановое значение – 62,1%; фактическое значение – 62,1%.
Показатель 1.4. «Количество благоустроенных общественных территорий»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 
1 единица.
Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое 
значение – 70,0%; фактическое значение – 70,0%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.4. – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 0,93;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 1,00 (1/1).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
1 800,1 тыс. рублей / 1 800,1 тыс. рублей = 1,00.
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,00/1,00 = 1,00, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Эффективность использования финансовых ресурсов муниципальной программы в 2024 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
0,75 х 0,5 + 0,80 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 0,82, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации 
муниципальной программы

Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию муниципальной программы.



Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий 
муниципальной программы за 2024 год 

	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала
реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»

	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района
	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.


	31.12.2024
	Х
	31.12.2024
	Подготовка проектно-сметной документации на реализацию объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1»
	Подготовка проектно-сметной документации на реализацию объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1»
	-

	4.
	Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; 
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	31.12.2024
	Х
	31.12.2024
	Подготовка дизайн-проектов для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области
	Проведено рейтинговое голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству 
в 2024 году
	-

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение удовлетворенность населения Михайловского сельского поселения. 
	Повышение удовлетворенность населения Михайловского сельского поселения.
	-

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	01.01.2024
	Х
	31.12.2024
	Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина
	Благоустроенна территория в х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина
	-

	8.
	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
Лебединская И.В.; 
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов
	Улучшено экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные эстетические и санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях Красносулинского района
	-

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	01.01.2024
	Х
	31.12.2024
	Отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Ростовской области
	В ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для дальнейшего выполнения алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий
	Дизайн-проекты не представлялись

	11.
	Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	31.12.2024
	01.01.2024
	31.12.2024
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	-

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.;
глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	01.01.2024
	Х
	31.12.2024
	Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства
	Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованные граждане, организации и иные лица к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства
	-





Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы 
за 2024 год

	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.)
предусмотренных
	Фактические расходы (тыс. руб.)

	
	
	муниципальной программой
	сводной бюджетной росписью
	

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»
	всего 
	3378,6
	1800,1
	3378,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	1800,1
	1800,1
	1800,1

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	1578,5
	Х
	1578,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1.
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»
	всего 
	3378,6
	1800,1
	3378,6

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	1800,1
	1800,1
	1800,1

	
	бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счёт средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	1578,5
	Х
	1578,5

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие 1.3. 
«Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»
	всего 
	3378,6
	1800,1
	3378,6





Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

	1.
	Показатель 1.
Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе
	процентов
	83,9
	83,9
	83,9
	-

	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»

	2.
	Показатель 1.1.
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района
	процентов
	62,1
	62,1
	62,1
	-

	3.
	Показатель 1.3.
Количество благоустроенных общественных территорий
	единиц
	-
	1
	1
	-

	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»

	4.
	Показатель 2.1.
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района
	процентов
	69,8
	75,0
	69,8
	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием представленных дизайн-проектов и благоустроенных в 2024 году дворовых территорий 




Приложение № 4
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района

	№ 
п/п
	Номер и наименование показателя, 
наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2023
	2024
	

	
	
	
	
	план
	факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Красносулинское городское поселение

	1.
	Показатель 1.1. 
Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (Красносулинское г.п.) 
	процентов
	64,6
	64,6
	64,6
	-

	2.
	Показатель 2.1. 
Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (Красносулинское г.п.)
	процентов
	87,5
	100,0
	87,5
	Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием представленных дизайн-проектов и благоустроенных в 2024 году дворовых территорий

	Михайловское сельское поселение

	3.
	Показатель 3.1. 
Количество благоустроенных общественных территорий (Михайловское с.п.)
	единиц
	-
	1
	1
	-
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