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ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
[bookmark: _Ref138419841]«Развитие транспортной системы»
за 1 полугодие 2025 года





1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения»

	1.1.
	зеленый
	Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате ремонта автомобильных дорог
	НП, ГП РО, МП
	километров
	-
	-
	-
	-
	10,1
	–
	-

	1.2.
	зеленый
	Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	-

	1.3.
	зеленый
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения  
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная   программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	175206,9
	233527,5
	233527,5
	158524,4
	130621,5
	55,6
	

	Областной бюджет
	96073,7
	155216,5
	155216,5
	96073,7
	89833,2
	57,9
	

	Бюджет района
	78311,0
	78311,0
	78311,0
	62450,7
	40029,9
	51,1
	

	Бюджеты поселений
	822,2
	Х
	Х
	Х
	758,4
	92,2
	

	Муниципальный проект «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	97044,9
	156785,2
	156785,2
	96222,7
	90740,6
	57,3
	

	областной бюджет 
	96073,7
	155216,5
	155216,5
	96073,7
	89833,2
	57,9
	

	бюджет района
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	149,0
	100,0
	

	бюджеты поселений
	822,2
	Х
	Х
	Х
	758,4
	92,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего) в том числе:
	73178,4
	73178,4
	73178,4
	58984,1
	38590,9
	52,7
	

	Бюджет района
	73178,4
	73178,4
	73178,4
	58984,1
	38590,9
	52,7
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	

	Бюджет района
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе:
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	Бюджет района
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	



УТВЕРЖДЕН
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
  __________________ И.В. Лебединская  
«04» июля 2025

ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»»

за I полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	11
	12

	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1.
	зеленый
	Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района
	КМП
	километр
	-
	-
	-
	-
	824,7
	-
	-

	1.2.
	зеленый
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	КМП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	45,1
	-
	-





4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего год
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
	условных единиц
	-
	2
	-
	-
	-
	2
	Х
	Х
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.
	Х
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.01.2025
	16.01.2025
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н
	-

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.04.2025
	01.11.2024
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Заключен муниципальный контракт № 0358300008424000131-616155-159395 от 01.11.2024 на выполнение комплекса мероприятий по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района Ростовской области
	Контрольная точка достигнута досрочно

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.10.2025
	21.01.2025
22.01.2025
14.02.2025
10.03.2025
30.04.2025
27.05.2025

	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Осуществлена приемка работ 
Документ о приемке № 3 от 21.01.2025
Документ о приемке № 4 от 22.01.2025
Документ о приемке № 2 от 14.02.2025
Документ о приемке № 6 от 10.03.2025 
Документ о приемке № 7 от 30.04.2025
Документ о приемке № 8 от 27.05.2025
	

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	08.10.2025
	27.01.2025
27.01.2025 
05.02.2025 
19.02.2025 
14.03.2025 
07.05.2025  
03.06.2025

	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Платежные поручения 
№ 396726 от  27.01.2025,
№ 482221 от 05.02.2025,
№ 750318 от 19.02.2025,
№ 260823 от 14.03.2025,
№ 183379 от 07.05.2025,
№ 544938 от 03.06.2025
	

	1.2.
	Мероприятие (результат) 1.2. Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги внутригородского и внутрипоселкового значения
	единиц
	-
	12
	-
	-
	-
	12
	Х
	Х
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Х
	-

	1.2.1
	Контрольная точка 1.2.1. Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений
	-
	-
	-
	-
	-
	 -
	-
	09.01.2025
	17.10.2024
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Заключены соглашения с администрациями сельских поселений Красносулинского района о передаче полномочий
	Контрольная точка достигнута досрочно

	1.2.2
	Контрольная точка 1.2.2. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	январь-декабрь 2025

	январь-июнь2025

	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Предоставлены сельскими поселениями реестры на оплату выполненных работы 
	

	1.2.3
	Контрольная точка 1.2.3. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам
	
	
	
	
	
	
	
	январь-декабрь 2025

	январь-июнь2025

	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Проведены платежные документы на перечисление средств
	





5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательств
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	73178,4
	73178,
	73178,4
	38590,9
	38590,9
	52,7
	

	бюджет района
	73178,4
	73178,4
	73178,4
	38590,9
	38590,9
	52,7
	

	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе:
	49655,0
	49655,0
	49655,0
	27300,5
	27300,5
	55,0
	

	бюджет района (всего)
	49655,0
	49655,0
	49655,0
	27300,5
	27300,5
	55,0
	

	Мероприятие (результат) 1.2. 
«Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе:
	23523,4
	23523,4
	23523,4
	11290,4
	11290,4
	48,0
	

	бюджет района (всего)
	23523,4
	23523,4
	23523,4
	11290,4
	11290,4
	48,0
	





УТВЕРЖДЕН
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
_____________ И.В. Лебединская  
«04» июля 2025
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»

за I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	11
	12

	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1.
	зеленый
	Регулярность движения пассажирского транспорта
	КМП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	96,6   
	-
	-



4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего год
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»
	условных единиц
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.
	Х
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.01.2025
	16.01.2025
	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н 
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	21.03.2025
	23.12.2024 
24.12.2024 
28.03.2025 
23.05.2025 

	-
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)
	Заключены муниципальные контракты на организацию пассажирских перевозок
от 23.12.2024 № 82,
от 24.12.2024 
№ 0358300008424000176-616155-465863,
от 24.12.2024 
№ 0358300008424000177-616155-465863
от 28.03.2025 
№ 0358300008425000056-616155-465863,
от 23.05.2025 
№ 0358300008425000082-616155-465863
от 23.05.2025 
№ 0358300008425000083-616155-465863




	Муниципальные контракты от 28.03.2025, от 23.05.2025 заключены позднее плановой даты наступления события ввиду повторного выхода на торги и соблюдения конкурсных процедур





5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательств
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе», всего, в том числе:
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	

	бюджет района
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	

	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах», всего, в том числе:
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	

	бюджет района (всего) 
	4916,9
	4916,9
	4916,9
	3254,1
	1226,5
	24,9
	





УТВЕРЖДЕН
Начальник управления образования Красносулинского района
______________ М.П. Дрёмина  
«04» июля 2025
ОТЧЕТ 
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»

за I полугодие 2025 года

1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	9
	11
	12

	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1.
	зеленый
	Охват числа учащихся, участвующих в конкурсе «Безопасное колесо»
	КМП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	100,0   
	-
	-





4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответствия
Декомпозированного мероприятия
(результата)
	Базовое значение
	Плановое значение на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец текущего год
	Плановая дата наступления контрольной точки
	Фактическая дата наступления контрольной точки
	Прогнозная дата наступления контрольной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
	Подтверждающий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	1
	Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них

	1.1
	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»
	условных единиц
	-
	1
	-
	-
	-
	1
	Х
	Х
	Х
	Управление образования Красносулинского района
	Х
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	16.01.2025
	16.01.2025
	-
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Размещен план-график закупок от 16.01.2025 б/н 
	

	1.1.2
	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.03.2025
	01.03.2025

	-
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Заключен муниципальный контракт от 23.04.2025 № 27, от 24.04.2025 № 1




	

	1.1.3
	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	01.10.2025
	
	-
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Осуществлена перевозка детей и их проживание в период с 03.05.2025 по 14.05.2025 в ООО «Детский оздоровительный комплекс «Спутник»
	контрольная точка выполнена досрочно

	1.1.4
	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	08.10.2025
	
	-
	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)
	Платежные поручения от 26.05.2025
	контрольная точка выполнена досрочно





5. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации комплекса процессных мероприятий
	Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения, 
тыс. рублей
	Исполнение, 
тыс. рублей
	Процент исполнения, (6)/(3)*100
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательств
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе», всего, в том числе:
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	бюджет района
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	Мероприятие (результат) 1.1. 
«Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах», всего, в том числе:
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	бюджет района (всего) 
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	



