Пояснительная информация

к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089.

На реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии  со сводной бюджетной росписью предусмотрено 3754,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 2000,0 рублей;

за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов поселений – 1754,0 тыс. рублей.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 355 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2024 год, в соответствии с которым осуществляется реализация основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы.

На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3754,0 тыс. рублей.

По подпрограмме 1 запланировано выполнение 3-х основных мероприятий и 3-х контрольных событий.

По итогам 6 месяцев 2024 года по основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:

в рамках реализации ОМ 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется увеличение количества благоустроенных территорий Красносулинского района, формируется проектно-сметная документации для принятия участия в областном конкурсе;

в рамках реализации ОМ 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района». В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Проведено заседание общественной комиссии, в которой подведены итоги голосования граждан, победителем определён – Сквер около ЖД вокзала, количество голосов составляет – 5098, планируемый год реализации – 2025.

в рамках реализации ОМ 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района». Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.

На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей.

Проводится отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинского района для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район.

Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.

Начальник отдела жизнеобеспечения

Администрации Красносулинского района                                   И.В. Лебединская

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

за отчетный период 6 месяцев  2024 года

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации наступления контроль-ного события | Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муници-пальной программой | предусмотрено бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 3754,0 | 0,0 | 3754,0 |
| 2. | Приоритетное основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Увеличение количества благоустроенных территорий Красносулинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Подготавливается проекто-сметная документация для принятия участия в областном конкурсе | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Проведено заседание общественной комиссии,в которой подведены итоги голосования граждан, победителям определён – Сквер около ЖД вокзала, количество голосов составляет – 5098, планируемый год реализации - 2025 | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 3754,0 | 0,0 | 3754,0 освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. | 26.07.2024 заключен муниципальный контракт, сроки поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Проводится информационная работа с населением для рассмотрения предложений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Х | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 11. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.07.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В. | Проведены форумы, круглые столы, семинары в сфере благоустройства с привлечением органов местного самоуправления, заинтересованных лиц | Х | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х |
| 13. | Итого по муниципальной программе: | Всего: | Х | Х | Х | 0,0 | 3754,0 | 0,0 | 3754,0 |
|  |  | Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Администрация Красносулинского городского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Участник: Администрация Михайловского сельского поселения | Х | Х | Х | 0,0 | 3754,0 | 0,0 | 3754,0 |

Начальник отдела жизнеобеспечения

Администрации Красносулинского района                                                                                                           И.В.Лебединская

исп.Приходько С.А.

тел.  5-35-51