Пояснительная информация 
к отчету «Об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» 
отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году в соответствии  со сводной бюджетной росписью предусмотрено 3754,0 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 2000,0 рублей;
за счет средств бюджета района – 0,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 1754,0 тыс. рублей. 
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» (далее – подпрограмма 2).
[bookmark: _GoBack]В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 355 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2024 год, в соответствии с которым осуществляется реализация основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия подпрограмм муниципальной программы.
На реализацию подпрограммы 1 в 2024 году предусмотрено 3754,0 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1 запланировано выполнение 3-х основных мероприятий и 3-х контрольных событий.
По итогам 6 месяцев 2024 года по основным мероприятиям достигнуты следующие результаты: 
в рамках реализации ОМ 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» планируется увеличение количества благоустроенных территорий Красносулинского района, формируется проектно-сметная документации для принятия участия в областном конкурсе;   
в рамках реализации ОМ 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района». В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». 
Проведено заседание общественной комиссии, в которой подведены итоги голосования граждан, победителем определён – Сквер около ЖД вокзала, количество голосов составляет – 5098, планируемый год реализации – 2025.
в рамках реализации ОМ 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района». Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина.
На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. 
Проводится отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинского района для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район.
Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник отдела жизнеобеспечения 
Администрации Красносулинского района                                   И.В. Лебединская

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» 
за отчетный период 6 месяцев  2024 года

	№ п/п
	Номер
 и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник
 (должность/ФИО)  
	Результат
реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации наступления  контроль-ного 
события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения 
(тыс.
рублей)

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено
муници-пальной программой
	предусмотрено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Благоустройство общественных территорий Красносулинского  района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б;
начальник отдела жизнеобеспечения района
Лебединская И.В.;
 заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	3754,0
	0,0
	3754,0

	2.
	Приоритетное основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Увеличение количества благоустроенных территорий Красносулинского  района
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы  1.1 
	 Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Подготавливается проекто-сметная документация для принятия участия в областном конкурсе
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	 Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)
Красносулинского района»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	В период с 15.03.2024 по 30.04.2024 проведено голосование на федеральной платформе za.gorodsreda.ru в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.

	 Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Проведено заседание общественной комиссии,в которой подведены итоги голосования граждан, победителям определён – Сквер около ЖД вокзала, количество голосов составляет – 5098, планируемый год реализации - 2025
	Х 
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное мероприятие 1.3. «Реализация инициативных проектов по благоустройству общественных территорий Красносулинского района 
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Благоустройство территории х. Михайловка (Приобретение малой архитектурной формы «Часовня») по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, х. Михайловка, ул. Ленина
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	3754,0
	0,0
	3754,0
освоение средств запланировано во II полугодии 2024 года

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	26.07.2024 заключен муниципальный контракт, сроки поставки: в течение 60 календарных дней с даты заключения контракта
	Х 
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	 Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий  многоквартирных домов Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства
Шаповалов В.Б.,
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9.
	Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию 
Болдырев И.В.
	Проводится информационная работа с населением для рассмотрения предложений
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Х
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.3.  «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан,  организаций и иных лиц»
	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию Болдырев И.В.
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ  
	01.07.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения по вопросам жизнеобеспечения и территориальному развитию 
Болдырев И.В.
	Проведены форумы, круглые столы, семинары в сфере благоустройства с привлечением органов местного самоуправления, заинтересованных лиц
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Итого по муниципальной программе:
	Всего:
	Х
	Х
	Х
	0,0
	3754,0
	0,0
	3754,0

	
	
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник:
Администрация Красносулинского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник: Администрация Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	3754,0
	0,0
	3754,0




Начальник отдела жизнеобеспечения 
Администрации Красносулинского района                                                                                                           И.В.Лебединская 
         
исп.Приходько С.А.
тел.  5-35-51
                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                  

