Пояснительная информация к отчету о ходе реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»  
на 2026 год по итогам 1 квартала  2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346. 
На реализацию муниципальной программы в 2026 году предусмотрено 173768,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 162679,6 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 1594,4 тыс. рублей или 0,9 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема. 
Муниципальная  программа включает в себя следующие структурные элементы:
комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям,  находящимся в собственности Красносулинского района»; 
комплекс процессных мероприятий «Повышение  удовлетворенности населения  Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»;
комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района».
В рамках муниципальной программы в 2026 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной  программы. 
По итогам I квартала 2026 года плановые значения  3 показателей    муниципальной программы не достигнуты. Достижение показателей запланировано на конец 2026 года. Возможные риски, проблемы при их достижении отсутствуют.
На реализацию комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям,  находящимся в собственности Красносулинского района» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 1989,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 1989,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 187,3 тыс. рублей или 9,4 процента.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям,  находящимся в собственности Красносулинского района» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец года.  Возможные риски, проблемы при его выполнении отсутствуют.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»   оценивается на основании 4 контрольных точек.
По итогам  I квартала  2026 года   1 контрольная точка не достигнута в связи с переименованием  юридического лица.
Заключение  дополнительного Соглашения к соглашению с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» к Соглашению от 14.11.2014 № 83-мо перенесено на 30.04.2026.
 Достижение 3 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение  удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 168018,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 156928,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 1407,1 тыс. рублей или 0,8 процента.
	В рамках комплекса процессных мероприятий «Повышение  удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат). Завершение мероприятия (результата) запланировано на конец 2026 года.  Возможные риски, проблемы при его выполнении отсутствуют.
	Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Повышение  удовлетворенности населения  Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» оценивается на основании 4 контрольных точек.
Достижение 4 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 3761,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3761,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.
В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), реализация которого запланировано до конца 2026 года.
Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» оценивается на основании 4 контрольных точек.
	По итогам  I квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 1, в установленный срок – 1.  
15.02.2026 проведен мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов  по городским и сельским  поселениям, входящим в состав Красносулинского района (информация о результатах мониторинга от 15.06.2026 б/н – потребность выделения средств Комиссаровскому сельского поселению Красносулинского района);
27.02.2026 проведен мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими  поселениями, входящими в состав Красносулинского района (информация о проведении мониторинга заключения соглашений – заключено Соглашение на выделение иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения от 27.02.2026 №1/Тр с Администрацией Комиссаровского сельского  поселения)  
Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца 2026 года.

