РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 258

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района 	 И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 27.03.2026 № 258

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Красносулинского района;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

предоставлены межбюджетные трансферты на возмещение предприятию жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению, теплоснабжению и горячему водоснабжению. Соблюдены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2025 году;

предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства и эксплуатацию опасного производственного объекта распределительных газопроводов Садовскому сельскому поселению;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)

мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов

муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» выполнено.

На основании заключенного Управлением земельно-имущественных и муниципального заказа Красносулинского района с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» дополнительного соглашения от 27.12.2024 № 10 к соглашению от 14.11.2014 № 83-мо 
«О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» обеспечена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов площадью 11555,2 кв.м.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные 
сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В результате выполнения мероприятия обеспечено возмещение теплоснабжающему предприятию платы граждан за услуги теплоснабжения в объеме 49960,4 Гкал, горячего водоснабжения в объеме теплоносителя 67111,5 м3, в объеме тепловой энергии 4771,2 Гкал.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» выполнено.

В результате выполнения мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений, выполнено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства, работы по эксплуатации опасного производственного объекта распределительных газопроводов Садовского сельского поселения.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Оплата по возмещению части платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста платы граждан, а также работ по текущему содержанию объектов водоснабжения произведена по фактически предъявленным объемам услуг и работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 73040,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;

бюджет района – 3777,7 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1011,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 
«О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 
2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью составил 72029,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;

бюджет района – 3777,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 73040,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;

бюджет района – 3777,4 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1011,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района за счет средств областного бюджета составил 0,3 тыс. рублей – экономия средств за счет округления сумм.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых

и фактических значений показателей муниципальной программы

и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»: плановое значение – 19,29 процента; фактическое значение – 19,31 процента.

Показатель 2. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту»: плановое значение – 14,6 процента; фактическое значение – 14,6 процента.

Показатель 3 «Количество аварий в сфере ЖКХ»: плановое значение – 15 единиц; фактическое значение – 15 единиц.

Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района».

Показатель 1.1. «Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов»: плановое значение – 11116,0 кв.м.; фактическое значение – 11555,2 кв.м.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания».

Показатель 1.1. «Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению»: плановое значение – 5 единиц; фактическое значение – 
5 единиц.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района».

Показатель 1.1. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»: плановое значение – 13,65 процента; фактическое значение – 13,65 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки 
эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период УДмпi рассчитывается по формуле:

УДмпi=0,5∙УДп+0,5∙УДстр.эл.

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 / 3).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы УДстр.эл. за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 3 структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпi) за 2025 год составляет 100 (0,5 х 100 + 0,5 х 100).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ОПмп рассчитывается по формуле:

ОПмп=0,7∙ОПпМП+0,3∙ОПпСЭ

где:

ОПпМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программыОПпМП за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ОПпСЭ за 2025 год составляет 100 
(100 + 100 + 100 / 3).

Оценка динамики прироста значений показателей ОПмп за 2025 год составляет 100 (0,7 х 100 + 0,3 х 100).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

ФинУп=i=1Nwi∙EPi∙100

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

wi – удельный вес -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

EPi – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления ФинУп за 2025 год составляет 99,6 ((1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 1 х 0,166 + 
1 х 0,166) х 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

0,8∙УДмпi+0,1∙ОПмп+0,1∙ФинУп=ИОиЭфмп

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,96 (0,8 х 100,0 + 0,1 х 100,0 + 0,1 х 99,6) в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 0,3 тыс. рублей за счет округления сумм.

Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей 
реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки | Результаты |  |  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | единица измерения | плановое значение | фактическое значение |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | условных единиц | 1 | 1 | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | - |
| 2. | Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района | 31.03.2025 | 27.12.2024 | Х | Х | Заключено дополнительное соглашение № 10 от 27.12.2024 к соглашению с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирных домах, находящихся в собственности МО «Красносулинский район» от 14.11.14 № 83-мо | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | - |
| 3. | Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30.04.2025 | 28.01.2025 05.02.2025 04.03.2025 01.04.2025 | Х | Х | Подготовлены реестры на финансирование от 28.01.2025, от 05.02.2025, 04.03.2025, 01.04.2025 | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | - |
| 4. | Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 31.07.2025 | 12.05.2025 09.06.2025 07.07.2025 | Х | Х | Подготовлены реестры на финансирование от 12.05.2025, от 09.06.2025, от 07.07.2025 | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | - |
| 5. | Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района | 30.11.2025 | 13.08.2025 05.09.2025 06.10.2025 30.11.2025 | Х | Х | Подготовлены реестры на финансирование от 13.08.2025, от 05.09.2025, от 06.10.2025, от 30.11.2025 | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | единиц | 5 | 5 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | - |
| 7. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Подготовлена информация по мониторингу потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящих в состав Красносулинского района, на основании которой принято постановление Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 11 «О распределении муниципальным образованиям Красносулинского района межбюджетных трансфертов за счет субсидии из областного бюджета». | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | - |
| 8. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Заключено соглашение с Администрацией Красносулинского городского поселения от 14.02.2025 № 1/25-В; соглашение с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 14.02.2025 № 2/25-В; соглашение с Администрацией Михайловского сельского поселения от 14.02.2025 № 4/25-В; соглашение с Администрацией Углеродовского городского поселения от 14.02.2025 № 5/25-В; соглашение с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 14.02.202 5№ 6/25-В | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | - |
| 9. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Подготовлена информация по мониторингу хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящих в состав Красносулинского района, на основании которой принято постановление Администрации Красносулинского района постановление Администрации Красносулинского района от 12.12.2025 № 954 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 11 | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | - |
| 10. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 25.12.2025 | 25.12.2025 | Х | Х | Заключены: дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Красносулинского городского поселения от 14.02.2025 № 1/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 14.02.2025 № 2/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Михайловского сельского поселения от 14.02.2025 № 4/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Углеродовского городского поселения от 14.02.2025 № 5/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 14.02.2025 № 6/25-В | главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А. | - |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» | 25.12.2025 | 25.12.2025 | единиц | 4 | 5 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | - |
| 12. | Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 15.04.2025 | 15.04.2025 | Х | Х | Подготовлена информация по мониторингу потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района от 15.04.2025 | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | - |
| 13. | Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 31.05.2025 15.06.2025 | 27.02.2025 15.06.2025 | Х | Х | Заключены: соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 27.02.2025 № 1-ГП с Администрацией Садковского сельского поселения, соглашение от 27.02.2025 №3-ГП с Администрацией Ковалевского сельского поселения | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | - |
| 14. | Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района | 31.07.2025 15.08.2025 | 31.07.2025 15.08.2025 | Х | Х | Заключены: соглашение от 11.07.2025 № 7-ГП с Администрацией Углеродовского городского поселения, соглашение от 11.07.2025 № 8-ГП с Администрацией Комиссаровского сельского поселения, соглашение от 28.08.2025 № 9-ГП с Администрацией Михайловского сельского поселения | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | - |
| 15. | Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района | 01.09.2025 01.10.2025 | 01.09.2025 01.10.2025 | Х | Х | Заключены: дополнительное соглашение от 11.07.2025 № 1 к соглашению от 27.02.2025 № 1-ГП с Администрацией Садковского сельского поселения, дополнительное соглашение от 01.09.2025 № 1 к соглашению от 27.02.2025 № 3-ГП с Администрацией Ковалевского сельского поселения, дополнительное соглашение от 29.08.2025 № 1 к соглашению от 11.07.2025 № 7-ГП с Администрацией Углеродовского городского поселения, дополнительное соглашение от 01.09.2025 № 1, от 28.10.2025 № 2, от 27.12.2025 № 3 к соглашению от 11.07.2025 № 8-ГП с Администрацией Комиссаровского сельского поселения, дополнительное соглашение от 27.12.2025 № 1 к соглашению от 28.08.2025 № 9-ГП с Администрацией Михайловского сельского поселения | начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В. | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей) | Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, % | Примечания (экономия, тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» | всего | 73040,6 | 72029,1 | 73040,1 | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 68251,4 | 68251,4 | 68251,4 | 100,0 | - |
|  | бюджет района | 3777,7 | 3777,7 | 3777,4 | 100,0 | 0,3 |
|  | бюджеты поселений | 1011,5 | Х | 1011,3 | 100,0 | 0,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» | всего | 1913,0 | 1913,0 | 1912,8 | 100,0 | 0,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджет района | 1913,0 | 1913,0 | 1912,8 | 100,0 | 0,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» | всего | 69262,9 | 68251,4 | 69262,7 | Х | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 68251,4 | 68251,4 | 68251,4 | 100,0 | - |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | бюджеты поселений | 1011,5 | Х | 1011,3 | 100,0 | 0,2 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» | всего | 1864,7 | 1864,7 | 1864,6 | 100,0 | Х |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |  |
|  | бюджет района | 1864,7 | 1864,7 | 1864,6 | 100,0 | 0,1 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы

Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Критерий наследуемости/ динамики | Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий) | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Оценка динамики прироста | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Показатели муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| 1.1. | Показатель 1. Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 19,29 | 19,29 | 19,31 | 100,0 |  |
| 1.2. | Показатель 2. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту | процентов | динамический наследуемый | возрастающий | 12,7 | 14,6 | 14,6 | 100,0 |  |
| 1.3. | Показатель 3. Количество аварий в сфере ЖКХ | единиц | динамический наследуемый | убывающий | 15 | 15 | 15 | 100,0 |  |
| Показатели структурных элементов муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  | 100,0 | Х |
| Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Показатель 1.1. Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов | кв.м | ненаследуемый | возрастающий | 11116,0 | 11116,0 | 11555,2 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Показатель 1.1. Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению | единиц | ненаследуемый | возрастающий | 5 | 5 | 5 | 100,0 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Показатель 1.1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии | процентов | динамический наследуемый | убывающий | 13,7 | 13,65 | 13,65 | 100,0 |  |

Приложение № 4

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018

№ 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям,

входящим в состав Красносулинского района

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год |  |  |
|  |  |  | план | факт |  |
| Показатель 1. «Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселениям» (процентов) |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Красносулинское г.п. | 64,5 | 64,5 | 64,5 |  |
| Показатель 2. «Уровень платежей граждан за услуги отопления (горячего водоснабжения) от установленного экономически обоснованного тарифа» (процентов) |  |  |  |  |  |
| 2.1. | 1.1. Горячее водоснабжение |  |  |  |  |
| 2.1.1. | 1.1.1.Красносулинское г.п. |  |  |  |  |
| 2.1.1.1. | 1.1.1.1. I полугодие | # 62,9 | # 62,9 | # 54,3 |  |
| 2.1.1.2. | 1.1.1.2. II полугодие | # 36,2 | # 36,2 | # 59,8 |  |
| 2.2. | 1.2.Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 2.2.1. | 1.2.1. Красносулинское г.п. |  |  |  |  |
| 2.2.1.1. | 1.2.1.1. I полугодие | # 92,9/100 | # 92,9/100 | # 41,5/67,4 |  |
| 2.2.1.2 | 1.2.2.2. II полугодие | # 41,5/36,2 | # 41,5/36,2 | # 41,5/74,3 |  |
| 2.3. | 1.2.2. Комиссаровское с.п. |  |  |  |  |
| 2.3.1. | 1.2.2.1. I полугодие | # 74,0 | # 74,0 | # 66,1 |  |
| 2.3.2. | 1.2.2.2. II полугодие | # 51,5 | # 51,5 | # 59,3 |  |
| 2.4. | 1.2.3. Ковалевское с.п. |  |  |  |  |
| 2.4.1. | 1.2.3.1. I полугодие | # 74,0 | # 74,0 | # 66,1 |  |
| 2.4.2. | 1.2.3.2. II полугодие | # 51,5 | # 51,5 | # 59,3 |  |
| 2.5. | 1.2.4. Углеродовское г.п. |  |  |  |  |
| 2.5.1. | 1.2.4.1. I полугодие | # 74,0 | # 74,0 | # 66,1 |  |
| 2.5.2. | 1.2.4.2. II полугодие | # 51,5 | # 51,5 | # 59,3 |  |
| 2.6. | 1.2.5. Михайловское с.п. |  |  |  |  |
| 2.6.1. | 1.2.5.1. I полугодие | # 74,0 | # 74,0 | # 66,1 |  |
| 2.6.2. | 1.2.5.2. II полугодие | # 51,5 | # 51,5 | # 59,3 |  |