РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 17.12.2024 № 292

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 13.12.2024 № 1407 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 17.12.2024 № 292

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 29.12.2023 № 364

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | Х | Х | 351672,3 | - | 281921,2 | 60346,7 | 9404,4 | - |
| 2. | ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Всего | Х | Х | 55558,7 | - | - | 55558,7 | - | - |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 31.12.2024 | 25950,1 | - | - | 25950,1 | - | - |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района; администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района |  | 31.12.2024 | 29608,6 | - | - | 29608,6 | - | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 31.12.2024 | 116071,8 | - | 110170,6 | 4788 | 1113,2 | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Произвести ремонт 4,0 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности | 31.12.2024 | 180041,8 | - | 171750,6 | - | 8291,2 | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Начать реконструкцию одного мостового сооружения | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б. | Х | Х | 4563,0 | - | - | 4563,0 | - | - |
| 8. | ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения | Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П. | Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района | 31.12.2024 | 63,0 | - | - | 63,0 | - | - |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П. | Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо» | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | ОМ 2.2.: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками | 31.12.2024 | 4500,0 | - | - | 4500,0 | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. | Обеспечение функционирования 10 внутрирайонных маршрутов | 31.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Итого по муниципальной программе: | Х | Х | Х | 356235,3 | - | 281921,2 | 64909,7 | 9404,4 | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; (отдел жизнеобеспечения района) Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | Х | Х | 35238,1 | - | - | 35238,1 | - | - |
|  |  | Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района; администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района | Х | Х | 29608,6 | - | - | 29608,6 | - | - |
|  |  | Участник: заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Х | Х | 291325,6 | - | 281921,2 | - | 9404,4 | - |
|  |  | Участник: начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П. | Х | Х | 63,0 | - | - | 63,0 | - | - |

Управляющий делами

Администрации района 	И.Ю. Кишкинова