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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]от 17.12.2024 № 292
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 13.12.2024 № 1407 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2023 № 364 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации
Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

5
отдел жизнеобеспечения района
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Приложение
к распоряжению 
Администрации
Красносулинского района
от 29.12.2023 № 364

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2024 год


	№
п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, 
соисполнитель, участник 
(должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат 
(краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 
«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	351672,3
	-
	281921,2
	60346,7
	9404,4
	-

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Всего
	Х
	Х
	55558,7
	-
	-
	55558,7
	-
	-

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	31.12.2024
	25950,1
	-
	-
	25950,1
	-
	-

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района;
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	
	31.12.2024
	29608,6

	-
	-
	29608,6

	-
	-

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; 
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.

	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2024
	116071,8
	-
	110170,6
	4788
	1113,2
	-

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.

	Произвести ремонт 4,0 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	ПОМ 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.

	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности
	31.12.2024
	180041,8
	-
	171750,6
	-
	8291,2
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.

	Начать реконструкцию одного мостового сооружения 
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	4563,0
	-
	-
	4563,0


	-
	-

	8.
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2024
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	-

	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	ОМ 2.2.: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2024
	4500,0
	-
	-
	4500,0
	-
	-

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.

	Обеспечение функционирования 10 внутрирайонных маршрутов 
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	356235,3
	-
	281921,2
	64909,7
	9404,4
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; 
(отдел жизнеобеспечения района) 
Участники: главы сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района 

	Х
	Х
	35238,1
	-
	-
	35238,1
	-
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;
начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; 
Финансово-экономическое управление
Администрации Красносулинского района;
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района
	Х
	Х
	29608,6

	-
	-
	29608,6

	-
	-

	
	
	Участник:
заместитель главы Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.
	Х
	Х
	291325,6
	-
	281921,2
	-
	9404,4
	-

	
	
	Участник:
начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	Х
	Х
	63,0
	-
	-
	63,0
	-
	-





Управляющий делами
Администрации района 	И.Ю. Кишкинова
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