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[image: ]В 2026 году на территории Красносулинского  района реализуются 3  национальных  проекта, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Молодежь и дети»; 
- «Семья»;
- «Инфраструктура для жизни».




1. Национальный проект «Семья»:
1.1. В рамках национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в Красносулинском районе реализуются мероприятия: оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям; повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.
Финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет                               24 913,2 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 21 316,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 3 596,6 тыс. рублей.
По состоянию на текущую дату заключенные контракты на реализацию мероприятия по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, отсутствуют.
1.2. В рамках национального проекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры») в Красносулинском районе реализуется мероприятие: Капитальный ремонт в зданиях МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенных по адресу:                    г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.
Финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет                               3 221,4 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 3 152,40 тыс. рублей;
- областной бюджет - 64,4 тыс. рублей;
- бюджет Красносулинского района - 4,6 тыс. рублей;
[bookmark: _GoBack]Дата объявления конкурсных процедур 01.02.2026. Плановая дата заключения контракта 01.03.2026. Плановая дата завершения работ 31.08.2026.

2. Финансовое обеспечение национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в  2026 году составляет 72 417,6  тыс. рублей из них: 
- федеральный бюджет – 72 312,9 тыс. рублей;
- областной бюджет – 104,7 тыс. рублей.
2.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет      64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 
2.2. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.  Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 5 129,7  тыс. рублей;
- областной бюджет – 104,7 тыс. рублей.
2.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и  федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций.
Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет              2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), предусмотрено финансирование в размере 268771,1 тыс. руб., в том числе за счет средств областного бюджета – 265295,9 тыс.рублей, срок реализации 2026 год, предполагается выполнить следующие  мероприятия: 
3.1.1. Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.1.1. Ремонт автомобильной дороги «от поворота на х.Михайловка до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос.Ново-Михайловка» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования - 77020,7 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 76250,2 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского района - 770,4 тыс.рублей.
3.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги «г. Новошахтинск - г. Гуково» к газонаполнительной станции (переезд)» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования - 48 212,2, тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 47 730,0 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского района - 482,2 тыс.рублей.
3.1.2. Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.2.1. Ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х.Михайловка, ул. Садовая, ул. Юбилейная. Общий объем финансирования – 31815,4 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета – 31497,2 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского района - 318,2 тыс.рублей.
3.1.2.2. Ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Виноградная. Общий объем финансирования - 20199,2 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 19997,1 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского городского поселения - 202,1 тыс.рублей.
3.1.2.3. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Смоленская. Общий объем финансирования - 10791,1 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 10683,1 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского городского поселения - 108,0 тыс.рублей.
3.1.2.4. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина. Общий объем финансирования - 33484,3 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета -  33149,4тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского городского поселения - 334,9 тыс.рублей.
3.1.2.5. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса (от ул.Первомайская до ул.Комсомольская)	. Общий объем финансирования - 6073,8 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 6013,0 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского городского поселения - 60,8 тыс.рублей.
3.1.2.6. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября. Общий объем финансирования - 40379,8 тыс.рублей, в т.ч. областного бюджета - 39975,9 тыс.рублей, средств бюджета Красносулинского городского поселения - 403,9 тыс.рублей.
3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет 41916,2 тыс. руб., в том числе за счет  средств  федерального бюджета -  11439,1 тыс.руб., за счет средств областного бюджета  -  27710,5 тыс.руб.,  за счет средств   местного бюджета -  2766,6 тыс.руб.      
Средства  предусмотрены для оплаты выполненных работ по объекту благоустройства  2025 года «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1»  по муниципальному контракту    № 0158300000325000005_110549 от 22.08.2025 в общей   сумме 29418,7 тыс.рублей,   в том числе  за счет средств  областного бюджета 27477,0 тыс.рублей, средств   местного бюджета в сумме 1941,7 тыс.рублей.
 Средства  федерального бюджета  в сумме 11439,1 тыс.рублей,  областного  в сумме 233,5 тыс.рублей и местного бюджета 824,9 тыс.рублей  предусмотрены на финансирование общественной территории   по результатам   рассмотрения  направленных заявок в адрес   министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области  для включения  в перечень объектов, подлежащих реализации в 2026 году.
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