РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.04.2026 № 296

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343

В соответствии с Областным законом Ростовской области от 18.03.2026 № 431-PC «О внесении изменений в Областной закон от 23.12.2025 № 394-ЗС «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 07.04.2026 № 296

Приложение № 1

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 30.11.2018 № 1343

I. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ПРИОРИТЕТЫ

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы»

1. Оценка текущего состояния сферы

реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы»

Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (далее также – муниципальная программа) определяет цели и основные приоритеты в сфере комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района.

Транспорт является системообразующей отраслью, важнейшей составной частью производственной и социальной инфраструктуры Красносулинского района.

Тенденции развития экономики и социальной сферы Красносулинского района, ее стратегические интересы являются обоснованной базой определения перспектив, стратегических целей и динамики развития транспортного комплекса Красносулинского района.

Экономическая специализация промышленности и сельского хозяйства, территориальная дифференциация социальных условий жизни обуславливают пространственные особенности функционирования транспорта района, формируют специфику межмуниципальных транспортных связей.

Красносулинский район обладает значительным транзитным потенциалом для перевозок грузов и пассажиров в международном сообщении. Использование транзитного потенциала района в системе развивающихся транспортных коридоров является не только приоритетом развития местной транспортной системы, но и условием интенсификации экономической деятельности Красносулинского района.

Красносулинский район обладает развитой транспортной инфраструктурой. На территории Красносулинского района транспортная сеть представлена Федеральной дорогой (М-4) «Москва – Сочи», протяженность которой по территории района составляет 54 км, и примыкающей к ней Федеральной автомобильной дорогой М-4 «Дон» – г. Новошахтинск – граница с Луганской Народной Республикой (протяженностью около 5,4 км). В западной части района параллельно М-4 «Дон» проходит дорога регионального значения, связывающая г. Гуково – г. Новошахтинск, протяженностью по территории района – 13 км Общая протяженность дорог регионального и межмуниципального значения в Красносулинском района составляет 191,4 км. Населенные пункты Красносулинского района связаны сетью межпоселковых дорог местного значения протяженностью более 200,3 км. Общая протяженность внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования, согласно форме статистической отчетности 3-ДГ (МО) составляет 620,6 км.

Через территорию Красносулинского района обеспечиваются внешнеторговые поставки экспортно-импортных грузов железнодорожным и автомобильным транспортом.

Транспортная инфраструктура является основой экономического развития района и от того насколько состояние инфраструктуры соответствует реальным требованиям времени, зависит благосостояние.

Рост парка автомобилей особенно активизировался в последние несколько лет. Этот процесс повысил мобильность населения и увеличил долю перевозок на индивидуальном транспорте, которая составляет до 70% от общего объема пассажирских перевозок.

Относительно важнейшего показателя в сфере транспорта «Смертность от дорожно-транспортных происшествий» необходимо отметить, что в Красносулинском районе его значение устойчиво снижается: за период 
2014-2021 годов смертность на дорогах снизилась более чем в 2 раза или на 51,2 процента.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог.

2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики

Красносулинского района в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами являются:

устранение существующих транспортных инфраструктурных ограничений развития экономики и социальной сферы Красносулинского района;

создание современной, конкурентоспособной на рынке транспортных услуг межпоселковой транспортно-логистической инфраструктуры;

эффективная реализация транзитного потенциала Красносулинского района;

обеспечение доступности и качества предоставляемых транспортных услуг в соответствии с социальными стандартами.

Национальными целями развития Российской Федерации на период 
до 2030 года, установленными Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», определяющими приоритеты муниципальной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы, являются:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

комфортная и безопасная среда для жизни.

Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365 «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года», определены следующие приоритеты и цели муниципальной политики, вклад в реализацию которых вносят мероприятия муниципальной программы:

обеспечение потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения;

повышение скорости и безопасности передвижения пассажиров и перемещения грузов.

С учетом положений стратегических документов определена цель муниципальной программы – повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,

целями и показателями государственных программ Ростовской области

Взаимосвязь с государственной программой Ростовской области «Развитие транспортной системы» (далее – государственная программа), утвержденной постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645, обеспечивается путем формирования муниципальной программы с учетом параметров государственной программы (в том числе в части показателей, декомпозируемых на уровень муниципалитета Ростовской области).

4. Задачи муниципального управления, способы их эффективного

решения в сфере реализации муниципальной программы

Основные задачи муниципального управления в сфере развития транспортного комплекса в Красносулинском районе определены Стратегией социально-экономического развития Красносулинского района Ростовской области на период до 2030 года, утвержденной решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 365:

увеличение доли автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям (до 85,0 процентов в 2027 году и до 90,5 процентов в 2030 году);

повышение эффективности пригородных и внутрирайонных, межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом;

повышение экологичности и энергоэффективности транспорта.

II. Паспорт

муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы»

| Куратор муниципальной программы Красносулинского района | – | Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Красносулинского района | – | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), (Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) |
| Период реализации муниципальной программы Красносулинского района | – | этап I: 2019-2024 годы; этап II: 2025-2030 годы |
| Цели муниципальной программы Красносулинского района | – | повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения |
| Объем финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района | – | 2443673,5 тыс. рублей: этап I: 1403868,0 тыс. рублей; этап II: 1039805,5 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области | – | национальная цель: сохранение населения, здоровья и благополучия людей; государственная программа Ростовской области «Развитие транспортной системы», утвержденная постановлением Правительства Ростовской области от 17.10.2018 № 645 |

### 2. Показатели муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижения показателя | Связь с показателями национальных целей | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 год (справочно) |  |  |  |  |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | НП, ГП РО, МП | возрастание | процент | ведомственный | 43,0 | 2023 | 43,7 | 44,0 | 44,3 | 44,7 | 45,2 | постановление Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативам | отсутствует |
| 2. | Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками | МП | возрастание | единиц | ведомственный | 9 | 2023 | 9 | 4 | 12 | 12 | 12 | постановление Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | - | отсутствует |
| 3. | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | убывание | человек | ведомственный | 4 | 2023 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | постановление Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | - | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

НП – национальный проект;

ГП РО – государственная программа Ростовской области;

МП – муниципальная программа;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района

| № п/п | Задача структурного элемента |  | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Муниципальный проект, направленный на достижение целей национального проекта |  |  |  |  |  |
| 1.1. Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» Куратор – Шаповалов Валерий Борисович, заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |  |
| 2. Комплексы процессных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.1.1. | Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Обеспечение восстановления и повышения транспортно-эксплуатационных характеристик, содержание сети автомобильных дорог местного значения в полном объеме |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Повышена эффективность пригородных и внутрирайонных, межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом | Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах |  | Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками |  |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» Ответственный за реализацию: управление образования Красносулинского района Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.3.1. | Обеспечено участие детей в конкурсах, направленных на формирование основ безопасности дорожного движения |  | Осуществление подвоза, проживания и питания учащихся на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» |  | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» Ответственный за реализацию: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Срок реализации: 2025-2030 годы |  |  |  |  |  |
| 2.4.1. | Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  | Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог |  | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года |

4. Параметры финансового обеспечения муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 284517,9 | 439745,3 | 156642,5 | 158899,8 | 1039805,5 |
|  | областной бюджет | 206792,9 | 349743,3 | 65776,2 | 65776,2 | 688088,6 |
|  | бюджет района | 76352,9 | 88972,5 | 90866,3 | 93123,6 | 349315,3 |
|  | бюджеты поселений | 1372,1 | 1029,5 | - | - | 2401,6 |
| 2. | Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 198359,8 | 341926,0 | - | - | 540285,8 |
|  | областной бюджет | 196375,3 | 339325,7 | - | - | 535701,0 |
|  | бюджет района | 612,4 | 1570,8 | - | - | 2183,2 |
|  | бюджеты поселений | 1372,1 | 1029,5 | - | - | 2401,6 |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 80765,5 | 88186,9 | 155142,5 | 158899,8 | 482994,7 |
|  | областной бюджет | 10417,6 | 10417,6 | 65776,2 | 65776,2 | 152387,6 |
|  | бюджет района | 70347,9 | 77769,3 | 89366,3 | 93123,6 | 330607,1 |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
|  | бюджет района | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
|  | бюджет района | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |
|  | бюджет района | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |

III. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района) |
| --- | --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастании/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района | КПМ | возрастание | километр | статистический | 822,4 | 2023 | 824,7 | 822,9 | 822,9 | 822,9 | 822,9 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | отсутствует |
| 1.2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | КПМ | убывание | процентов | статистический | 45,2 | 2023 | 45,1 | 44,9 | 44,2 | 39,9 | 30,1 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено выполнение дорожных работ, направленных на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено предоставление иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района, на проведение работ по ремонту и содержанию межпоселковых автомобильных дорог | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 80765,5 | 88186,9 | 155142,5 | 158899,8 | 482994,7 |
|  | областной бюджет | Х | 10417,6 | 10417,6 | 65776,2 | 65776,2 | 152387,6 |
|  | бюджет района | Х | 70347,9 | 77769,3 | 89366,3 | 93123,6 | 330607,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» (всего), в том числе: | Х | 41667,9 | 65543,9 | 155142,5 | 158899,8 | 421254,1 |
|  | областной бюджет (всего), из них | Х | - | - | 65776,2 | 65776,2 | 131552,4 |
|  |  | 902 0409 014019Д062 240 | - | - | 65776,2 | 65776,2 | 131552,4 |
|  | бюджет района (всего), из них | Х | 41667,9 | 65543,9 | 89366,3 | 93123,6 | 289701,7 |
|  |  | 902 0409 014019Д110 240 | 41667,9 | 65543,9 | 88701,8 | 92459,1 | 288372,7 |
|  |  | 902 0409 014019Д062 240 | - | - | 664,5 | 664,5 | 1329,0 |
| 3. | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» (всего), в том числе: | Х | 39097,6 | 22643,0 | - | - | 61740,6 |
|  | областной бюджет (всего), из них | Х | 10417,6 | 10417,6 | - | - | 20835,2 |
|  |  | 902 0409 01401SД061 540 | 10417,6 | 10417,6 | - | - | 20835,2 |
|  | бюджет района (всего), из них | Х | 28680,0 | 12225,4 | - | - | 40905,4 |
|  |  | 904 0409 014019Д860 540 | 25059,3 | 8147,7 | - | - | 33207,0 |
|  |  | 902 0409 014019Д860 540 | 3515,4 | 4077,7 | - | - | 7593,1 |
|  |  | 902 0409 01401SД061 540 | 105,3 | - | - | - | 105,3 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Красносулинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечено проведение ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок | 16.01.2025 27.02.2026 16.01.2027 16.01.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | план-график | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.04.2025 01.04.2026 01.04.2027 01.04.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | 01.10.2025 01.10.2026 01.10.2027 01.10.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Акты о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам | 08.10.2025 08.10.2026 08.10.2027 08.10.2028 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.7. | Контрольная точка 1.2.1. Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений | 09.01.2025 12.01.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Соглашения | информационная система отсутствует |
| 1.8. | Контрольная точка 1.2.2. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий | январь-декабрь 2025 январь-декабрь 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Акт выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.9. | Контрольная точка 1.2.3. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал | 01.04.2025 01.04.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.10. | Контрольная точка 1.2.4. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам | январь-декабрь 2025 январь-декабрь 2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.11. | Контрольная точка 1.2.5. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал | 01.07.2025 01.07.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.12. | Контрольная точка 1.2.6. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал | 01.10.2025 01.10.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | отчет | информационная система отсутствует |
| 1.13. | Контрольная точка 1.2.7. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал | 31.12.2025 31.12.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | отчет | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

IV. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий

«Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района) |
| --- | --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. Повышена эффективность пригородных и внутрирайонных, межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Регулярность движения пассажирского транспорта | КПМ | возрастания | процентов | 96,4 | 2023 | 96,6 | 96,7 | 96,8 | 97,0 | 99,0 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | отсутствует |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий муниципальной программы;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по го дам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |
| Задача 1. Повышена эффективность пригородных и внутрирайонных, межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе», всего, в том числе: | Х | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
|  | бюджет района | Х | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах», всего, в том числе: | Х | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
|  | бюджет района (всего), из них: | Х | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |
|  |  | 902 0408 01402 20010 240 | 2958,8 | 4039,4 | 1500,0 | - | 8498,2 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Красносулинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Повышена эффективность пригородных и внутрирайонных, межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Татьяна Васильевна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 16.01.2025 16.01.2026 16.01.2027 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | план-график | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 21.03.2025 21.03.2026 21.03.2027 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | 30.11.2025 30.11.2026 30.11.2027 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Акты о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 23.12.2025 23.12.2026 23.12.2027 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

V. ПАСПОРТ

Комплекса процессных мероприятий

«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Управление образования Красносулинского района (Дремина Мирослава Петровна – начальник управления образования Красносулинского района) |
| --- | --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. Обеспечено участие детей в конкурсах, направленных на формирование основ безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Охват числа учащихся, участвующих в конкурсе «Безопасное колесо» | КПМ | возрастания | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление образования Красносулинского района | отсутствует |

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по го дам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |
| Задача 1. Обеспечено участие детей в конкурсах, направленных на формирование основ безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» | Приобретение товаров, работ и услуг | Обеспечено участие детей в конкурсе «Безопасное колесо» | условных единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района (всего), в том числе: | Х | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
|  | бюджет района | Х | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» (всего), в том числе: | Х | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
|  | бюджет района, из них | Х | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |
|  |  | 907 0702 0140320020 240 | 66,7 | 70,0 | - | - | 136,7 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Красносулинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечено участие детей в конкурсах, направленных на формирование основ безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо» | Х | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Татьяна Георгиевна, главный специалист управления образования) | Х | Х |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 16.01.2025 16.01.2026 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | план-график | информационная система отсутствует |
| 1.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.03.2025 01.03.2026 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ | 01.10.2025 01.10.202 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Акты о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту | 08.10.2025 08.10.2026 | Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

VI. ПАСПОРТ

комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству,

реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения

и искусственных сооружений на них»

1. Основные положения

| Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (далее также в настоящем разделе – комплекс процессных мероприятий) | – | Администрация Красносулинского района (Лебединская Ирина Васильевна, начальник отдела жизнеобеспечения района) |
| --- | --- | --- |
| Связь с муниципальной программой Красносулинского района | – | муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастании/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Вид показателя | Базовое значение показателя |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  | Ответственный за достижения показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |  |  |
| Задача 1. «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество положительных заключений государственной экспертизы проектной документации по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | КПМ | возрастание | штук | ведомственный | - | 2023 | - | 1 | - | - | - | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | - |

Примечание.

Используемые сокращения:

КПМ – комплекс процессных мероприятий;

ОКЕИ – общероссийский классификатор единиц измерения.

3. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Характеристика | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2030 (справочно) |
| Задача 1. «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Приобретение товаров, работ и услуг | обеспечено выполнение проектных работ, направленных на обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту автомобильных дорог | условных единиц | - | 2023 | - | 1 | - | - | - |

4. Параметры финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации расходов | Объем расходов по годам реализации, тыс. рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | Х | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |
|  | бюджет района | Х | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |
| 2. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» (всего), в том числе: | Х | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |
|  | бюджет района (всего), из них | Х | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |
|  |  | 902 0409 014049Д111 240 | 2367,1 | 5523,0 | - | - | 7890,1 |

5. План реализации комплекса процессных мероприятий на 2025-2028 годы

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование отраслевого (функционального) органа, структурного подразделения Администрации Красносулинского района) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Задача 1. «Выполнены проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог» | Х | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Х | Х |
| 1.2. | Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок | 01.09.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | план-график | информационная система отсутствует |
| 1.3. | Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | 01.11.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | муниципальный контракт | информационная система отсутствует |
| 1.4. | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий | 15.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Акты о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.5. | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта | 23.12.2025 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |
| 1.6. | Контрольная точка 1.1.5. Произведена приемка оказанных услуг по разработке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации, включающее проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта | 14.08.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Акты о приемке выполненных работ | информационная система отсутствует |
| 1.7. | Контрольная точка 1.1.6. Произведена оплата оказанных услуг по разработке проектной документации, имеющей положительное заключение государственной экспертизы по результатам инженерных изысканий, проектной документации, включающее проверку достоверности определения сметной стоимости объекта капитального ремонта в рамках заключенного муниципального контракта | 26.08.2026 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) | Платежное поручение | информационная система отсутствует |

Примечание.

Х – данные ячейки не заполняются.

Управляющий делами

Администрации района 	 И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к муниципальной программе Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов

за счет субсидий из областного бюджета

Участие поселений Красносулинского района в мероприятиях, направленных на создание условий для развития транспортной системы Красносулинского района заключается в разработке и реализации соответствующих муниципальных программ.

Муниципальные программы должны представлять собой взаимоувязанный комплекс мероприятий, направленных на достижение целевых показателей.

Межбюджетные трансферты за счет средств областного бюджета выделяются бюджетам поселений Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств на ремонт и содержание, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая разработку проектной документации.

Межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей средства бюджета поселения, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета»;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о местном бюджете средств бюджета поселения, направляемых на софинансирование расходов по объектам и направлениям, в соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о бюджете поселения кода бюджетной классификации доходов для предоставления межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета поселения;

подтверждение права муниципальной собственности на соответствующие объекты отсутствие обременений, исков, судебных решений или иных обстоятельств, которые могут повлечь прекращение права муниципальной собственности.

Приложение № 2

к муниципальной программе Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

ПОРЯДОК

предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Красносулинского района

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» предоставляются межбюджетные трансферты бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Красносулинского района (далее – межбюджетные трансферты).

Межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих условий:

наличие муниципальной программы, утвержденной в установленном порядке и предусматривающей наличие мероприятий, обеспечивающих реализацию полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений Красносулинского района;

наличие в правовом акте представительного органа муниципального образования о бюджете поселения кода бюджетной классификации доходов для предоставления межбюджетных трансфертов, закрепленных за соответствующими главными администраторами доходов бюджета поселения.

Предоставление межбюджетных трансфертов поселениям осуществляется на основании соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам поселений между администрацией Красносулинского района и администрациями поселений.

Соглашение заключается в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района или со дня внесения изменений в решение Собрания депутатов о бюджете Красносулинского района, устанавливающих общий объем межбюджетных трансфертов и их распределение бюджетам поселениям.