РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 27.12.2024 № 324

г. Красный Сулин

О внесении изменений

в приложение к распоряжению

Администрации Красносулинского района

от 27.12.2023 № 338

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», постановлением Администрации Красносулинского района от 27.12.2024 № 1527 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 27.12.2023 № 338 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Кирпичкова И.С.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

Управление земельно-имущественных

отношений и муниципального заказа

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 27.12.2024 № 324

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 27.12.2023 № 338

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным

и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет района | бюджеты поселений | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе» | Всего, в том числе: | Х | Х | 21522,8 | 0,0 | 0,0 | 21522,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | 21422,8 | 0,0 | 0,0 | 21422,8 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | ОМ 1.1.: «Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р. | Повышение доступности жилья и качества жилой среды путем создания условий по развитию территорий для жилищного строительства | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р. | Предоставление земельных участков для строительства жилья многодетным семьям из муниципального адресного перечня земельных участков в соответствии с разработанным порядком | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | ОМ 1.2.: «Обеспечение перспективных земельных участков документами планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Передача в общедолевую собственность бесплатно земельных участков категориям граждан, установленных законодательством РФ | 28.12.2024 | 66,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставление 20 земельных участков гражданам, имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей и совместно проживающих с ними в общедолевую собственность бесплатно | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | ОМ 1.3.: «Обеспечение эффективного использования муниципальных функций» | Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Повышение эффективности бюджетных средств | 28.12.2024 | 21356,8 | 0,0 | 0,0 | 21356,8 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставление муниципальной услуги (деятельность органов местного самоуправления) в полном объеме | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | ОМ 1.4.: Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания стандартного жилья, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 28.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Уменьшение количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизвод-ственного назначения, в том числе для стандартного жилья до 9 единиц | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | ОМ 1.5.: Создание условий для развития рынка доступного жилья, развития жилищного строительства в том числе, повышение качества индустриального жилищного строительства | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Развитие доступного рынка жилья, в том числе стандартного жилья | 28.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0.0 | 0,0 |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Заместитель главы Администрации Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Ввод общей площади жилья в эксплуатацию в объеме 12,00 тыс.кв. м. | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | Подпрограмма 2. «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | Всего, в том числе | Х | Х | 147610,4 | 213,8 | 139484,3 | 67,0 | 7845,3 | 0,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | 28745,8 | 213,8 | 28465,0 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков | Х | Х | 35937,6 | 0,0 | 33565,6 | 0,0 | 2372,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В. | Х | Х | 24371,1 | 0,0 | 22762,6 | 0,0 | 1608,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В. | Х | Х | 34855,2 | 0,0 | 32554,7 | 0,0 | 2300,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В. | Х | Х | 5597,6 | 0,0 | 5228,1 | 0,0 | 369,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В. |  | Х | 18103,1 | 0,0 | 16908,3 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |
| 13. | ОМ 2.1.: «Переселение граждан из многоквартирного аварийного жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» | Х | Х | Х | 118864,6 | 0,0 | 111019,3 | 0,0 | 7845,3 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков |  | Х | 35937,6 | 0,0 | 33565,6 | 0,0 | 2372,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В. |  | Х | 24371,1 | 0,0 | 22762,6 | 0,0 | 1608,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В. |  | Х | 34855,2 | 0,0 | 32554,7 | 0,0 | 2300,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В. |  | Х | 5597,6 | 0,0 | 5228,1 | 0,0 | 369,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В. |  | Х | 18103,1 | 0,0 | 16908,3 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В. | Предоставление выкупной стоимости 9 семьям (20 человек) за изымаемое жилое помещение | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В. | Предоставление выкупной стоимости 8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения Борисова О.В. | Предоставление выкупной стоимости 8 семьям (16 человек) за изымаемое жилое помещение | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В. | Предоставление выкупной стоимости 3 семьям (7 человек) за изымаемое жилое помещение | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения Гайдук Д.В. | Предоставление выкупной стоимости 14 семьям (30 человек) за изымаемое жилое помещение | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 15. | ОМ 2.2.: «Обеспечение жильем молодых семей в Красносулинском районе» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Оказание мер государственной поддержки в виде социальных выплат для улучшения жилищных условий молодых семей | 28.12.2024 | 1014,4 | 213,8 | 733,6 | 67,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Предоставить свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья 1 молодой семье | 28.12.2024 | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17. | ОМ 2.3.: «Обеспечение, предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 28.12.2024 | 27731,4 | 0,0 | 27731,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Обеспечить жилыми помещениями 13 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | Итого по муниципальной программе | Всего, в том числе: | Х | Х | 169133,2 | 213,8 | 139484,3 | 21589,8 | 7845,3 | 0,0 |
|  |  | Заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор – Бисаинов А.Р.; | Х | Х | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района – Минакова О.А. | Х | Х | 50168,6 | 213,8 | 28465,0 | 21489,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Углеродовского городского поселения – В.В. Глушков | Х | Х | 35937,6 | 0,0 | 33565,6 | 0,0 | 2372,0 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения – Болдырев И.В. | Х | Х | 24371,1 | 0,0 | 22762,6 | 0,0 | 1608,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Долотинского сельского поселения – Борисова О.В. | Х | Х | 34855,2 | 0,0 | 32554,7 | 0,0 | 2300,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ковалевского сельского поселения – Изварин Н.В. | Х | Х | 5597,6 | 0,0 | 5228,1 | 0,0 | 369,5 | 0,0 |
|  |  | Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике – Кирпичков И.С.; Глава Администрации Ударниковского сельского поселения – Гайдук Д.В. |  | Х | 18103,1 | 0,0 | 16908,3 | 0,0 | 1194,8 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова