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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

29.12.2018
№ 359
      г. Красный Сулин

О внесении изменений в приложение             к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2017 № 360
В соответствиис постановлениями Администрации Красносулинского района от 29.12.2018 № 1543 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 31.10.2013 № 1298», от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» руководствуясь ст. 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района, -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.12.2017 № 360 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2018 год» согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.
ГлаваАдминистрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к распоряжению Администрации

Красносулинского района

от 29.12.2018 № 359
ПЛАН
 реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2018 год

	№ п/п
	Номер и 
наименование 

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плано-вый срок реалии-зации
	Объем расходов (тыс. руб.)

	
	
	
	
	
	всего
	Федераль-ный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюд-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение 
и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Свердлов Р.В.;
начальник жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
управление образования Красносулинского района 
начальник
Дремина М.П.;
МБУЗ «РБ»

главный врач
Мартынова И.Е.;
МУП «КГТ»

директор

Богатых А.И.
	Х
	Х
	330,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	30,0

	2
	ОМ 1.2: «Проведение обязательных энергетических обследований 
зданий, строений, сооружений»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.; 

управление образования Красносулинского района 
начальник 

Дремина М.П.
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	31.12.2018
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.; 

управление образования Красносулинского района 

начальник 

Дремина М.П.
	Оформление

энергетических паспортов в шести средне образовательных школах Красносулинского района 
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	О М 1.4: «Назначение ответственных за энергосбережение в учреждениях и организациях»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.; 

управление образования Красносулинского района 

начальник 

Дремина М.П.
	Повышение уровня ответственности в энергосбережении
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5
	Контрольное событие 

муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.; 

управление образования Красносулинского района 

начальник 

Дремина М.П.
	Назначение ответственных лиц в муниципальных учреждениях за энергосбережение
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.5: «Постоянный контроль, технический и финансовый учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Создание базы данных по услугам энергосервиса
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7
	Контрольное событие 

муниципальной программы 1.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Заполнение базы данных по услугам энергосервиса
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	О.М. 1.6: «Оснащение зданий, строений, сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов»


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Уменьшение потребления энергоресурсов,

экономия  бюджетных средств на оплату услуг по потребляемым энергоресурсам
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.6.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Ожидаемая экономия тепловой и электрической энергии за счет уменьшения потребления
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	О.М. 1.9: «Автоматизация потребления тепловой энергии зданиями, строениями, сооружениями»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;  начальник отдела  жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Уменьшение потребления тепловой энергии, экономия на оплату услуг теплоснабжения
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.9.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;  начальник отдела  жизнеобеспечения района Лебединская И.В.
	Установка системы погодного регулирования в индивидуальных тепловых пунктах
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	О.М. 1.10: «Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ»

главный врач Мартынова И.Е.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления тепловой энергии, экономия на оплату услуг теплоснабжения
	31.12.2018
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0

	13
	Контрольное событие муниципальной программы 1.10.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ»

главный врач Мартынова И.Е.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Замена радиаторов на металлопласти-ковые в количестве 10 шт. в МБУЗ «РБ» Красный Сулин
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	14
	Подпрограмма 2: «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры

Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ»

главный врач 

Мартынова И.Е.;

МУП «КГТ»

директор Богатых А.И.;

Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 
Шкробот В.В.;
	Х
	Х
	4228,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	4228,0

	15
	О М 2.1: «Разработка комплекса мер направленных на улучшение платежной дисциплины при оплате за тепловую энергию согласно ФЗ «О теплоснабжении»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления тепловой энергии
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	16
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	МУП «КГТ» совместно с сотрудниками Администрации городских и сельских поселений Красносулинского района проводит поквартирный обход, с целью разъяснения погашения задолженности по ТЭР, проводятся совещания  с МУП «КГТ» и Администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района по вопросу снижения задолженности  за тепловую энергию
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	ОМ. 2.2: «Разработка перечня мероприятий по стимулированию потребителей и теплоснабжающих предприятий к снижению температуры возвращаемого теплоносителя»


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Развитие культуры энергосбережения и повышение квалификации специалистов
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	18
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Проведение обучающих семинаров,  в первом и четвертом кварталах
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19
	ОМ 2.3:

«Организация работы обучающего центра энергетической эффективности по повышению квалификации руководящих работников и специалистов теплоснабжающих организаций»


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ»

главный врач

Мартынова И.Е.;
	Повышение квалификации 
в сфере энергоресурсосбе-режения
	31.12.2018
	30,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	30,0

	20
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ»

главный врач

Мартынова И.Е.;
	Повышение квалификации сотрудников МБУЗ «РБ» в сфере энергоресурсоснабжения в количестве 
20 человек во втором полугодии текущего года
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21
	О.М. 2.6: «Разработка проектов и установка на источниках тепловой энергии энергоэффективного оборудования, котлов и насосов»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
начальник  отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления воды и тепловой энергии, экономия средств на оплату услуг
	31.12.2018
	682,8
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	682,8

	22
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
начальник 

отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МУП «КГТ»

директор 

Богатых А.И.
	Проведение капитального ремонта7 котлов в котельных и ремонт теплотрасс – 434,5тр.м.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23
	ОМ 2.7: «Внедрение автоматизированной системы учета энергоресурсов (топлива, воды, тепловой и электроэнергии)»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Свердлов Р.В.;
начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления энергоресурсов, экономия средств на оплату услуг  
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	24
	Контрольное событиемуниципальной программы 2.7.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Свердлов Р.В.;
начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Планирование и контроль каждого энерго

ресурса (мониторинг энергопотребления)

	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	25
	О.М. 2.8: «Выполнение теплового, гидравлического расчета и наладку тепловых сетей» 

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник 
отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления тепловой энергии, экономия средств 
на оплату 
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	26
	Контрольное событие муниципальной программы2.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Определение готовности систем теплопотребления и тепловых сетейкОЗП;
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27
	О.М. 2.9: «Выполнение реконструкции и замены тепловых сетей, используя бесканальную прокладку трубопроводов 
в ППУ с ОДК»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления тепловой энергии, экономия средств 
на оплату 
	31.12.2018
	598,3
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	598,3

	28
	Контрольное событие муниципальной программы2.9.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор

Богатых А.И.
	Реконструкция (изменение пропускной способности трубопроводов и трассировки) тепловых сетей, теплоснабжающей организацией МУП «КГТ» 434,5 тр.м.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29
	О.М. 2.10 «Разработка проектов систем автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Уменьшение потребления тепловой энергии, экономия средств на оплату услуг 


	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30
	Контрольное событие муниципальной программы2.10.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
МУП «КГТ»
директор 

Богатых А.И.
	Обеспечение, контроль расходования и снижение объемов потребляемой тепловой энергии за счет автоматизации отпуска тепловой энергии потребителям
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	31
	О.М. 2.11 «Замена участков сети водоснабжения из труб  ПВХ и ПЭ»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.
	Уменьшение потребления воды,

экономия средств на оплату услуг
	31.12.2018
	403,4
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	403,4

	32
	Контрольное событие муниципальной программы2.11: 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.
	Капитальный ремонт водопроводных сетей 767,6 м.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33
	О.М. 2.13 «Замена насосных агрегатов с низким КПД на более эффективные насосы»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.
	Уменьшение потребления воды,

экономия средств на оплату  услуг
	31.12.2018
	2015,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2015,0

	34
	Контрольное событие муниципальной программы2.13.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник 
отдела жизнеобеспе-чения 
района 

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.
	Замена, капитальный ремонт насосных агрегатов с низким КПД в количестве
3 шт., замена задвижек, вантузов, устройство и ремонт водопроводных колодцев
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	35
	О.М. 2.14 «Замена уличных сетей канализации»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник 
отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.

	Уменьшение потребления воды,

экономия средств на оплату услуг
	31.12.2018
	438,5
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	438,5

	36
	Контрольное событие муниципальной программы 2.14.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района  по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник 
отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.;
Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В.
	Замена 134,0 м уличных сетей канализации, ремонт канализационных колодцев
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	37
	О.М. 2.15 «Закрытие теплового контура»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.; 

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ» главный врач Мартынова И.В.:
	Уменьшение потребления тепловой энергии
	31.12.2018
	60,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	60,0

	38
	Контрольное событие муниципальной программы2.15.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.; 

начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.;

МБУЗ «РБ» главный врач Мартынова И.В..
	МБУЗ «РБ» замена оконных блоков на пластиковые в количестве 5 шт.
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	39
	Подпрограмма 3 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в жилищном фонде Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	40
	О.М. 3.1: «Создание и ведение  системы мониторинга целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.
	Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	41
	Контрольное событие муниципальной программы3.1:
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.
	Ежеквартальный сбор данных о состоянии жилищного фонда
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	42
	О.М. 3.2: 

«Создание механизма контроля содержания жилищного фонда в соответствии с требованиями законодательства в сфере энергосбережения и энергетической эффективности»

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.

	Систематизация сбора и обобщения данных о состоянии жилищного фонда
	31.12.2018
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	43
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2:
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.;

начальник отдела жизнеобеспечения района

Лебединская И.В.
	Систематизация сбора данных об исполнении целевых показателей: 15.03.2018
15.06.2018

14.09.2018
	31.12.2018
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Итого по муниципальной программе 
	Х

	Х
	Х
	4558,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	4258,0

	
	МУП «Красносулинские городские теплосети»

директор 

Богатых А.И.
	Х
	Х
	1281,1
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	1281,1

	
	Красносулинский ПО ООО «Донреко»

директор 

Шкробот В.В..
	Х
	Х
	2856,9
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	2856,9

	
	МБУЗ «РБ»

главный врач 

Мартынова И.Е.

	Х
	Х
	120,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	120,0

	
	Управление образования Красносулинского района 

начальник 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	300,0
	0,0
	0,0
	300,0
	0,0
	0,0


Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова[image: image2.png]
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