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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.01.2021 № 1

г. Красный Сулин

О внесении изменений в 
приложение к распоряжению Администрации Красносулинского 
района от 24.12.2019 № 351
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 12.01.2021 № 1 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.12.2019 № 351 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2020 год», изложив его  согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Распоряжение вносит 

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 15.01.2021 № 1
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.12.2019 № 351
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы» на 2020 год

	№ 

п/п
	 Номер и  наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселе-

ний
	внебюд-жетные источ-ники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	246773,8
	32620,3
	164256,1
	49791,3
	106,1
	-

	2
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.;

Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.);
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района

	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог

	31.12.2020
	40007,8
	-
	-
	40007,8
	-
	-

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.) 
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных  в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	ПОМ 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.);

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2020
	36245,0
	32620,3
	3588,4
	-
	36,3
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.); Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Произвести 

ремонт 4,182 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского городского поселения
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.); Администрация Владимировского сельского 
поселения (глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.)
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного 
значения
	31.12.2020
	160281,1
	-
	157947,6
	2333,5
	-
	-

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.); Администрация Владимировского сельского поселения (глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.)
	Произвести капитальный ремонт: А/д 
«г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)»-
х. Зайцевка;
«Въезд в 
х. Большая Федоровка»;

А/д по ул. Заречная х. Большая Федоровка

	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	ОМ 1.4.

«Проектные  работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Обеспечение проектной документацией работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги а/д 
«х. Садки - 

х. Дудкино»;
а/д «ст. Новоми-хайловская - 
п. Розет»
	31.12.2020
	7450,0
	-
	-
	7450,0
	-
	-

	9
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Заключение муниципального контракта на выполнение
работ по разработке проектной документации работ по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги а/д 
«х. Садки - 

х. Дудкино»; а/д «ст. Новомихайлов-ская - п. Розет»
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10
	ОМ 1.5.

«Строительство и реконструкция автомобильных  дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.),  глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем увеличения протяженности, изменения параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	31.12.2020
	2789,9
	-
	2720,1
	-
	69,8
	-

	11
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.), глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.
	Завершить строительство моста через реку Малая 
Гнилуша по 
ул. Комсомоль-ской в 
г. Красный Сулин, протяженностью 0,225 км
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б.
	Х
	31.12.2020
	2913,6
	-
	-
	2913,6
	-
	-

	13
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропаганди-рующих безопасность дорожного движения

	Управление образования Красносулинского района - начальник УО 
Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2020
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	-

	14
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО 
Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо»
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	15
	ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2020
	2853,6
	-
	-
	2853,6
	-
	-

	16
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения
Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.)
	Обеспечение функционирования 
12 внутрирайонных маршрутов 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	249687,4
	32620,3
	164256,1
	52704,9
	106,1
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: 
заместитель главы Администрации Красносулинского 
района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.; 

(отдел жизнеобеспечения района) 

Участники: главы 
сельских поселений, 
входящих в состав Красносулинского района 
	Х
	Х
	179554,8
	-
	127220,4
	52334,4
	-
	-

	
	
	Участник: Администрация Красносулинского городского 
поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Х
	Х
	39034,9
	32620,3
	6308,5
	-
	106,1
	

	
	
	Участник: Администрация Владимировского сельского поселения 
(глава Администрации Владимировского сельского поселения Изварин А.В.)
	Х
	Х
	31037,7
	-
	30727,2
	310,5
	-
	-

	
	
	Участник:

 управление образования Красносулинского
 района - начальник УО 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	60,0
	-
	-
	60,0
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова
