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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 05.03.2026 № 41
г. Красный Сулин
Об утверждении единого 
аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
на 2026 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 17.02.2026 № 88 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит 
отдел сельского хозяйства
и охраны окружающей среды
4

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 05.03.2026 № 41

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
на 2026 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), 
контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
(должность/ФИО)

	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный
бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджет поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Иной муниципальный проект «Ликвидация объектов накопленного вреда на территории муниципальных образований в Ростовской области» (Красносулинский район)
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства, Шаповалов Валерий Борисович
	1414,9
	0,0
	1321,5
	0,0
	93,4
	0,0

	1 Задача «Улучшена экологическая обстановка на территории Красносулинского района путем ликвидации свалок»

	1.1.
	Мероприятие (результат) 1.
Обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретений контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства, Шаповалов Валерий Борисович
	1414,9
	0,0
	1321,5
	0,0
	93,4
	0,0

	1.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
«Заключены соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидии на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	01.03.2026
	начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
«Заключены соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов за счет средств областного бюджета на обустройство (создание) мест (площадок) накопления (в том числе раздельного накопления) твердых коммунальных отходов и приобретение контейнеров и/или бункеров для накопления твердых коммунальных отходов и/или крупногабаритных отходов»
	Х
	01.03.2026
	начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.6.
	Контрольная точка 1.3.
«Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту»
[bookmark: _GoBack]
	Х
	30.04.2026
	начальник отдела жизнеобеспечения Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды, Сухин Алексей Николаевич
	49844,9
	0,0
	0,0
	49844,9
	0,0
	0,0

	1 Задача «Поддержан технологический режим работы водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»

	2.1
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская»
	01.01.2026
	01.12.2026
	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович
	43059,7
	0,0
	0,0
	43059,7
	0,0
	0,0

	2.1.1.
	Контрольная точка 1.1. 
Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 квартала (в соответствии с техническим заданием) 
	Х
	31.03.2026
	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Контрольная точка 1.2. 
Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 1 полугодия (в соответствии с техническим заданием)
	Х
	30.06.2026
	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Контрольная точка 1.3. 
Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 9 месяцев (в соответствии с техническим заданием)
	Х
	30.09.2026
	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Контрольная точка 1.4. 
Услуга оказана (работы выполнены) по итогам 2025 года (в соответствии с техническим заданием)
	Х
	31.12.2026
	начальник производственного отдела Муниципального казенного учреждения «Отдел капитального строительства» Никулин Михаил Владимирович
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	2 Задача «Ликвидированы места несанкционированного размещения отходов»

	2.2.
	Мероприятия (результат) 2. 
«Проведены мероприятия по рекультивации объектов размещения отходов, в том числе твердых коммунальных отходов»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства, Шаповалов Валерий Борисович
	6785,2
	0,0
	0,0
	6785,2
	0,0
	0,0

	3.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	01.01.2025
	31.12.2025
	 начальник управления образования Администрации Красносулинского района, Дремина Мирослава Петровна
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	1. Задача «Организованы мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»

	3.1.
	Мероприятие (результат) 1. «Организованы и проведены мероприятия в рамках экологического образования и просвещения населения»
	01.01.2026
	31.12.2026
	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова Виктория Сергеевна 
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	3.1.1.
	Контрольная точка 1.1. «Проведены конкурсы в рамках Всемирного дня водных ресурсов – Дня воды»
	Х
	25.03.2026
	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Контрольная точка 1.2. «Проведены мероприятия в рамках экологического праздника «День птиц»

	Х
	25.04.2026
	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.3.
	Контрольная точка 1.3. «Проведены мероприятия в рамках Всероссийской акции «День Эколят, молодых защитников природы»

	Х
	30.04.2026
	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.4.
	Контрольная точка 1.4. «Обеспечено участие школьников в областном конкурсе «Тепло твоих рук»
	Х
	25.11.2026
	заместитель начальника управления образования Красносулинского района, Евтюхова В.С.
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	51309,8
	0,0
	1321,5
	49894,9
	93,4
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Ответственный исполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Соисполнитель – Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	8200,0
	0,0
	1321,5
	6785,2
	93,4
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Соисполнитель – управление образования Администрации Красносулинского района
	50,0
	0,0
	0,0
	50,0
	0,0
	0,0

	
	
	Х
	Х
	Участник – Муниципальное казенное учреждение «Отдел капитального строительства»
	43059,7
	0,0
	0,0
	43059,7
	0,0
	0,0





Управляющий делами 
Администрации района	 И.Ю. Кишкинова
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