[bookmark: _GoBack]Пояснительная информация  
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»  
за отчетный период 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018         № 1346.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрено          66 196,3 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 59145,2 тыс. рублей;
за счет  средств бюджета района – 2871,6 тыс. рублей;
за счет  средств бюджетов поселений – 4179,5 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено           138 130,5 тыс. рублей. Расхождение составляет 71 934,2 тыс. рублей.
Муниципальная программа приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района  от  25.06.2024 № 268  «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2023 № 222 «О бюджете Красносулинского района на 2024 год и на плановый  период 2025 и 2026 годов» в установленный срок.
По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 1 144,3 тыс. рублей, или 0,98% от бюджетных ассигнований, предусмотренных  сводной бюджетной росписью.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее –подпрограмма 2).
Реализация основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.12.2023 № 330.
На реализацию подпрограммы 1 (основное мероприятие 1.3 «Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района) в 2024 году муниципальной программой предусмотрено 1 925,5 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 1925,5 тыс. рублей. Расхождений нет.
Фактическое освоение средств на 01.07.2024 года составило 912,6 тыс. рублей. 
По подпрограмме 1  запланировано выполнение 3-х  основных мероприятий и 3-х контрольных событий.
По итогам 6 месяцев 2024 года   по основным   мероприятиям достигнуты следующие результаты:
в рамках реализации ОМ 1.1. «Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»
проведены две информационно – разъяснительные  встречи, два схода граждан на территории поселений Красносулинского района, имеющих многоквартирный жилой фонд;
           в рамках  реализации ОМ  1.2. «Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»  проведен  один специализированный  семинар   по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района; 
в рамках  реализации ОМ  1.3. «Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» заключено соглашение с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район», на сумму 1925,5 тыс. рублей. Оплата произведена по предъявленным счетам в сумме 912,6 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 в 2024 году предусмотрено 64 270,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  – 136 205,0 тыс. рублей. 
По подпрограмме 2  запланировано выполнение 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.
По итогам 6 месяцев 2024 года по основным мероприятиям достигнуты следующие результаты:
По основному мероприятию 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» в 2024 году ведутся работы согласно графику: монтаж и подключение шкафа управления насосов; монтаж и подключение анализаторов кислорода; подключение шкафов ШС и ШК в ПрК; опрессовка подводящего трубопровода; заливка монолитных подпорных стен;  монтаж ворот и забора;  благоустройство территории.  Завершение работ  по объекту запланировано до 02.09.2024.  Строительная готовность составляет 98%.  Работы ведутся в счет авансирования. 
По основному мероприятию 2.3. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» предприятию МУП «КГТ» возмещена часть платы граждан за услуги горячего водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Объем услуг по горячему водоснабжению по «МУП КГТ» 41446,9 м3, по теплоснабжению – 22274,3 Гкал.  Фактическое освоение на 01.07.2024 года составило 78,5 тыс. рублей, в том числе:  за счет  средств бюджета   Красносулинского г.п. – 46,9 тыс. рублей, Углеродовского г.п. – 11,4 тыс. рублей, Ковалевского  с.п. – 2,0 тыс. рублей, Михайловского с.п. – 6,5 тыс. рублей, Комиссаровское  с.п. – 11,7 тыс. рублей.  Оплата произведена в пределах заключенных договоров в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.
По основному мероприятию  2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» на выполнение работ по улучшению теплоснабжения, газоснабжения населенных пунктов Красносулинского района      сводной бюджетной росписью предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 9 421,8 тыс. рублей. По состоянию на отчетную дату проведены процедуры по отбору подрядных организаций:
ремонт котельного оборудования в Углеродовском городском и Комиссаровском сельском поселениях;
замена дымовой трубы котельной в п. Молодежный Михайловского сельского поселения;
заключены: договор от 29.03.2024 № 56 на техническое обслуживание объектов газового хозяйства Садковского сельского поселения; договор от 15.04.2024 № 119 на эксплуатацию опасного производственного объекта распределительных газопроводов в х. Садки, х. Дудкино, х. Зайцевка  Садковского сельского поселения.
Фактическое освоение средств по данному мероприятию составило 153,2 тыс. рублей.
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за отчетный период 6 месяцев 2024 года представлен в приложении к пояснительной информации.



Начальник отдела жизнеобеспечения района
Администрации Красносулинского района                                И.В. Лебединская


Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»
за отчетный период 6 месяцев 2024 года
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реализации (краткое описание)
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контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
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	предусмотрено
муниципальной программой
	предусмотрено
бюджетной росписью
	факт        на          отчетную дату 
	



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1
«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	1 925,5
	1 925,5
	912,6
	1 012,9

	2.
	ОМ 1.1
«Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2024
	30.12.2024
	-
	-
	-
	-

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района  
Лебединская И.В., главы  Администраций поселений
	Проведено 2 информационно - разъяснительные встречи, 2 схода граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд     
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2.
«Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления,
руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Повышение качества   управления многоквартирными домами 
	01.01.2024
	30.12.2024
	-
	-
	-
	-

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Проведен  1  специализированный семинар  по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3
«Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»                   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,   начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений
	01.01.2024
	30.01.2024
	1 925,5
	1 925,5
	912,6
	1 012,9
освоение средств запланировано во 
II-м полугодии    2024 года

	7.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы  1.3. 

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.,  начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района  
Минакова О.А.
	Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах по Красносулинскому району площадью 11784,4  м2  за   6 месяцев 2024 года 
	Х
	30.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 
Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Х
	Х
	Х
	64 270,9
	136 205,0
	231,7
	135 973,3

	9.
	ОМ 2.2.
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В,Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.  заместитель главы Администрации Красносулинского  городского поселения  Болдырев И.В.  
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений качественных показателей сбрасываемых сточных вод
	01.01.2024
	30.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	 Работы ведутся в счет авансирования 2023 года

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.2.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.  заместитель главы Администрации Красносулинского  городского поселения  Болдырев И.В.  

	Выполнены работы   по   объекту «Строительство ОСК и реконструкции городских коллекторов г. Красный Сулин»:   
монтаж и подключение шкафа управления насосов; монтаж и подключение анализаторов кислорода; подключение шкафов ШС и ШК в ПрК; опрессовка подводящего трубопровода; заливка монолитных подпорных стен; монтаж ворот и забора;  благоустройство территории.  Строительная готовность  объекта составляет 98%.  
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	X

	11.
	ОМ 2.3.
«Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В., заместитель главы  Администрации Красносулинского  городского поселения Болдырев И.В., 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н., 
глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В., 
глава  Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В., 
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан  
	01.01.2024
	30.12.2024
	63324,7
	105601,4
	78,5
	105522,9
освоение средств запланировано  во
II-м полугодии 2024 года

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.3.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В., заместитель главы  Администрации Красносулинского  городского поселения Болдырев И.В., 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н., 
глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В., 
глава  Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В., 
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М. 
	Снижен   уровень платежей  граждан  по горячему водоснабжению (теплоноситель)  за 6 месяцев  2024:
по горячему водоснабжению  по Красносулинскому г.п. – до 62,9%,  по теплоснабжению  по Красносулинскому г.п. до 92,9%; по Комиссаровскому с.п., Ковалевскому  с.п.,    Углеродовскому г.п.,    Михайловскому  с.п. до 74,0%
	Х
	30.12.2024
	X
	X
	X
	X

	13.
	ОМ 2.4.
«Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов  В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.,   глава Администрации Углеродовского городского поселения  Глушков В.В., глава Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н., глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М., глава Администрации Садковского  сельского поселения Маркина Н.А.
	Реализация работ по улучшению теплоснабжения, газоснабжения населенных пунктов   
	01.01.2024
	30.12.2024
	946,1
	9421,8
	153,2
	9268,6
освоение средств запланировано  во 
II-м полугодии 2024 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.4.

	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.,   глава Администрации Углеродовского городского поселения  Глушков В.В., глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н.,  глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.,  глава Администрации Садковского  сельского поселения Маркина Н.А.
	1.Подготовлены конкурсные процедуры для отбора подрядных организаций по ремонту   котельного оборудования  в Углеродовском г.п., Комиссаровском  с.п., Михайловском с.п.
2. Выполнено техническое обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства; эксплуатация  опасного производственного объекта распределительных газопроводов Садковского с.п.
	Х
	30.12.2024
	X
	X
	X
	X

	15.

















	Итого по муниципальной программе

















	Х
	Х
	Х
	Х
	66 196,3
	138 130,5
	 1 144,3
	136 986,2

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:  
Администрация Красносулинского района  (отдел жизнеобеспечения района) 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель:  УЗИО и МЗ Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	1 925,5
	1 925,5
	912,6
	1 012,9

	
	
	Участник: Администрация Красносулинского городского поселения 
	Х
	Х
	Х
	56 656,1
	96 086,5
	46,9
	96 039,6

	
	
	Участник:
Администрация 
Углеродовского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	2 409,7
	5 788,0
	11,4
	5 776,6

	
	
	Участник:
Администрация 
Комиссаровского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	8 041,2
	11,7
	8 029,5

	
	
	Участник:
Администрация 
Ковалевского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	411,7
	588,1
	2,0
	586,1

	
	
	Участник:
Администрация 
Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	2 473,1
	3 573,3
	6,5
	3 566,8

	
	
	Участник:
Администрация 
Садковского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	946,1
	946,1
	153,2
	792,9






Начальник отдела жизнеобеспечения
Администрации Красносулинского района                                                                            И.В. Лебединская
