Пояснительная информация  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»  

за отчетный период 6 месяцев 2023 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами   населения Красносулинского района» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году предусмотрено 152296,9  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 134868,5  тыс. рублей;

за счет  средств бюджета района – 10 045,6 тыс. рублей;

за счет  средств бюджетов поселений – 7382,8 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 108936,3 тыс. рублей.   Расхождение составляет 43360,6 тыс. рублей, в том числе: за счет уменьшения средств областного бюджета на 40925,5 тыс. рублей, и уменьшения средств бюджета района на 2435,1 тыс. рублей.  Муниципальная программа  будет приведена в соответствие с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.06.2023 № 186 «О внесении  изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» в установленный срок.

По   состоянию  на 01.07.2023 фактически освоено 38285,3 тыс. рублей,       или 35,1% от бюджетных ассигнований, предусмотренных  сводной бюджетной росписью.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее –подпрограмма 2).

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.01.2023 № 10.

На реализацию подпрограммы  1 в 2023 году предусмотрено  1851,4 тыс. рублей. Фактическое освоение  на 01.07.2023  года составило 921,1  тыс. рублей. 

По подпрограмме 1  запланировано выполнение 3-х  основных мероприятий и 3-х контрольных событий.

По итогам 6 месяцев 2023 года   по основным   мероприятиям      достигнуты следующие результаты:  

 в рамках реализации ОМ 1.1. «Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере» проведены две информационно – разъяснительные  встречи, три схода граждан на территории поселений Красносулинского района, имеющих многоквартирный жилой фонд;

           в рамках  реализации ОМ  1.2. «Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления, руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»  проведен  один специализированный  семинар   по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района; 
в рамках реализации ОМ 1.3. «Расходы на оплату взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» заключено соглашение с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о  порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» на сумму 1851,4 тыс. рублей. Оплата по предъявленным счетам осуществлена в сумме 921,1  тыс. рублей. 
На  реализацию  подпрограммы  2  в 2023 году предусмотрено 150445,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  - 107084,9 тыс. рублей. 

По подпрограмме 2  запланировано выполнение 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

По итогам 6 месяцев  2023 года   по основным  мероприятиям достигнуты следующие результаты:

 По основному мероприятию 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации» предусмотрено  43817,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 0,0  тыс. рублей.
 - проектная документация  по объекту «Водоснабжение х.Коминтерн Красносулинского района Ростовской области» передана в адрес ГБУ РО «Ростовоблстройзаказчик» для  выполнения строительно-монтажных работ  в силу требований областного закона от 16.12.2022 «О перераспределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами  местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области».

        По основному мероприятию 2.2. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
        - по объекту «Строительство ОСК  и реконструкция городских коллекторов г.Красный Сулин»  выполнены работы    по   монтажу технологического трубопровода, оштукатуриванию (производственный корпус  и  АБК,  монтажу щитов в аэротенках,  монтажу утеплителя производственного корпуса, устройству компенсационной траншеи,  монтажу лестницы,  монтажу технологического трубопровода в аэротенках, монтажу опалубки подпорных стен,  монтажу кабеля.

По основному мероприятию 2.3. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги» предприятию МУП «КГТ» возмещена часть платы граждан за услуги горячего водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Объем услуг по горячему водоснабжению по «МУП КГТ» 41448,2 м3, по теплоснабжению – 5927,5 Гкал. Фактическое освоение на 01.07.2023 года  составило 146,7 тыс. рублей, в том числе:  за счет  средств  бюджета   Красносулинского г.п. – 131,1 тыс. рублей, Углеродовского г.п. – 15,6 тыс. рублей. Оплата произведена в пределах заключенных договоров в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.  

По основному мероприятию  2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» на  выполнение работ по улучшению теплоснабжения населенных пунктов Красносулинского района      муниципальной программой  предусмотрены средства  в сумме 5271,9  тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 5728,8 тыс. рублей,  расхождение составляет 456,9 тыс. рублей  за счет увеличения средств бюджета района выделенных Ковалевскому сельскому поселению на  ремонт системы теплоснабжения.
Проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций на выполнение работ по ремонту котельного оборудования котельных пос. Углеродовский, пос. Розет, пос. Молодежный. Фактическое освоение  средств на 01.07.2023 составило 0,0  тыс. рублей.  

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за отчетный период 6 месяцев 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Начальник отдела жизнеобеспечения района

Администрации Красносулинского района                                 И.В. Лебединская
Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы Красносулинского района  
«Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»     
за отчетный период  6 месяцев  2023 года
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	факт на          отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	1851,4
	1851,4
	921,1
	930,3

	2.
	ОМ 1.1:

«Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2023
	30.12.2023
	-
	-
	-
	-

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
«Проведение информационно - разъяснительных встреч, сходов граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., главы  Администраций поселений
	Проведено 2 информационно - разъяснительные встречи, 3 схода граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд     
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2.

«Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления,

руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение качества   управления многоквартирными домами 
	01.01.2023
	30.12.2023
	-
	-
	-
	-

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
«Проведение    специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Проведен  1  специализированный семинар  по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3:

«Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»                   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;   начальник  

УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений
	01.01.2023
	30.12.2023
	1851,4
	1851,4
	921,1
	930,3
освоение средств запланировано во 

2-м полугодии    2023 года

	7.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы  1.3. 

«Оплата  имущественного взноса  по  капитальному  ремонту муниципального имущества  в многоквартирных домах»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;  начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района  
Минакова О.А.
	Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах по Красносулинскому району площадью 12260,1 м2  за   6 месяцев 2023 года 
	Х
	30.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 

Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.;

глава Администрации  Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.;   
глава Администрации Углеродовского городского поселения  Ильяев С.Г.;

глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	150445,5
	150445,5
	37364,3
	113081,2

	9.
	ОМ 2.1.

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б.;  начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания
	01.01.2023
	28.06.2023
	43817,5
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие   муниципальной программы 2.1.

«Выполнение   строительно-монтажных работ на объектах водоснабжения» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства  Шаповалов В.Б.;  начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.

	Проектная  документация  по объекту:
«Водоснабжениех.Комин-терн Красно-сулинского района Ростовской области» передана в адрес ГБУ РО «Ростов-облстройзаказчик» для  выполнения строительно-монтажных работ  в силу требований областного закона от 16.12.2022 «О перера-спределении отдельных полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения между органами  местного самоуправления и органами государственной власти Ростовской области» 
	Х
	28.06.2023
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2.:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В,Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;  глава Администрации Красносулинского  городского поселения  Грузинов П.А.  
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений качественных показателей сбрасываемых сточных вод
	01.01.2023
	30.12.2023
	95948,1
	95948,1
	37217,6
	58730,5-освоение средств запланировано во 2-м полугодии 2023 

года    

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.2.

«Выполнение работ по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»;

 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;  глава Администрации Красносулинского  городского поселения Грузинов П.А.  


	Выполнены работы   по   объекту «Строительство ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»:   

монтаж технологического трубопровода;

-оштукатуривание (производственный корпус  и  АБК; 
- монтаж щитов в аэротенках;
-монтаж утеплителя производственного корпуса;
-устройство компенсационной траншеи;
-монтаж лестницы;
-монтаж технологического трубопровода в аэротенках;
-монтаж опалубки подпорных стен;
-монтаж кабеля;
	X
	301.12.2023
	X
	X
	X
	X

	13.
	ОМ 2.3.:

«Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.;  начальник отдела жизнеобеспечения  района   
Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского  городского поселения Грузинов П.А.  
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан  
	01.01.2023
	30.12.2023
	5408,0
	5408,0
	0,0
	5408,0
освоение средств запланировано  во
2-м полугодии 2023 года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.3.

«Возмещение части платы граждан за   услуги  теплоснабжения и водоснабжения в объеме свыше  установленных индексов максимального  роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.; начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В.; глава Администрации Красносулинского  городского поселения Грузинов П.А.; 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения Безрукова Е.Н.;

глава Администрации Ковалевского сельского поселения Изварин Н.В.; 
глава  Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.; 
глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Снижен   уровень платежей  граждан  по горячему водоснабжению (теплоноситель)  за 6 месяцев  2023:

по горячему водоснабжению  по Красносулинскому г.п. – до 62,9 процентов,  по теплоснабжению  по Красносулинскому г.п. до 92,9 процентов, по Комиссаровскому с.п., Ковалевскому  с.п.,    Углеродовскому г.п.,    Михайловскому  с.п. до 74,0 процентов
	Х
	30.12.2023
	X
	X
	X
	X

	15.
	ОМ 2.4.:

«Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов  В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;   глава Администрации Углеродовского городского поселения  Глушков В.В.;

глава Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н.;

глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Реализация работ по улучшению теплоснабжения населенных пунктов   
	01.01.2023
	30.12.2023
	5271,9
	5728,8
	0,0
	5728,8
освоение средств запланировано  во 

2-м полугодии 2023 года

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.4.

«Выполнение  работ  по  ремонту  объектов теплоснабжения населенных пунктов»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.;   глава Администрации Углеродовского городского поселения  Глушков В.В.; 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н.;  глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Подготовлены конкурсные процедуры для отбора подрядных организаций по ремонту   котельного оборудованияи в Углеродовском г.п., Комиссаровском  с.п., Михайловском с.п.
	Х
	30.12.2023
	X
	X
	X
	X

	17.


	
	х
	х
	х
	х
	152296,9
	108936,3
	38285,4
	70651,0

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация Красносулинского района  (отдел жизнеобеспечения района) 
	х
	х
	х
	44275,9
	458,4
	0,0
	458,4

	
	
	соисполнитель:  УЗИО и МЗ Красносулинского района 
	х
	х
	х
	1851,4
	1851,4
	921,1
	930,3

	
	
	Участник: Администрация Красносулинского городского поселения 
	х
	х
	х
	100300,0
	100300,0
	37348,6
	62951,4

	
	
	Участник:

Администрация 

Углеродовского г.п.
	х
	х
	х
	2225,9
	2225,9
	15,6
	2210,3

	
	
	Участник:

Администрация 

Комиссаровского с.п.
	х
	х
	х
	1903,8
	1903,8
	0,0
	 1903,8

	
	
	Участник:

Администрация 

Ковалевского с.п.
	х
	х
	х
	22,6
	479,5
	0,0
	479,5

	
	
	Участник:

Администрация 

Михайловского с.п.
	х
	х
	х
	1717,3
	1717,3
	0,0
	1717,3


Начальник отдела жизнеобеспечения

Администрации Красносулинского района                                                                            И.В. Лебединская
