РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.03.2025 № 308

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за 2024 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Первый заместитель

главы Администрации

Красносулинского района	И.С. Кирпичков

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 19.03.2025 № 308

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2024 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2024 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения и повышения энергетической эффективности, развития промышленного потенциала промышленных предприятий и газотраспортной системы 
в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского 
района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной 
постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2024 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» 
за 2023 год;

проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области;

проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также

сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2024 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями.

Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2023 год.

По подпрограмме 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.

По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланирована реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.

Основное мероприятие 2.3. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения», выполнено не в полном объеме.

Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения разработано задание на проектирование и сметная документация на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство наружного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района».

По объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района» выполняется определение источника финансирования на выполнение проектных работ.

В рамках подпрограммы 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.

По подпрограмме 2 «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» запланирована реализация одного контрольного события, которое в установленные сроки не достигнуто.

Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия специалистами отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района».

Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в IV квартале 2024 года проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса).

По подпрограмме 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентноспособности» предусмотрено два контрольных события, которые достигнуты в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Основным неблагоприятным фактором стала неблагоприятные экономическая ситуация в стране.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

На реализацию основных мероприятий муниципальной программы 
в 2024 году бюджетные ассигнования не предусмотрены.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 
13 показателей, по 6 из которых фактическое значение соответствует плановым, по 4 показателям фактические значения ниже плановых, 
по 3 показателю фактические значения не достигнуты.

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района»: плановое значение – 52,14%; фактическое значение – 50,5%.

Показатель 4. «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году»: плановое значение – 122,7%; фактическое значение – 115,3%.

Показатель 5. «Уровень обеспеченности системами газификации»: плановое значение – 60,27%; фактическое значение – 60,24%.

Показатель 6. «Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)»: плановое значение – 95,0 единиц; фактическое значение 95,0 единиц.

Показатель 7. «Объем тепловой энергии, потребленный учреждениями»: плановое значение – 11,56%, фактическое значение – 11,56%

Показатель 1.1. «Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой, осуществляются на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч; фактическое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч.

Показатель 1.2. «Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляется на основании показаний приборов учета»: плановое значение – 8241,6 Гкал; фактическое значение – 8241,6 Гкал.

Показатель 1.3. «Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование»: плановое значение – 100,0%; фактическое значение – 100,0%.

Показатель 2.2. «Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей»: плановое значение – 4,46 км; фактическое значение – 0,0 км.

Показатель 2.3. «Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения»: плановое значение – 1 единица; фактическое значение – 0 единиц.

Показатель 4.1. «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»: плановое значение – 193,6 млн. рублей; фактическое значение – 197,3 млн. рублей.

Показатель 4.2. «Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области»: плановое значение – 
2,1 млн. тонн; фактическое значение – 2,1 млн. тонн.

Показатель 4.3. «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Плановое значение – 1,7%; фактическое значение – 1,65%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2024 год с обоснованием отклонений значений приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 2 – 0,97;

степень достижения целевого показателя 4 – 0,94;

степень достижения целевого показателя 5 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 6 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 7 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 2.2 – 0,00;

степень достижения целевого показателя 2.3 – 0,00;

степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,99;

степень достижения целевого показателя 4.2 – 1,00;

степень достижения целевого показателя 4.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,77 (10/13), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,80 (4/5), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Мероприятия за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет район не реализовывались.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

Плановых ассигнований не предусмотрено, расходы не осуществлялись и, в связи с чем, определить степень соответствия запланированному уровню расходов не предоставляется возможным.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,77 х 0,5 + 0,80 х 0,3 +0,00 х 0,2 = 0,625 (0,63), в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Для достижения поставленной цели и выполнения задач необходима дальнейшая реализация муниципальной программы.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.01.2025 № 2 утвержден аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
на 2025 год, в соответствии с которым будет реализовываться муниципальная программа.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету по муниципальной программе Красносулинского района «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы за 2024 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации / реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2. | Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Проведение муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района мероприятий по энергосбережению | Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены мероприятия направленные на сокращение потребления энергетических ресурсов | - |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов | Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района проведены обследования зданий и сооружений, а также энергопотребляющего оборудования | - |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Актуализация базы данных по услугам энергосервиса | База данных по услугам энергосервиса актуализирована и систематизирована | - |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Заполнение и обновление базы данных по услугам энергосервиса | Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2023 год | - |
| 6. | Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Основное Мероприятие 2.3. «Разработка проектной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение определения источника финансирования на выполнение проектных работ по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района» | Выполняется определение источника финансирования на выполнение проектных работ по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района» | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В. | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Разработка задания на проектирование и сметной документации на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, направление письма в министерство для определения источника финансирования | Разработано задание на проектирование и сметная документация на проектно-изыскательские работы по объекту «Строительство наружного уличного освещения х. Коминтерн Гуково-Гнилушевского сельского поселения Красносулинского района, направлено письмо в министерство для определения источника финансирования | Источник финансирования не определен |
| 9. | Подпрограмма 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Красносулинского района Ростовской области | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района | Создана благоприятная среда для развития промышленного производства на территории Красносулинского района | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 4.1 | Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки и предпринимательства); Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Проведение ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития | Проведен ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития | - |
| 12. | Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); промышленные предприятия; угледобывающие предприятия | 31.12.2024 | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Повышение энергоэффективности предприятий промышленности на территории Красносулинского района | Повышена энергоэффективность предприятий промышленности на территории Красносулинского района | - |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 4.2 | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); промышленные предприятия; угледобывающие предприятия | 31.12.2024 | Х | 31.12.2024 | Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района | Произведена установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского район | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность

и развитие энергетики» за 2024 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района | процент | 50,5 | 52,14 | 50,5 | - |
| 2. | Показатель 3. Уровень газификации населения Красносулинского района | процент | 59,36 | - | - | - |
| 3. | Показатель 4. Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году | процент | 113,2 | 122,7 | 115,3 | - |
| 4. | Показатель 5. Уровень обеспеченности системами газификации | процентов | - | 60,27 | 60,24 | - |
| 5. | Показатель 6. Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений) | единиц | - | 95,0 | 95,0 | - |
| 6. | Показатель 7. Объем тепловой энергии, потребленный учреждениями | тыс. Гкал | 11,58 | 11,56 | 11,56 | - |
| Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Показатель 1.1. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | тыс. кВт | 7762,6 | 7762,6 | 7762,6 | - |
| 8. | Показатель 1.2. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета | Гкал | 8241,6 | 8241,6 | 8241,6 | - |
| 9. | Показатель 1.3. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | процент | 100,0 | 100,0 | 100,0 | - |
| Подпрограмма 2. «Развитие и модернизация электрических сетей, включая сети уличного освещения» |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Показатель 2.2. Протяженность реконструированных и восстановленных электрических сетей | км | - | 4,46 | - | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования |
| 11. | Показатель 2.3. Количество разработанной проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения | единиц | - | 1 | - | Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием финансирования |
| Подпрограмма 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Показатель 4.1. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | млрд. рублей | 193,7 | 207,9 | 205,3 | - |
| 13. | Показатель 4.2. Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области | млн. тонн | 2,9 | 2,1 | 2,1 | - |
| 14. | Показатель 4.3. Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нано технологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» | процент | 1,6 | 1,7 | 1,65 | - |