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ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от _________ № _____
г. Красный Сулин
О внесении изменений в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.12.2019 № 351
В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», от 10.03.2020 № 300 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», -
1.Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.12.2019 № 351 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» на 2020 год», изложив его  согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит 

отдел жизнеобеспечения района
Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от       № 

Приложение

к распоряжению

Администрации

Красносулинского района

от 24.12.2019 № 351
ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
муниципальной программы Красносулинского района

«Развитие транспортной системы» на 2020 год

	№ 

п/п
	 Номер и  наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов (тыс.руб.)

	
	
	
	
	
	Всего
	федеральный бюджет
	областной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	80515,3
	29362,0
	3229,8
	47793,5
	130,0
	-

	2
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б.;

Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);
администрации сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района;

Администрация Красносулинского городского поселения (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	 31.12.2020
	46021,0
	-
	-
	45923,7
	97,3
	-

	3
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) 
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных  в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4
	П О М 1.21. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2020
	32624,5
	29362,0
	3229,8
	-
	32,7
	-

	5
	Контрольное событие муниципальной программы 1.21.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Произвести ремонт  2,5 км межпоселковых и 4,0 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6
	ОМ 1.3 «Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Увеличение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	31.12.2020
	1869,8
	-
	-
	1869,8
	-
	-

	7
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Произвести капитальный ремонт: А/д «г. Шахты – ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)»-х. Зайцевка;
«Въезд в х. Большая Федоровка»;

А/д по ул. Заречная х. Большая Федоровка;

А/д по ул. Строительная х. Холодный Плес
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б.
	Х
	31.12.2020
	3149,7
	-
	-
	3149,7
	-
	-

	9
	ОМ 2.1: Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	31.12.2020
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-

	10
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1
	Управление образования Красносулинского района - начальник УО Дремина М.П.
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное  колесо»
	31.12.2020
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11
	ОМ 2.2: Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	31.12.2020
	2999,7
	-
	-
	2999,7
	-
	-

	12
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	Обеспечение функционирования 8 внутрирайонных маршрутов 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13
	Итого по муниципальной программе:
	Х
	Х
	Х
	83665,0
	29362,0
	3229,8
	50943,2
	130,0
	-

	
	
	Ответственный исполнитель муниципальной программы: заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;  (отдел жизнеобеспечения района) 
Участники: главы сельских поселений входящих в состав Красносулинского района 
	Х
	Х
	50793,2
	-
	-
	50793,2
	-
	-

	
	
	Участник:

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	Х
	Х
	32721,8
	29362,0
	3229,8
	-
	130,0
	

	
	
	Участник:

 управление образования Красносулинского района - начальник УО 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	150,0
	-
	-
	150,0
	-
	-


Управляющий делами

Администрации района 
И.Ю. Кишкинова
