На 01.06.2026

В 2026 году на территории Красносулинского  района реализуются 3  национальных проекта, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:

- «Семья»;

- «Молодежь и дети»;

- «Инфраструктура для жизни».

1. Национальный проект «Семья»:

1.1. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 25 917,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 22 300,8 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 616,6 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.06.2026 составило –                                9 633,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 8 962,2 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 671,2 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение по национальному проекту «Семья» (региональный проект «Многодетная семья») в Красносулинском районе предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:

1.1.1. повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               8 390,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 99,2 тыс. рублей), из них:

за счет средств федерального бюджета – 8 125,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 265,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2026 на повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня, направлено 6 947,3 тыс. рублей (в том числе услуги банка 49,8 тыс. рублей), из них:

за счет средств федерального бюджета – 6 759,6 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 187,7 тыс. рублей.

По состоянию на текущую дату заключенные контракты на реализацию мероприятия по повышению рождаемости в субъектах Российской Федерации, в которых суммарный коэффициент рождаемости ниже среднероссийского уровня – отсутствуют.

1.1.1.1. предоставление молодым семьям единовременной денежной выплаты в связи с рождением третьего или последующего ребенка в размере 300,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 6 900,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 6 762,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 138,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2026  единовременная денежная выплата в связи с рождением третьего или последующего ребенка предоставлена 21 молодой семье на общую сумму – 6 300,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 6 174,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 126,0 тыс. рублей.

1.1.1.2. предоставление единовременной денежной выплаты беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности в размере 100,0 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 900,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 882,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 18,0 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2026  единовременная денежная выплата беременным женщинам, обучающимся по очной форме обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Российской Федерации, при постановке на учет по беременности предоставлена 5 беременным студенткам на общую сумму – 500,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 490,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 10,0 тыс. рублей.

1.1.1.3. предоставление компенсации в размере 50,0 процентов от стоимости обучения одного из детей многодетной семьи.

Финансовое обеспечение по мероприятию в 2026 году составляет 491,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 481,7 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 9,8 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2026 компенсация в размере 50,0 процентов стоимости обучения одного из детей многодетной семьи предоставлена 3 многодетным семьям на общую сумму – 97,5 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета  – 95,6 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1,9 тыс. рублей.

1.1.1.4. также в Красносулинском районе действует пункт проката предметов первой необходимости для новорожденных, открытый в 2025 году в соответствии с перечнем муниципальных образований в Ростовской области, утвержденных министерством труда и социального развития Ростовской области.

Предметы первой необходимости предоставляются гражданам во временное безвозмездное пользование. За весь период реализации мероприятия данной услугой воспользовались 66 семей (выдано 167 предметов первой необходимости).

В 2026 году по состоянию на 01.06.2026 услугой пункта проката воспользовались 13 семей  (выдано 30 предметов первой необходимости).

1.1.2. оказание государственной социальной помощи на основании социального контракта с приоритетным предоставлением многодетным семьям,  семьям с детьми и  участниками специальной военной операции на территориях Украины, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, а также членам их семей.

Финансовое обеспечение реализации мероприятия в 2026 году составляет                               17 526,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 240,0 тыс. рублей), из них:

за счет средств федерального бюджета – 14 175,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 3 351,6 тыс. рублей;

Заключено 11 социальных контрактов с семьями с детьми, две из которых многодетные:

- по мероприятию «Поиск работы» – 2,

- по мероприятию «Осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности» – 4,

- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 5.

По состоянию на 01.06.2026  оказана государственная социальная помощь в размере 2 686,1 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2 202,6 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 483,5 тыс. рублей.

1.2. В рамках реализации национального проекта «Семья» (региональный проект «Семейные ценности и инфраструктура культуры» в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 2 885,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 57,7 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 4,6 тыс. рублей.

Финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятия: Капитальный ремонт комнат № 18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека», расположенном по адресу:                          г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.

Муниципальным бюджетным учреждением культуры Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» заключен муниципальный контракт от 12.05.2026 № 0158300004626000016-830963-448273/27 с ООО «СТРОЙРЕММОНТАЖ» на проведение капитального ремонта  комнат № 18-20, 22 в здании Литер А МБУК КСР «Межпоселенческая центральная библиотека» на сумму  2 884,7 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета  – 2 823,0 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 57,6 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 4,1 тыс. рублей.

Дата завершения работ в соответствии с заключенным контрактом – 10.08.2026.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».

2.1. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 72 417,6  тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 72 312,9 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.06.2026 составило –                 31 909,0 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 31 861,5 тыс. рублей.

за счет средств областного бюджета – 47,5 тыс. рублей.

2.1.1. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет      64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 01.06.2026 за счет средств федерального бюджета освоено – 28 253,4 тыс. рублей.

2.1.2. Обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях.

Финансовое обеспечение деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в образовательных организациях в  2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 5 129,7  тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.

По состоянию на 01.06.2026 освоено – 2 372,6 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета –  2 325,1 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 47,5 тыс. рублей.

2.1.3. Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями государственных общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и  федеральной территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и профессиональных  образовательных организаций.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет              2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 01.06.2026 за счет средств федерального бюджета освоено –  1 283,0 тыс. рублей.

2.2. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 339,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 316,9 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.

Бюджетные ассигнования выделены на реализацию мероприятия по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)» для оплаты по контракту 2025 года.

По состоянию на 01.06.2026 освоено – 339,2 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 316,8 тыс. рублей.

за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.

В соответствии с контрактом от 21.04.2025 № 25/1 на оснащение предметных кабинетов общеобразовательных организаций средствами обучения и воспитания в целях достижения базового результата, установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов заключным между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851) поставка осуществлена 27.08.2025 (срок поставки товара по контракту – 01.09.2025). Оплата за счет средств бюджета района в сумме 22,4 тыс. рублей произведена 01.11.2025. Оплата за счет средств областного бюджета в сумме 316,8 тыс. рублей произведена 04.05.2026.

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».

3.1. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть»), предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 364 002,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 361 322,0 тыс. рублей;

за счет средств бюджета района – 1 570,8 тыс. рублей;

за счет средств бюджетов поселений – 1 109,7 тыс. рублей.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.06.2026 составило –                                114 549,1 тыс. рублей, в том числе:

за счет областного бюджета – 114 340,2 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 208,9 тыс. рублей.

Срок реализации 2026 год, предполагается выполнить следующие  мероприятия:

3.1.1. Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

3.1.1.1. Ремонт автомобильной дороги «от поворота на х. Михайловка до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос. Ново-Михайловка» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования составляет 77 020,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 76 250,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 770,4 тыс. рублей.

13.03.2026 размещено извещение на осуществлении закупки                                            № 0158300004626000003.

13.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0158300004626000003-616155-168078 на ремонт автомобильной дороги «от поворота на х. Михайловка - до а/д «Подъезд от магистрали «Дон» к пос. Ново-Михайловка» Красносулинского района Ростовской области с ООО «ДОРСТРОЙ». Юридический/почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай,  ул. Пороховая балка, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 (генеральный директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 71 987,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.07.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта –5%.

3.1.1.2. Ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги                                «г. Новошахтинск – г. Гуково» к газонаполнительной станции (переезд)» Красносулинского района Ростовской области. Общий объем финансирования составляет 48 212,2 тыс.рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 47 730,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 482,2 тыс. рублей.

13.03.2026 размещено извещение на осуществление закупки                                        № 0158300004626000002.

13.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0158300004626000002-616155-168078 на ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги «г. Новошахтинск - г. Гуково» к газонаполнительной станции (переезд)» Красносулинского района Ростовской области с ООО «ДОРСТРОЙ». Юридический/почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай,  ул. Пороховая балка, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 (генеральный директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 44 189,0 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.06.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта – 15%.

3.1.2. Ремонт внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:

3.1.2.1. Ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Михайловка, ул. Садовая, ул. Юбилейная. Общий объем финансирования составляет 31 815,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 31 497,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района – 318,2 тыс. рублей.

26.02.2026 размещено извещение на осуществление закупки                                                       № 3614855600926000005.

04.05.2026 заключен муниципальный контракт №1/2026 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н,                           х. Михайловка, ул. Садовая, ул. Юбилейная с ООО «ДОРСТРОЙ». Юридический/почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г. Аксай,  ул. Пороховая балка, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 (генеральный директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 28 990,6 тыс.рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.07.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта –15%.

3.1.2.2. Ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Виноградная. Общий объем финансирования составляет 20 199,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 19 997,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 202,1 тыс. рублей.

03.03.2026 размещено извещение на осуществление закупки № 0358300434926000004.

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000004-603706-159617 на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Виноградная с ООО «КАМЕНСКАВТОДОР». Юридический адрес: 347842, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 14 296,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 01.04.2026 по 01.07.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта – 75%.

3.1.2.3. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Смоленская. Общий объем финансирования составляет 10 791,1 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 10 683,1 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 108,0 тыс. рублей.

06.03.2026 размещено извещение на осуществление закупки № 0358300434926000007.

06.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000007-603706-159617 на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Смоленская с ООО «КАМЕНСКАВТОДОР». Юридический адрес: 347842, Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 7 970,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 11.04.2026 по 11.07.2026.

Подрядчик приступил к работам. Техническая готовность объекта – 70%.

Оплачено авансирование в сумме 23,9 тыс. рублей за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения.

3.1.2.4. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина. Общий объем финансирования составляет – 33 484,3 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 33 149,4 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 334,9 тыс. рублей.

03.03.2026 размещено извещение об осуществлении закупки № 0358300434926000005.

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000005-603706-437314 на ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Ленина с АО «Региональные дороги». Юридический адрес: 346355, Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 (генеральный директор Шапошников Александр Геннадьевич). Цена контракта 27 334,6 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 01.04.2026 по 01.07.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта – 50%.

Оплачено авансирование в сумме 8 200,3 тыс.рублей, из них:

за счет средств областного бюджета – 8 118,3 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 82,0 тыс.рублей.

3.1.2.5. Ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская). Общий объем финансирования составляет 6 073,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 6 013,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 60,8 тыс. рублей.

03.03.2026 размещено извещение об осуществлении закупки № 0358300434926000006.

Муниципальный контракт от 31.03.2026 № 0358300434926000006-603706-159617 на ремонт участка внутрипоселковой дороги и тротуара, расположенных по адресу Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская) с ООО «КАМЕНСКАВТОДОР». Юридический адрес: 347842, Ростовская область, Каменский район,                                                   п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 4 981,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 15.08.2026 по 15.10.2026.

3.1.2.6. Ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября. Общий объем финансирования составляет – 40 379,8 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 39 975,9 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 403,9 тыс. рублей.

03.03.2026 размещено извещение об осуществлении закупки № 0358300434926000003.

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000003-603706-437314 на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября с АО «Региональные дороги». Юридический адрес: 346355, Ростовская область,                              г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 (генеральный директор Шапошников Александр Геннадьевич). Цена контракта 34 329,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 01.04.2026 по 01.07.2026.

Подрядчик приступил к выполнению работ. Техническая готовность объекта – 45%.

Оплачено авансирование в сумме 10 298,8 тыс. рублей, из них

за счет средств областного бюджета – 10 195,8 тыс. рублей

за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 103,0 тыс.рублей.

3.1.2.7. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 57 321,0                    тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 23.06.2025                                                              № 0158300005825000002 на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, ул. Восточная, ул. Придорожная в р.п. Углеродовский Красносулинского района Ростовской области, заключенного с ООО «Т-ТРАНС» Юридический адрес: 344002, Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 4Б, стр. 1, офис 7, ИНН 6162085200, (Директор – Селезнев Николай Михайлович).

Цена контракта 57 900,0 тыс. рублей.

Сроки выполнения работ с 23.06.2025 по 01.11.2025.

Техническая готовность объекта 100%.

В 2025 году произведена оплата за счет средств бюджета  района в размере 579,0 тыс. рублей.

В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 57 321,0 тыс. рублей.

3.1.2.8. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 16 708,8                    тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                         № 0158300000725000005-622263-334626 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Гуково, ул. Краснопартизанская, заклюбченного с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 97, ИНН 6125024255, (Директор – Газанчян Наири Грантович).

Цена контракта: 24 110,8 тыс. рублей.

Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.

Техническая готовность объекта – 100%.

В 2025 году профинансировано 7 402,0 тыс. рублей,  в том числе средства областного бюджета 7160,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 241,1 тыс. рублей.

В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 16 708,8 тыс. рублей.

3.1.2.9. Выделены лимиты из областного бюджета в размере 21 996,3                      тыс. рублей для оплаты муниципального контракта от 15.09.2025                                                 № 0158300003825000002-719262-437314 на ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, с/п Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. Южная с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 (Директор – Шапошников Александр Геннадьевич).

Цена контракта: 22 218,5 тыс. рублей.

Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.

Техническая готовность объекта – 100%.

В 2025 году оплачена местная доля в размере 222,2 тыс. рублей.

В 2026 году оплачена доля из областного бюджета – 21 996,3 тыс. рублей.

3.2. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») предусмотрено финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет 41 916,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 11 439,1 тыс. рублей,  за счет средств  областного бюджета – 27 710,5 тыс. рублей, за счет средств местного бюджета – 2 766,6 тыс. рублей.

3.2.1. Финансовое обеспечение в размере  29 418,7 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 27 477,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 1 941,7 тыс. рублей предусмотрено на  оплату выполненных работ по объекту 2025 года «Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».

Муниципальный контракт № 0158300000325000005_110549 от 22.08.2025 на выполнение подрядных работ по благоустройству объекта «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1» с ООО «ЭЛТЕХСНАБ». Юридический адрес: 386138, Республика Ингушетия, р-н Назрановский, с. Яндаре, ул. Иссы Абасовича Барханоева, д. 19, ИНН 0608060596 (Директор –  Евлоев Магомед Гириханович).

Цена контракта 39 215,9 тыс. рублей.

Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 2025 года.

Техническая готовность объекта – 100%.

27.05.2026 заказчиком приняты работы по объекту, произведена оплата в сумме – 1 905,6 тыс. рублей за счет средств Красносулинского городского поселения. Администрацией Красносулинского района в адрес министерства жилищно-коммунального хозяйства Ростовской области направлены реестры на оплату доли областного бюджета.

3.2.2. Предусмотрены плановые бюджетные ассигнования на 2026 год в размере 12 497,5 тыс. рублей на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий. По состоянию на 01.06.2026 – общественная территория предлагаемая к реализации не определена.

3.3. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»  (региональный проект «Формирование комфортной городской среды») Красносулинским городским поселением в 2026-2027 годах предусмотрена реализация работ по благоустройству объекта – победителя X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды  «Общественная территория по ул. Центральная», расположенная по адресу: Ростовская обл., Красносулинский, р-н, г. Красный Сулин, ул. Центральная».

Муниципальный заказчик: Администрация Красносулинского городского поселения.

Общий объем финансирования по объекту составляет 153 636,4 тыс. рублей,  в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 91 848,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1 874,5  тыс. рублей;

за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 59 913,4 тыс. рублей.

Лимит финансирования в 2026 году составляет – 93 853,5 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета – 91 845,5 тыс. рублей;

за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей;

за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 132,5 тыс. рублей.

Срок выполнения работ:

в 2026 году: с даты заключения контракта  по 30.11.2026;

в 2027 году: с 01.01.2027 по 30.10.2027.

Извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме:

от 06.03.2026 № 015830000032000006 (изменения от 26.03.2026).

31.03.20206 определение поставщика приостановлено в связи с подачей участником жалобы.

06.04.2026 жалоба рассмотрена Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, 09.04.2026 торги возобновлены.

24.04.2026 на основании 2 поданных жалоб торги приостановлены, внесены изменения в извещение на осуществление закупки.

27.05.2026 проведено заседание Управлением Федеральной антимонопольной службы по Ростовской области, возобновление торгов запланировано до 05.06.2026.