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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06.05.2022 № 616
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2021 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2021 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. 
Глава Администрации 
Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит
сектор информационных технологий
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 06.05.2022 № 616
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Информационное общество» за 2021 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год 
В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 
№ 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;
обеспечено функционирование 13 центров удаленного доступа;
для совершенствования государственных и муниципальных услуг и повышения качества обслуживания жителей Красносулинского района 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 
146472 услуг;
обеспечено повышение уровня информированности населения Красносулинского района о деятельности Администрации Красносулинского района, территориальных органов государственной исполнительной власти; 
в целях обеспечения развития услуг по организации эфирного вещания для целей освещения деятельности органов местного самоуправления в эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 862 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
а также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий. 
В рамках подпрограммы 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2 контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» выполнено. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет составил 63.1%.
Основное мероприятие 1.2 «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» выполнено.
Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.
По подпрограмме 1 «Электронный муниципалитет» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 
2-х контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1 «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.
Предоставлен населению Красносулинского района полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа
Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.
В рамках реализации основного мероприятия предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 
146472 услуг.
По подпрограмме 2 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2-х контрольных событий.
Основное мероприятие 3.1 «Развитие информационных и развлекательных услуг» выполнено.
В эфире МАУ «КТРК «Сулин» вышло 862 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.
Основное мероприятие 3.2 «Развитие информационно-коммуникационной сети Интернет» выполнено.
Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%.
По подпрограмме 3 «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы
Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2021 году.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных 
ассигнований и внебюджетных средств на реализацию 
муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 18885,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2976,8 тыс. рублей;
бюджет района – 13844,1 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 2064,8 тыс. рублей. 
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 28 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 28.12.2020 
«О бюджете Красносулинского района на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» составил 16820,9 тыс. рублей. 
В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16820,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2976,8 тыс. рублей;
бюджет района – 13844,1 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
18281,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 2972,5 тыс. рублей;
бюджет района – 13843,6 тыс. рублей; 
внебюджетные источники – 1465,6 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 4,8 тыс. рублей экономия по фактически сложившимся расходам.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении 
№ 2 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей
муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2021 год
Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено достижение 8 показателей, по 8 из которых плановые значения в 2021 году достигнуты. 
Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» плановое значение – 50%, фактическое значение – 50%.
Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 13 штук.
Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 
90% от общего числа услуг, фактическое значение – 90% от общего числа услуг.
Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – не менее 90%, фактическое значение – не менее 90%.
Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – 246 штук, фактическое значение – 246 штук.
Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год, фактическое значение – 
4818 минут в год.
Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,6(1);
степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;
степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1(8/8), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (2/2). 
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
16816,1 тыс. рублей / 16820,9 тыс. рублей = 1. 
3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1/1 = 1, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 = 1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 4,8 тыс. рублей: экономия средств на выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ Красносулинского района».
В рамках реализации основного мероприятия 2.2 «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнялись условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области 
от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».
7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы
Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов необходима ее дальнейшая реализация.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 21.12.2021 № 364 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2022 год.
Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 
№ 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 
2022-2024 годах.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова
Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» 
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий 
муниципальной программы за 2021 год
	№ 
п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, 
участник
(должность / Ф.И.О)
	Плановый 
срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причина
не реализации/
реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	Начало реализации
	окончание реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Х
	Х
	Х

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1.: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обновление компьютерной и оргтехники
	Обновлена компьютерная и оргтехника
	

	3.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет.
	Сохранен объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет на уровне 63,1%.
	

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2.: «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело»» и информационной системы градостроительной деятельности»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности
	

	5.
	Контрольное событие
муниципальной программы 1.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Обеспечение бесперебойной работы системы обеспечения градостроительной деятельности.
	Обеспечена бесперебойная работа системы обеспечения градострои-тельной деятельности.
	

	6.
	Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункци-ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» 
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
Директор
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	X
	X
	X
	Х
	Х
	Х

	7.
	Основное 
мероприятие 2.1.: «Развитие деятельности 
МАУ «МФЦ Красносулинского района»»
	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Функционирование 13 центров удаленного доступа
	Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг на базе 
13 центров удаленного доступа
	

	8.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа
	Предоставлен населению полный спектр государствен-ных и муниципальных услуг, предоставля-емых на базе 13 центров удаленного доступа
	

	9.
	Основное 
мероприятие 2.2.: «Обеспечение деятельности 
МАУ «МФЦ Красносулинского района»»
	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу
«одного окна»
	Предоставлен полный спектр государственных и муниципаль-ных услуг, населению на базе МФЦ Красносулин-ского района
	

	10.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 2.2.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
Директор 
МАУ «МФЦ Красносулинского района» 
Силакова Е.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципаль-ных услуг, предостав-ляемых на базе МФЦ Красносулин-ского района в 2021 году - 140000
	Предоставлено государствен-ных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 146472

	

	11.
	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере телерадиовещания»
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	X
	X
	X
	Запланирована реализация 2 основных мероприятий
	2 основных мероприятия реализованы в полном объеме
	

	12.
	Основное 
мероприятие 3.1.: «Развитие информационных и 
развлекательных услуг»
	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» 
Никитенко О.Н.
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю
	Обеспечен объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 
11 часов в неделю
	

	13.
	Контрольное событие 
муниципальной программы 3.1.
	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития 
Хильченко Л.А.
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 
905 сюжетов
	В эфире ТК «Сулин-ТВ» вышло 862 сюжета социаль-но значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях
	

	14.
	Основное мероприятие 3.2.:
Развитие информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет»
	Администрация Красносулинского района (сектор информационных технологий)
	31.12.2021
	01.01.2021
	31.12.2021
	Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти
	Повышен уровень использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти
	

	15.
	Контрольное 
событие 3.2.

	Администрация Красносулинского района (сектор информационных технологий)
	31.12.2021
	Х
	31.12.2021
	Расширение зоны покрытия сетей связи (3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи
	Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 
100%
	


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского 
района «Информационное 
общество» за 2021 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год
	Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных
	Факти-ческие 
расходы (тыс. руб.)

	
	
	муници-пальной программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное 
общество»
	всего 
	18885,7
	16820,9
	18281,7

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	2976,8
	2976,8
	2972,5

	
	бюджет района
	13844,1
	13844,1
	13843,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	2064,8
	Х
	1465,6

	Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»
	всего 
	14355,9
	13970,9
	14348,4

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	2976,8
	2976,8
	2972,5

	
	бюджет района
	10994,1
	10994,1
	10993,6

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	385,0
	Х
	382,3

	Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»»
	всего
	14355,9
	13970,9
	14348,4

	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных 
услуг в сфере телерадиовещания»
	всего 
	4529,8
	2850,0
	3933,3

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	2850,0
	2850,0
	2850,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района,
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	1679,8
	Х
	1083,3

	Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг»
	всего
	4529,8
	2850,0
	3933,3


Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы Красносулинского района 
«Информационное общество»
за 2021 год
СВЕДЕНИЯ 
о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы 
муниципальной программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя 
(индикатора) на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2020
	2021
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»

	1.
	Показатель 1 Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями
	процент
	100
	100
	100
	

	Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»

	2.
	Показатель 1.1. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет
	процент
	53,15
	50
	50
	

	Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»

	3.
	Показатель 2.1. Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе
	единиц
	13
	13
	13
	

	4.
	Показатель 2.2. Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	процент
	90
	100
	100
	

	5.
	Показатель 2.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	процент
	не менее
90%
	не менее
90%
	не менее
90%
	

	6.
	Показатель 2.4. Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»
	штук
	246
	246
	246
	

	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»

	7.
	3.1. Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радиопрограмм муниципального образования «Красносулинский район
	минут в год
	4818
	4818
	4818
	

	8.
	3.2. Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации
	процент
	100
	100
	100
	



