6

[image: image1.png]



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.04.2023 № 415
г. Красный Сулин

Об утверждении отчета 
о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.
Первый заместитель 

главы Администрации 
Красносулинского района
Л.А. Хильченко
Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района
Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 28.04.2023 № 415
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 
«Развитие транспортной системы» за 2022 год
Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год
В целях создания условий для обследования потребности грузооборота и пассажирооборота транспорта с приоритетом безопасности транспортного сообщения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343, 
(далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
1. Устранены повреждения асфальтобетонного дорожного покрытия на межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорогах площадью 10169,0 кв.м.
2. Проведена механизированная очистка покрытия и обочин межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых от снега общей площадью дорог 4770,6 тыс. кв.м.
3. Распределены противогололедные материалы в объеме 2990,0 тн.
4. Обеспечено круглосуточное дежурство 34 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период времени с применением дорожной техники для борьбы со снежными заносами.
5. Проведено скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода, поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке; очистка 
их от мусора и посторонних предметов с вывозом на полигоны в 
объеме 5530,0 тыс. кв.м.
6. Восстановлен поперечный профиль и неровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления материалов на площади 240,1 тыс. кв.м.
7. Выполнены работы: по содержанию межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района на 2022 год; по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ); по устранению разрушений и деформаций дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд от х. Малая Гнилуша до поворота на г. Красный Сулин» (не устраненные в ходе гарантийных обязательств по контракту № 0358300008421000219_158295 от 13.09.2021), по ремонту автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района (км 0+000 – км 3+812), по оценке качества содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района на 2022 год, по ремонту отдельных конструктивных элементов автомобильного моста в сторону х. Зайцевка Красносулинского района, по ремонту автомобильной дороги «Подъезд от а/д «п. Тополевый – ст. Божковская» к п. Колонка» (протяженность 2400 м шириной 5 м), по ремонту автомобильной дороги от поселка. Первомайский Красносулинского района до микрорайона Западный города Зверево, по проведению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района (км 0+000 – км 3+812), по ремонту участков автодороги «п. Пригородный – п. Черевково», общей протяженностью 1,2 км 
(км 3+130-км 3+930, км 4+530-км 4+730, км4+750 – км4+950), по скашиванию травы вдоль межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, по выполнению кадастровых работ по подготовке топографической съемки по объекту: автодорога «Подъезд от магистрали «Дон» к с. Прохоровка», по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (зимние виды работ), по проведению проверки определения сметной стоимости по объекту иных работ: «Ремонт автомобильной дороги "х. Садки – х. Дудкино" Красносулинского района (км 3+812 — 7+800)», по ремонту участков межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, по ремонту участка автомобильной дороги «подъезд от М4 до шахты 
«Шерловская-Наклонная» ОАО Донуголь» (на участке км 0+000 – км 1+000), по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия на участке автодороги «п. Пригородный – п. Черевково» (км0+000-км3+130), общей площадью 225,0 м2, по энергоснабжению приборов освещения вдоль автомобильных дорог.
8. Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. Строительная в х. Холодный Плес.
9. Обеспечено функционирование 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.
10. Обеспечено участие в мероприятии «Безопасное колесо».
В результате реализации муниципальной программы в 2022 году:
сохранена доля автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям;
повышена эффективность пригородных и межмуниципальных перевозок автомобильным транспортом.
Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,
также сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы
Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий муниципальной программы.
В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрена реализация трех основных мероприятий, двух приоритетных основных мероприятий и семи контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 
132 муниципальных контракта. В рамках данных контрактов проведен «ямочный» ремонт дорог, покос обочин, планировка грунтовых дорог и отсыпка щебнем, очистка дорог и обочин от снега, подсыпка дорог, нанесение горизонтальной разметки, установка дорожных знаков, обеспечено круглосуточное дежурство 34 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период. Обеспечено содержание межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общей протяженностью 822,4 км. 
Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия заключено 
4 муниципальных контракта на выполнение работ по ремонту 5,7 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения.
Приоритетное основное мероприятие 1.21.«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнено.
В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия выполнен ремонт по объекту: «Ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения по ул. Гагарина, протяженностью 2,828 км (внутрипоселковая дорога, протяженностью 2,828 км, расположенная по адресу: Ростовская обл., Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Гагарина)».
Приоритетное основное мероприятие 1.31 «Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполнено.
В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия выполнен ремонт по объекту: «Капитальный ремонт дороги ул. Строительная х. Холодный Плес».
Основное мероприятие 1.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия выполнен ремонт по объекту «Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района (км 0+000 – км 3+812)».
По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение семи контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено участие детей в мероприятии «Безопасное колесо».
Основное мероприятие 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района» выполнено.
В рамках реализации данного основного мероприятия обеспечено функционирование девяти внутрирайонных маршрутов.
По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 
на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, не освоение средств по факту экономии в ходе реализации работ.
Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований
и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы
Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 153589,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 
областной бюджет – 82241,0 тыс. рублей;
бюджет района – 70793,9 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 554,5 тыс. рублей.
План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» и сводной бюджетной росписью составил 
153034,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 82241,0 тыс. рублей;
бюджет района – 70793,9 тыс. рублей. 
Исполнение расходов по муниципальной программе составило 
149679,7 рублей, в том числе по источникам финансирования:
областной бюджет – 82240,9 тыс. рублей;
бюджет района – 66884,4 тыс. рублей; 
бюджеты поселений – 554,4 тыс. рублей.
Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 3909,7 тыс. рублей – экономия по факту выполненных работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2022 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы. 
Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, 10 из которых фактические значения соответствуют плановым. 
Показатель 1. «Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района» – плановое значение – 816,2 км; фактическое значение – 822,4 км.
Показатель 2. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 400,6 км; фактическое значение – 400,6 км.
Показатель 3. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» – плановое значение – 49,4%; фактическое значение – 51,8%.
Показатель 4. «Количество дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 75 единиц; фактическое значение – 13 единиц.
Показатель 5. «Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района» – плановое значение – 2,6%; фактическое 
значение – 2,6%.
Показатель 1.1. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 816,2 км; фактическое значение – 821,5 км.
Показатель 1.2. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 50,6%.; фактическое значение – 48,2%. 
Показатель 1.3. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог» – плановое 
значение – 8,1 км.; фактическое значение – 8,1 км.
Показатель 2.1. «Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 4 человек; фактическое значение – 
4 человек.
Показатель 2.2. «Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов» – плановое значение – 9 единиц; фактическое значение 9 единиц.
Сведения о достижении значений показателей приведены в Приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы. Сведения о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы
Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.
1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:
степень достижения целевого показателя 1 – 1;
степень достижения целевого показателя 2 – 1;
степень достижения целевого показателя 3 – 1;
степень достижения целевого показателя 4 –1;
степень достижения целевого показателя 5 – 1;
степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.2. – 1.
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (10/10), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, составляет 1,0 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных и приоритетных основных мероприятий.
3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.
3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.
Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0 (7/7).
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:
149679,7 тыс. рублей / 153589,4 тыс. рублей = 0,97.
3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.
Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:
1,0/0,97 = 1,03, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высоким.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:
1,00 х 0,5 + 1,00 х 0,3 + 1,00 х 0,2 = 1,00, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.
В ходе исполнения муниципальной программы в 2022 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных средств.
Произведенные в 2022 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».
Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации 
муниципальной программы.
Для достижения ожидаемых результатов муниципальной программы необходима ее дальнейшая реализация. Решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию приоритетных основных и основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.
Распоряжением Администрации Красносулинского района от 02.12.2022 № 355 утвержден план реализации муниципальной программы на 2023 год, в соответствии с которым будут реализованы основные мероприятия и приоритетные основные мероприятия.
Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие 
транспортной системы» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2022 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	-
	-
	

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района 

(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	Обеспечено содержание 202,072 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)

Администрации поселений, входящих в состав Красносулинского района
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	Заключены муниципальные контракты:

по содержанию межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района на 2022 год; по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (летние виды работ); по ремонту автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района 
(км 0+000 – км 3+812), по оценке качества содержания межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения Красносулинского района на 2022 год, по ремонту отдельных конструктивных элементов автомобильного моста в сторону 
х. Зайцевка Красносулинского района, по ремонту автомобильной дороги от поселка. Первомайский Красносулинского района до микрорайона Западный города Зверево, по проведению строительного контроля при выполнении работ по ремонту автомобильной дороги "х. Садки – х. Дудкино" Красносулинского района 
(км 0+000 – км 3+812), по ремонту участков автодороги «п. Пригородный - п. Черевково», общей протяженностью 1,2 км 
(км 3+130-км 3+930, км 4+530-км 4+730, 
км 4+750 – км 4+950), по скашиванию травы вдоль межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, по выполнению кадастровых работ по подготовке топографической съемки по объекту: автодорога «Подъезд от магистрали «Дон» к с. Прохоровка», по содержанию межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района (зимние виды работ), по проведению проверки определения сметной стоимости по объекту иных работ: «Ремонт автомобильной дороги "х. Садки – х. Дудкино" Красносулинского района 
(км 3+812 — 7+800)», по ремонту участков межпоселковых автомобильных дорог Красносулинского района, по ремонту участка автомобильной дороги «подъезд от М4 до шахты «Шерловская-Наклонная» ОАО Донуголь» (на участке км 0+000 – км 1+000), по энергоснабжению приборов освещения вдоль автомобильных дорог
	

	4.
	ОМ 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отремонтировано 5,7 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Произвести ремонт 5,7 км межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	Заключены муниципальные контракты:

по устранению разрушений и деформаций дорожного покрытия автомобильной дороги общего пользования местного значения «подъезд от х. Малая Гнилуша до поворота на г. Красный Сулин» (не устраненные в ходе гарантийных обязательств по контракту № 0358300008421000219_158295 от 13.09.2021);
по ремонту автомобильной дороги «Подъезд от а/д «п. Тополевый – ст. Божковская» к п. Колонка» (протяженность 2400м шириной 5 м);

по устранению деформаций и повреждений дорожного покрытия на участке автодороги «п. Пригородный – п. Черевково»
(км0+000-км3+130), 
общей площадью 225,0 м2;
по ремонту автомобильной дороги от поселка Первомайский Красносулинского района до микрорайона Западный города Зверево
	

	6.
	ПОМ 1.21 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района 

(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения 

Грузинов П.А.)
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Отремонтировано 2,828 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.21.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.); Администрация Красносулинского городского поселения, (глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А.)
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Произвести ремонт 2,828 км внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района
	В Красносулинском городском поселении на основании заключенного контракта выполнены работы по ремонту внутригородской автомобильной дороги протяженностью 2,828 км
	

	8.
	ПОМ 1.31.: Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района 

(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

Администрация Михайловского сельского поселения, (глава Администрации Михайловского сельского поселения 

Дубравина С.М.)
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Капитально отремонтировано 1,1 км внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	9.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.31
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; Администрация Красносулинского района 

(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.);

Администрация Михайловского сельского поселения, (глава Администрации Михайловского сельского поселения 

Дубравина С.М.)

	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Выполнен ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги по ул. Строительная в х. Холодный Плес Михайловского сельского поселения, протяженностью 1,1 км
	По муниципальному контракту № 0158300001921000007_77317 от 20.09.2021 «Капитальный ремонт дороги ул. Строительная х. Холодный Плес» завершены работы 03.08.2022
	

	10.
	ОМ 1.6. «Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)

	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем увеличения протяженности, изменения параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильных дорог и искусственных сооружений на них
	Выполнен ремонт межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения «х. Садки – х. Дудкино»
	

	11.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 1.6.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Завершить ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино», протяженностью 3,812 км
	По муниципальному контракту 
№ 358300008422000136_158295 от 08.08.2022 «Ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинского района» 
(км 0+000 – км 3+812)» завершены работы 19.10.2022
	

	12.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	Реализация двух основных мероприятий
	Основные мероприятия реализованы в полном объеме
	

	13.
	ОМ 2.1. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»
	Участник: управление образования Красносулинского района – начальник УО Дремина М.П.
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Сокращение количества нарушений правил дорожного движения на территории района
	Сокращено количество нарушений правил дорожного движения на территории района 
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.1.
	Управление образования Красносулинского района – начальник УО Дремина М.П.
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение участия детей в мероприятии «Безопасное колесо»
	Обеспечено участие детей в мероприятии «Безопасное колесо»
	

	15.
	ОМ 2.2. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	01.01.2022
	31.12.2022
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	Внутрирайонные маршруты обеспечены в полном объеме
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной 
программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 

Шаповалов В.Б., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)
	31.12.2022
	Х
	31.12.2022
	Обеспечение функционирования 

9 внутрирайонных маршрутов
	Заключено 6 муниципальных контрактов на обеспечение 9 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	


Приложение № 2
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие 
транспортной системы» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2022 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия
	Источники
финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной
бюджетной
росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» Красносулинского района
	всего
	153589,4
	153034,9
	149679,7

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	82241,0
	82241,0
	82240,9

	
	бюджет района
	70793,9
	70793,9
	66884,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	554,5
	х
	554,4

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Подпрограмма 1.
«Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	всего
	150045,5
	149491,0
	146426,3

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	82241,0
	82241,0
	82240,9

	
	бюджет района
	67250,0
	67250,0
	63631,0

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	554,5
	х
	554,4

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 1.1.
«Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	всего
	52617,1
	52617,1
	491175,7

	Основное мероприятие 1.2.
«Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	всего
	10238,6
	10238,6
	10061,0

	Приоритетное ОМ 1.21 «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»
	всего
	37080,6
	36526,1
	37080,5

	Приоритетное ОМ 1.31 «Капитальный ремонт муниципальных объектов транспортной инфраструктуры в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»»
	всего
	14448,6
	14448,6
	14448,5

	Основное мероприятие 1.6.
«Строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования»
	всего
	35660,6
	35660,6
	35660,6

	Подпрограмма 2.
«Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	всего
	3543,9
	3543,9
	3253,4

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	3543,9
	3543,9
	3253,4

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств
	
	
	

	
	Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 2.1.
«Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения»
	всего
	63,0
	63,0
	63,0

	Основное мероприятие 2.2.
«Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»
	всего
	3480,9
	3480,9
	3190,4


Приложение № 3
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие 
транспортной системы» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей 
	№ 
п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений показателя на 
конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

	1.
	Показатель 1. Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения на территории Красносулинского района
	км
	811,0
	816,2
	822,4
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов и на межпоселковых территориях

	2.
	Показатель 2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	км
	390,0
	400,6
	400,4
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	3.
	Показатель 3. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям
	процент
	48,2
	49,4
	51,8 
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	4.
	Показатель 4. Количество дорожно-транспортных происшествий
	единиц
	80
	75
	13
	Увеличение доли автомобильных дорог нормативного соответствия и мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения

	5.
	Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района
	процент
	2,7
	2,6
	2,6
	-

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»

	6.
	Показатель 1.1. Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	811,0
	816,2
	822,4
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов и на межпоселковых территориях

	7.
	Показатель 1.2. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	50,6
	50,6
	48,2
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	8.
	Показатель 1.3. Прирост протяженности сети автомобильных дорог автомобильных дорог межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог
	км
	8,9
	8,1
	8,1
	Выполнен ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог

	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»

	9.
	Показатель 2.1. Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	число погибших на 100 тыс. человек
	5
	4
	4
	-

	10.
	Показатель 2.2. Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов
	единиц
	9
	9
	9
	-


Приложение № 4
к отчету о реализации 
муниципальной программы 
Красносулинского района «Развитие 
транспортной системы» за 2022 год
СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	№
п/п
	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего 
в состав Красносулинского района
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений 
показателя на конец отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2021
	2022
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

	1
	Показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования внутригородского и внутрипоселкового значения, 
соответствующих требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям

	1
	Божковское с.п.
	километр
	17,5
	17,5
	17,5
	

	2
	Владимировское с.п.
	километр
	8,798
	8,798
	10,0
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	3
	Горненское г.п.
	километр
	12,3
	12,3
	17,9
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	4
	Гуково-Гнилушевского с.п.
	километр
	3,6
	3,6
	3,6
	

	5
	Долотинское с.п.
	километр
	9,8
	9,8
	9,8
	

	6
	Киселевское с.п.
	километр
	16,6
	16,6
	18,6
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	7
	Ковалевское с.п.
	километр
	7,9
	7,9
	8,7
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	8
	Комиссаровское с.п.
	километр
	11,1
	11,1
	20,7
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	9
	Михайловское с.п.
	километр
	16,5
	16,5
	23,2
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	10
	Пролетарское с.п.
	километр
	5,6
	5,6
	6,2
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	11
	Садковское с.п.
	километр
	18,6
	18,6
	18,6
	

	12
	Табунщиковское с.п.
	километр
	12,4
	12,4
	12,4
	

	13
	Углеродовское г.п.
	километр
	4,4
	4,4
	4,4
	

	14
	Красносулинское г.п.
	километр
	84,14
	96,45
	84,14
	

	15
	Ударниковское с.п.
	километр
	20,8
	20,8
	20,9
	Выполнен ремонт автомобильных дорог

	Показатель 2. «Обеспечение содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения»

	1
	Божковское с.п.
	километр
	35,5
	35,5
	35,5
	

	2
	Владимировское с.п.
	километр
	21,6
	21,6
	24,0
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов

	3
	Горненское г.п.
	километр
	12,3
	12,3
	17,9
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов

	4
	Гуково-Гнилушевское с.п.
	километр
	22,0
	22,0
	22,0
	

	5
	Долотинское с.п.
	километр
	32,4
	32,4
	32,4
	

	6
	Киселевское с.п.
	километр
	44,7
	44,7
	44,7
	

	7
	Ковалевское с.п.
	километр
	37,3
	37,3
	37,3
	

	8
	Комиссаровское с.п.
	километр
	42,5
	42,5
	44,3
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов

	9
	Красносулинское г.п.
	километр
	198,5
	198,5
	198,5
	

	10
	Михайловское с.п.
	километр
	25,4
	25,4
	26,3
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов

	11
	Пролетарское с.п.
	километр
	26,4
	26,4
	27,0
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов

	12
	Садковское с.п.
	километр
	56,7
	56,7
	56,7
	

	13
	Табунщиковское с.п.
	километр
	15,6
	15,6
	15,6
	

	14
	Углеродовское г.п.
	километр
	16,4
	16,4
	16,4
	

	15
	Ударниковское с.п.
	километр
	21,6
	21,6
	21,7
	Приняты в собственность участки автомобильных дорог в границах населенных пунктов



