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1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

	№
	Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период
	Наименование показателя
	Уровень показателя
	Единица измерения 
(по ОКЕИ)
	Плановое значение
на конец отчетного периода
	Фактическое значение на конец отчетного периода
	Прогнозное значение на конец отчетного периода
	Подтверждающий документ
	Плановое значение на конец текущего года
	Информационная система
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы
Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения»

	1.1.
	зеленый
	Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года
	НП, ГП РО, МП
	процентов
	-
	-
	-
	-
	43,7
	–
	-

	1.2.
	зеленый
	Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками
	МП
	единиц
	-
	-
	-
	-
	9
	-
	-

	1.3.
	зеленый
	Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий
	МП
	человек
	-
	-
	-
	-
	4
	-
	-





3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

	Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения
	Объем финансового обеспечения,
тыс. рублей
	Исполнение, тыс. рублей
	Процент исполнения  
	Комментарий

	
	Предусмотрено паспортом
	Сводная бюджетная роспись
	Лимиты бюджетных обязательств
	Принятые бюджетные обязательства
	Кассовое исполнение
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная   программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе:
	282505,8
	281093,8
	281093,8
	260082,4
	147184,3
	52,1
	

	Областной бюджет
	202889,5
	202889,5
	202889,5
	  198206,4
	93187,5
	45,9
	

	Бюджет района
	78204,3
	78204,3
	78204,3
	62513,7
	53204,5
	68,0
	

	Бюджеты поселений
	1412,0
	Х
	Х
	Х
	792,3
	51,1
	

	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе:
	205047,9
	203635,9
	203635,9
	200208,5
	94201,1
	45,9
	

	областной бюджет 
	202889,5
	202889,5
	202889,5
	198206,4
	93187,5
	45,9
	

	бюджет района
	746,4
	746,4
	746,4
	612,3
	221,3
	29,6
	

	бюджеты поселений
	1412,0
	Х
	Х
	Х
	792,3
	51,1
	

	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего) в том числе:
	68434,6
	68434,6
	68434,6
	58647,3
	50840,0
	74,3
	

	Бюджет района
	68434,6
	68434,6
	68434,6
	58647,3
	50840,0
	74,3
	

	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе:
	4810,2
	4810,2
	4810,2
	3254,1
	2079,7
	43,2
	

	Бюджет района
	4810,2
	4810,2
	4810,2
	3254,1
	2079,7
	43,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе:
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	Бюджет района
	66,7
	66,7
	66,7
	63,5
	63,5
	95,2
	

	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе:
	4146,4
	4146,4
	4146,4
	0,0
	0,0
	0,0
	

	Бюджет района
	4146,4
	4146,4
	4146,4
	0,0
	0,0
	0,0
	




