УТВЕРЖДАЮ

Заместитель главы Администрации

Красносулинского района

по вопросам жилищно-коммунального хозяйства,

транспорта и благоустройства

_________________  В.Б.Шаповалов

«14» октября 2025

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

«Развитие транспортной системы»

за 9 месяцев 2025 года

1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы

| № | Статус фактического/ прогнозного значения за отчетный период | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец отчетного периода | Фактическое значение на конец отчетного периода | Прогнозное значение на конец отчетного периода | Подтверждающий документ | Плановое значение на конец текущего года | Информационная система | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. Цель муниципальной программы «Повышение комплексной безопасности и устойчивости транспортной системы Красносулинского района с целью сокращения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий до 0,0 человека на 100 тыс. населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | зеленый | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | НП, ГП РО, МП | процентов | - | - | - | - | 43,7 | – | - |
| 1.2. | зеленый | Обеспечение муниципальных маршрутов регулярными транспортными перевозками | МП | единиц | - | - | - | - | 9 | - | - |
| 1.3. | зеленый | Смертность в результате дорожно-транспортных происшествий | МП | человек | - | - | - | - | 4 | - | - |

3. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы

| Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы» (всего), в том числе: | 282505,8 | 281093,8 | 281093,8 | 260082,4 | 147184,3 | 52,1 |  |
| Областной бюджет | 202889,5 | 202889,5 | 202889,5 | 198206,4 | 93187,5 | 45,9 |  |
| Бюджет района | 78204,3 | 78204,3 | 78204,3 | 62513,7 | 53204,5 | 68,0 |  |
| Бюджеты поселений | 1412,0 | Х | Х | Х | 792,3 | 51,1 |  |
| Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» (всего), в том числе: | 205047,9 | 203635,9 | 203635,9 | 200208,5 | 94201,1 | 45,9 |  |
| областной бюджет | 202889,5 | 202889,5 | 202889,5 | 198206,4 | 93187,5 | 45,9 |  |
| бюджет района | 746,4 | 746,4 | 746,4 | 612,3 | 221,3 | 29,6 |  |
| бюджеты поселений | 1412,0 | Х | Х | Х | 792,3 | 51,1 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего) в том числе: | 68434,6 | 68434,6 | 68434,6 | 58647,3 | 50840,0 | 74,3 |  |
| Бюджет района | 68434,6 | 68434,6 | 68434,6 | 58647,3 | 50840,0 | 74,3 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе» (всего), в том числе: | 4810,2 | 4810,2 | 4810,2 | 3254,1 | 2079,7 | 43,2 |  |
| Бюджет района | 4810,2 | 4810,2 | 4810,2 | 3254,1 | 2079,7 | 43,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района» (всего), в том числе: | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| Бюджет района | 66,7 | 66,7 | 66,7 | 63,5 | 63,5 | 95,2 |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» (всего), в том числе: | 4146,4 | 4146,4 | 4146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 4146,4 | 4146,4 | 4146,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |