РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2024 № 364

г. Красный Сулин

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского

района» за 2023 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 11.04.2024 № 364

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы – обеспечены комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Красносулинского городского поселения входящего в состав Красносулинского района. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении

контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного приоритетного основного мероприятия, одного основного мероприятия и двух контрольных событий.

Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 31.01.2023 № 4, подрядной организацией ООО «РЕСУРС АГРО» выполнены работы по благоустройству площади поселка Несветай-ГРЭС, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен отбор дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район» для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. В период с 15.04.2023 по 31.05.2023 было осуществлено рейтинговое онлайн голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству 
в 2024 году. По результатам рейтингового голосования к реализации принят объект «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».

По подпрограмме 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» не выполнено.

В ГИС ЖКХ занесены паспорта дворовых территорий для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.

В 2023 году дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий не представлялись.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия специалисты администрации Красносулинского городского поселения приняли участие в семинаре по благоустройству «Индекс качества городской среды».

По подпрограмме 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация двух контрольных событий, 1 контрольное событие выполнено в установленный срок, 1 контрольное событие не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных

ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 0,0 тыс.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утверждённой постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 03.11.2017 № 643.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной

программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 83,9%; фактическое 
значение – 83,9%.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района» плановое значение – 62,1%; фактическое значение – 62,1%.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое 
значение – 70,0%; фактическое значение – 70,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 0,75 х 0,3 + 0,0 = 0,73 , в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Приложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации района	И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Формирование современной городской

среды на территории Красносулинского

района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий

муниципальной программы за 2023 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 2. | Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района | Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района |  |
| 3. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенная по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная» |  |
| 4. | Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  |
| 5. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Подготовка дизайн-проектов для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области | Проведено рейтинговое голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2024 году |  |
| 6. | Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» | Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | Х | Х | Х |  |  |  |
| 7. | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Улучшено экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные эстетические и санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях Красносулинского района |  |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | Х | 31.12.2023 | Отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Ростовской области | В ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) занесены дворовые территории для дальнейшего выполнения алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий | Дизайн-проекты не представлялись |
| 9. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 2.3. | Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н. | 31.12.2023 | Х | 30.12.2023 | Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства | Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованные граждане, организации и иные лица к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Формирование современной

городской среды на территории

Красносулинского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе | процентов | 82,4 | 83,9 | 83,9 |  |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района | процентов | 60,06 | 62,1 | 62,1 |  |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района | процентов | 69,8 | 70 | 69,8 |  |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

Красносулинского района

«Формирование современной

городской среды на территории

Красносулинского района» за 2023год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям,

входящим в состав Красносулинского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2022 | 2023 |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Красносулинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (Красносулинское г.п.) | процентов | 64,6 | 64,6 | 64,6 |  |
| 2. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (Красносулинское г.п.) | процентов | 87,5 | 100,0 | 87,5 |  |