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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27.01.2023 № 21
г. Красный Сулин

Об утверждении плана 

реализации муниципальной 
программы Красносулинского района 
«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 07.12.2022 № 1806 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445, от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –
1. Утвердить план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» на 2023 год согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района – начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухина А.Н.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Распоряжение вносит

отдел сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды

Приложение

к распоряжению 
Администрации 
Красносулинского района

от 27.01.2023 № 21
ПЛАН
реализации муниципальной программы 
Красносулинского района «Охрана окружающей среды и 
рациональное природопользование» на 2023 год

	№

п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник 

(должность/Ф.И.О.)
	Ожидаемый результат (краткое описание)
	Плановый срок реализации
	Объем расходов, (тыс. рублей)

	
	
	
	
	
	всего
	феде-ральный бюджет
	област-ной бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселе-ний
	внебюд-жетные источники


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Подпрограмма 1. 

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Сухин А.Н.
	X
	Х
	3335,2
	0,0
	0,0
	3335,2
	0,0
	0,0

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений

ОАО «Шахта «Бургустинская»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Предотвращение заболоченных 
пахотных земель, лесонасаждений, оказание услуг по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская» согласно заключенного муниципального контракта
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2.

«Сохранение и развитие зеленых насаждений»
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Директор муниципального казенного учреждения Красносулинского 

района «Отдел капитального строительства» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Основное 
мероприятие 1.3.
Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде
	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района 
Лебединская И.В. 
	Сбор пакета документов по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова» по результатам общественных обсуждений (в форме слушаний) по материалам оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по данному проекту
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3.

	Начальник отдела жизнеобеспечения Красносулинского района 
Лебединская И.В.
	Проведение работ по объекту «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, в 1720 м на север от дома № 32 по ул. Фурманова»
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Основное мероприятие 1.4. «Ликвидация мест несанкционированного размещения отходов»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сухин А.Н.
	Сокращение мест несанкционированного размещения отходов
	31.12.2023
	3335,2
	0,0
	0,0
	3335,2
	0,0
	0,0

	9.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	X
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное 
мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Формирование экологического сознания и повышение уровня экологической культуры населения района
	30.12.2023

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Начальник управления образования Красносулинского района 
Дремина М.П.
	Участие представителей Красносулинского района в экологических мероприятиях
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное 
мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, 

информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологичес-ких знаний, повышение уровня экологической культуры
	31.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	3335,2
	0,0
	0,0
	3335,2
	0,0
	0,0

	
	
	ответственный исполнитель Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды) 
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Соисполнитель управление образования Красносулинского района 
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 1: муниципальное казенное учреждение Красносулинского района «Отдел капитального строительства»
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	
	
	
	
	
	
	
	


Управляющий делами 

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

