Пояснительная информация  

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной  программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»  

отчетный период 6 месяцев 2022 года
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами   населения Красносулинского района» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено 188724,2  тыс. рублей, в том числе: 

за счет средств областного бюджета – 173865,0  тыс. рублей;

за счет  средств бюджета района – 2197,8 тыс. рублей;

за счет  средств бюджетов поселений – 12661,4 тыс. рублей. 

В соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено 191037,8 тыс.рублей.  Расхождение составляет 2313,6тыс.рублей  за счет увеличения средств бюджета района на решение вопросов  местного значения для Комиссаровского и Михайловского  сельских поселений и Углеродовского городского поселения. Муниципальная программа  будет приведена в соответствие с решением  Собрания депутатов Красносулинского района 14.06.2022 № 84 «О внесении изменений в решение  Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый  период 2023 и 2024 годов»  в установленный срок.

По состоянию на 01.07.2022 фактически освоено 45687,4 тыс. рублей, или 23,76% от бюджетных ассигнований, предусмотренных  сводной бюджетной росписью.

Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:

Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносулинского района» (далее –подпрограмма 2).

Реализация основных мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде осуществлялась в соответствии с планом реализации, утвержденным распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.12.2021 № 378.

На реализацию подпрограммы  1 в 2022 году предусмотрено  1384,9 тыс. рублей. Фактическое освоение  на 01.07.2022 составило 724,7  тыс. рублей. 

По подпрограмме 1  запланировано выполнение 3-х  основных мероприятий и 3-х контрольных событий.

По итогам 6 месяцев 2022 года   по основным   мероприятиям      достигнуты следующие результаты:  

 проведены две информационно – разъяснительные  встречи, три схода граждан на территории поселений Красносулинского района, имеющих многоквартирный жилой фонд;

проведен  один специализированный  семинар   по вопросам управления многоквартирными домами на территории Красносулинского района; 
с целью  оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений   заключено соглашение с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах собственником помещения – муниципальным образованием на сумму 1384,9 тыс. рублей. Оплата по предъявленным счетам осуществлена в сумме 724,7  тыс. рублей. 
На  реализацию  подпрограммы  2  в 2022 году предусмотрено 187339,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  - 189652,9 тыс. рублей. Расхождение составляет 2313,6  тыс. рублей за счет увеличения средств бюджета района.  Фактическое освоение   на 01.07.2022 составило 44958,7 тыс. рублей.

По подпрограмме 2  запланировано выполнение 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

По итогам 6 месяцев  2022 года   по основным  мероприятиям достигнуты следующие результаты: 

выполнены расчеты стоимости  проектных и изыскательских  работ по объектам: 

1. Водоснабжение п.Тополевый, х.Обухов 4, Красносулинский район, Ростовской  области;

2. Водоснабжение с.Табунщиково, п.Рябиновка, х.Гривенный Красносулинский район, Ростовской области;

по объекту «Строительство ОСК  и реконструкция городских коллекторов           г. Красный Сулин»  выполнены работы по гидроизоляции емкостей (блок биологической очистки емкостей),  монтажу лестниц площадок производственного помещения, отопление и вентиляция АБК, устройство напорного трубопровода бытовой канализации от КНС 50 лет Октября, прокладка  силовой  кабельной сети 0,4 кВ на площадке,  монтаж трубопроводов сточных вод, монтаж трубопроводов осветленных сточных вод, монтаж трубопроводов доочищенной сточной воды,  монтаж трубопроводов доочищенной обеззараженной сточной воды, монтаж трубопроводов промывной воды в резервуар промывных вод, монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа,  монтаж погружных насосов. 
предприятию МУП «КГТ» возмещена часть платы граждан за услуги горячего водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги. Объем услуг по горячему водоснабжению по «МУП КГТ» 31449,4 м3. Фактическое освоение на 01.07.2022 года  составило 138,5 тыс.рублей, в том числе: за счет средств бюджета Красносулинского г.п. – 128,1 тыс. рублей, Углеродовского г.п. - 4,4 тыс. рублей, бюджета района – 6,0 тыс.рублей.  Оплата произведена в пределах заключенных договоров в соответствии с фактическим объемом предоставленных услуг.  
На  выполнение работ по улучшению водоснабжения, водоотведения сельских населенных пунктов Красносулинского района муниципальной программой  предусмотрено средств  в сумме 772,0  тыс. рублей. Фактическое освоение средств  на 01.07.2022  составило 298,6 тыс. рублей.
Выполнены работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах: работы по обеззараживанию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и лабораторный контроль в Киселевском,  Божковском, Ударниковском, Долотинском, Пролетарском  сельских поселениях.

Проводятся конкурсные процедуры по отбору подрядных организаций по ремонту котельного оборудования котельных пос. Углеродовский, пос. Розет, пос. Молодежный. Оплата будет произведена  в III-IV квартале 2022 года.

 Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» по итогам 6 месяцев 2022 года представлен  в   приложении  к пояснительной информации.
Начальник отдела жизнеобеспечения района

Администрации Красносулинского района                                   И.В. Лебединская
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

отчетный период 6 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование 


	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник 
  (должность

/ФИО)
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания
реализации,   наступления  
контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот-рено

муниципаль-ной программой
	предусмот-рено

бюджетной росписью
	Факт на          отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	11

	1.
	Подпрограмма 1

«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В.Б., начальник 
УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.
	Х
	Х
	Х
	1384,9
	1384,9
	724,7
	660,2

	2.
	ОМ 1.1:

«Информирование населения по вопросам управления  многоквартирными домами и энергоэффективность в жилищной сфере»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.
«Проведение информационно - разъяснительных встреч, сходов граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., главы  Администраций поселений
	Проведено 2 информационно - разъяснительные встречи, 3 схода граждан на территории  поселений района, имеющих многоквартирный жилой фонд     
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	ОМ 1.2.

«Проведение  специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами для  представителей  органов государственной власти и местного самоуправления,

руководителей  и специалистов управляющих  организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, представителей инициативных групп собственников помещений в многоквартирных домах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение качества   управления многоквартирными домами 
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
«Проведение    специализированных семинаров по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Проведен  1  специализированный семинар  по вопросам управления многоквартирными домами на  территории Красносулинского района
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	ОМ 1.3:

«Расходы на оплату взносов на капитальный   ремонт общего имущества многоквартирных домов  по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»                   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,   начальник  

УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Минакова О.А.

	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений
	01.01.2022
	30.01.2022
	1384,9
	1384,9
	724,7
	660,2

освоение средств запланировано во 

2-м полугодии     2022 года

	7.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы  1.3. 

«Оплата  имущественного взноса  по  капитальному  ремонту муниципального имущества  в многоквартирных домах»   
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,  начальник  
УЗИО и МЗ Красносулинского района  
Минакова О.А.
	Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах по Красносулинскому району площадью 12446,0 м2  за  6 месяцев 2022 года 
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2

«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения 

Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А., 
глава Администрации  Гуково-Гнилушевского сельского поселения 
Филенко С.В.,   
глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	187339,3
	189652,9
	44958,7
	144694,1

	9.
	ОМ 2.1.

«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводного хозяйства, включая разработку проектной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания
	01.01.2022
	30.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Контрольное событие   муниципальной программы 2.1.

«Выполнение  проектных и изыскательских работ на объектах водоснабжения» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.,  начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.


	Проверка достоверности определения сметной стоимости  проектных и изыскательских работ по объектам: 1.«Водоснабжение п.Тополевый, 

х. Обухов № 4, Красносулинский район, Ростовской области»;

2.«Водоснабжение с. Табунщиково, п.Рябиновка, х.Гривенный, Красносулинский район, Ростовской области»
	Х
	30.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	ОМ 2.2.:
«Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения  Шаповалов В,Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.  глава Администрации Красносулинского  городского поселения

Грузинов П.А.  
	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, доведение до нормативных значений качественных показателей сбрасываемых сточных вод
	01.01.2022
	30.12.2022
	181445,2
	181445,2
	44521,6
	136923,6 -освоение средств запланировано во 2-м полугодии 2022 

года    

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.2.
«Выполнение работ по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В.  глава Администрации Красносулинского  городского поселения

 Грузинов П.А.  


	Выполнены работы   по   объекту «Строительство ОСК и реконструкции городских коллекторов г.Красный Сулин»:   
- блок биологической очистки емкостей (гидроизоляция емкостей);

- производственное помещение (монтаж лестниц площадок);

- отопление и вентиляция АБК;

- устройство напорного трубопровода бытовой канализации от КНС 50 лет Октября;

- прокладка  силовой  кабельной сети 0,4 кВ на площадке;

-  монтаж трубопроводов  сточных вод; 
- монтаж трубопроводов осветленных сточных вод;

- монтаж трубопроводов доочищенной сточной воды; 
-  монтаж трубопроводов доочищенной обеззараженной сточной  воды;
- монтаж трубопроводов промывной воды в резервуар промывных вод; 
- монтаж арматуры фланцевой с электрическим приводом  на условное давление до 4 МПа;
- монтаж погружных насосов 
	X
	31.12.2022
	X
	X
	X
	X

	13.
	ОМ 2.3.:

«Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б. ,  начальник отдела жизнеобеспечения  района   
Лебединская И.В.,  глава Администрации Красносулинского  городского поселения

Грузинов П.А.  
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан  
	01.01.2022
	30.12.2022
	5122,1
	5122,1
	138,5
	4983,6
освоение средств запланировано  во 
2 полугодии  2022
года

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.3.

«Возмещение части платы граждан за   услуги  теплоснабжения и водоснабжения в объеме свыше  установленных индексов максимального  роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского  городского поселения

Грузинов П.А.
	Снижен   уровень платежей  граждан  по горячему водоснабжению (теплоноситель)  за 6 месяцев  2022 – 42,8 процентов,  по Красносулинскому городскому поселению
	Х
	30.12.2022
	X
	X
	X
	X

	15.
	ОМ 2.4.:

«Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов  В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В., глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Реализация работ по улучшению водоснабжения, водоотведения, газоснабжения   
	01.01.2022
	30.12.2022
	772,0
	3085,6
	298,6
	2787,0
освоение средств запланировано  во 
2-м полугодии 2022
года

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы  2.4.

«Выполнение  работ  по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения, газоснабжения  в сельских населенных пунктах»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б., начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского  района 
Лазуренко Н.В;

глава Администрации Углеродовского городского поселения  
Ильяев С.Г., 
глава  Администрации Комиссаровского сельского поселения  Безрукова Е.Н.,  глава Администрации  Михайловского сельского поселения  Дубравина С.М.
	Выполнены работы  по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в   Киселевском,  Божковском, Ударниковском, Долотинском, Пролетарском  поселениях. 

Проводятся  конкурсные  процедуры   по отбору  подрядных организаций   по    ремонту котельного оборудования в Углеродовском г.п., Комиссаровском  с.п., Михайловском с.п.
	Х
	30.12.2022
	X
	X
	X
	X

	17.


	Итого по муниципальной программе
	Х
	Х
	Х
	Х
	188724,2
	191037,8
	 45683,4
	145354,4

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы:  

Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) 
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	соисполнитель: УЗИО и МЗ Красносулинского района 
	Х
	Х
	Х
	1384,9
	1384,9
	724,7
	660,2

	
	
	Участник: 

Финансово-экономическое  управление  Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	1241,0
	1241,0
	304,6 
	936,4 

	
	
	Участник: Администрация Красносулинского городского поселения 
	Х
	Х
	Х
	185861,8
	185861,8
	44649,7
	141212,1

	
	
	Участник:

Администрация 

Углеродовского городского поселения
	Х
	Х
	Х
	236,5
	1462,0
	4,4
	1457,6

	
	
	Участник:

Администрация 

Комиссаровского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	447,3
	0,0
	447,3

	
	
	Участник:

Администрация 

Михайловского сельского поселения
	Х
	Х
	Х
	0,0
	640,8
	0,0
	640,8


Начальник отдела жизнеобеспечения

Администрации Красносулинского района                                                                            И.В. Лебединская
