ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от_____________ № ___

г. Красный Сулин

О внесении изменений в

приложение к постановлению

Администрации Красносулинского

района от 30.11.2017 №1089

В соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 440  «О бюджете Красносулинского района на 2020 год и на плановый период  2020 и 2022 годов», постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль  за исполнением настоящего  постановления  возложить  на заместителя главы Администрации Красносулинского района  Шаповалова В.Б.

Глава Администрации

Красносулинского района	Н.А. Альшенко

Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района

Рассылка 2 экз.

Приложение

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от_______  № _____

ИЗМЕНЕНИЯ,

вносимые в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»

1. В паспорте муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» раздел «Ресурсное обеспечение муниципальной программы » изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение муниципальной программы | – | общий объем финансового обеспечения муниципальной программы составляет –147718,5 тыс.рублей, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 21 014,3 тыс. рублей; в 2019 году – 21 704,5 тыс. рублей в 2020 году – 44 999,9 тыс. рублей; в 2021 году – 29 999,9 тыс. рублей; в 2022 году – 29 999,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 130556,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –6 587,5 тыс. рублей; в 2019 году –21 215,0 тыс. рублей; в 2020 году – 44 037,6 тыс. рублей; в 2021 году – 29 358,4 тыс. рублей; в 2022 году – 29 358,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 15942,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –13 412,5 тыс. рублей; в 2019 году –433,0 тыс. рублей; в 2020 году – 898,8 тыс. рублей; в 2021 году – 599,2 тыс. рублей; в 2022 году – 599,2 тыс. рублей. за счет средств бюджетов поселений – 1218,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –1 014,3 тыс. рублей; в 2019 году –56,5 тыс. рублей; в 2020 году – 63,5 тыс. рублей; в 2021 году – 42,3 тыс. рублей; в 2022 году – 42,3 тыс. рублей.» |
| --- | --- | --- |

2. В паспорте подпрограммы  «Благоустройство общественных

территорий Красносулинского района» раздел « Ресурсное обеспечение подпрограммы 1» изложить в следующей редакции:

| «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 | – | общий объем финансового обеспечения составляет - 147718,5 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: в 2018 году – 21 014,3 тыс. рублей; в 2019 году –21 704,5 тыс. рублей; в 2020 году – 44 999,9 тыс. рублей; в 2021 году – 29 999,9 тыс. рублей; в 2022 году – 29 999,9 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета –130556,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –6 587,5 тыс. рублей; в 2019 году –21 215,0 тыс. рублей; в 2020 году – 44 037,6 тыс. рублей; в 2021 году – 29 358,4 тыс. рублей; в 2022 году – 29 358,4 тыс. рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета – 15942,7 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –13412,5 тыс. рублей; в 2019 году –433,0 тыс. рублей; в 2020 году – 898,8 тыс. рублей; в 2021 году –599,2 тыс. рублей; в 2022 году – 599,2 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 1218,9 тыс. рублей, в том числе: в 2018 году –1 014,3 тыс. рублей; в 2019 году – 56,5 тыс. рублей; в 2020 году – 63,5 тыс. рублей; в 2021 году –42,3 тыс. рублей; |
| --- | --- | --- |
|  |  | в 2022 году –42,3 тыс. рублей.» |

3. Приложение  № 1 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Формирование современной

городской среды на территории

Красносулинского района »

# СВЕДЕНИЯ 
о показателях муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Номер и наименование показателя | Вид показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе | ведомственный | процентов | 60,6 | 67,6 | 75,2 | 78,9 | 82,7 | 86,8 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района | ведомственный | процентов | 14,3 | 28,6 | 42,9 | 57,1 | 71,4 | 85,7 |
| 3. | Показатель 1.2. Количество благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий | ведомственный | единиц | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района | ведомственный | процентов | 46,3 | 46,3 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 |
| 5. | Показатель 2.2. Доля руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, прошедших обучение в специализированных организациях от общего количества руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства, требующих прохождения обучения. | ведомственный | процентов | - | - | - | - | 50 | 70» |

4. Приложение № 2 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

« Приложение № 2

к муниципальной программе Красносулинского района  « Формирование  современной среды на территории Красносулинского района

ПЕРЕЧЕНЬ
подпрограмм, основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных

целевых программ муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Соисполнитель, участник, ответственный за исполнение основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Срок |  | Ожидаемый результат (краткое описание) | Последствия нереализации основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Связь с показателями муниципальной программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реали-зации | окончания реали-зации |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 1 «Повышение благоустроенности общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); Администрация Красносулинского городского поселения. | 01.01.2018 01.01.2020 |  | 31.12.2019 31.12.2022 |  | повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района | снижение удовлетворенности населения Красносулин-ского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района |  | 1, 1.1 |  |
| Задача 2 подпрограммы 1 «Увеличение количества благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) на территории Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского Района» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); Администрация Красносулинского городского поселения | 2020 | 2022 |  | повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | снижение уровня удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) |  | 1, 1.2 |  |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель подпрограммы 2 «Повышение благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 подпрограммы 2 «Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района | 2018 | 2022 |  | повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района |  | снижение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района |  | 1, 2.1 |  |
| Задача 2 подпрограммы 2 «Проведение обучения специалистов жилищно-коммунального хозяйства по вопросам благоустройства» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района | 2021 | 2022 |  | повышение качества жилищно-коммунальных услуг |  | снижение качества жилищно-коммунальных услуг |  | 1, 2.2 |  |
| Задача 3 подпрограммы 2 «Информирование населения по вопросам реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района); Администрации городских и сельских поселений, входящие в состав Красносулинского района | 2020 | 2022 |  | повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | снижение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ |  | 1, 2.2» |  |

5. Приложение № 3 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

к муниципальной программе Красносулинского района «Формирование  современной городской среды на территории Красносулинского района»

# РАСХОДЫ
 бюджета района на реализацию муниципальной программы

| Номер и наименование подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы, приоритетного основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации расходов |  |  |  | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» | Всего | х | х | х | х | 146499,6 | 20000,0 | 21648,0 | 44936,4 | 29957,6 | 29957,6 |
|  | Ответственный исполнитель муниципальной программы - Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | х | х | х | 146499,6 | 20000,0 | 21648,0 | 44936,4 | 29957,6 | 29957,6 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы -Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | х | х | х | 146499,6 | 20000,0 | 21648,0 | 44936,4 | 29957,6 | 29957,6 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | Исполнитель основного мероприятия 1.1: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | Х | Х | Х | 146499,6 | 20000,0 | 21 648,0 | 44 936,4 | 29 957,6 | 29 957,6 |
|  |  | 902 | 0503 | 21100S4200 | 540 | 12 428,1 | 12 428,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0503 | 21100L5551 | 540 | 7571,9 | 7 571,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 902 | 0503 | 211F255551 | 540 | 126499,6 | 0,0 | 21 648,0 | 44 936,4 | 29 957,6 | 29 957,6 |
| Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» | Исполнитель основного мероприятия 1.2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» | Ответственный исполнитель подпрограммы-Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» | Исполнитель основного мероприятия 2.1: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. «Обучение руководителей и специалистов жилищно-коммунального комплекса в сфере благоустройства» | Исполнитель основного мероприятия 2.2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | Х | Х | Х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. «Проведение научно-практических конференций, семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» | Исполнитель основного мероприятия 2.3: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) | 902 | х | х | х | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

# 6. Приложение № 4 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

# «Приложение № 4

# к муниципальной программе Красносулинского района

# «Формирование  современной городской среды на территории Красносулинского района»

# РАСХОДЫ 
на реализацию муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, номер и наименование подпрограммы | Источники финансирования | Объем расходов, всего (тыс. рублей) | В том числе по годам реализации муниципальной программы (тыс. рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» | всего | 147718,5 | 21014,3 | 21704,5 | 44 999,9 | 29 999,9 | 29 999,9 |
|  | федеральный бюджет | 130556,9 | 6587,5 | 21215,0 | 44 037,6 | 29 358,4 | 29 358,4 |
|  | областной бюджет | 15942,7 | 13412,5 | 433,0 | 898,8 | 599,2 | 599,2 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1218,9 | 1014,3 | 56,5 | 63,5 | 42,3 | 42,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» | всего | 147718,5 | 21014,3 | 21704,5 | 44 999,9 | 29 999,9 | 29 999,9 |
|  | федеральный бюджет | 130556,9 | 6587,5 | 21215,0 | 44 037,6 | 29 358,4 | 29 358,4 |
|  | областной бюджет | 15942,7 | 13412,5 | 433,0 | 898,8 | 599,2 | 599,2 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 1218,9 | 1014,3 | 56,5 | 63,5 | 42,3 | 42,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | бюджеты поселений | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

7. Приложение № 5 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 5

к муниципальной  программе Красносулинского района «Формирование  современной городской среды на территории Красносулинского района»

# СВЕДЕНИЯ
о показателях по городским и сельским поселениям, входящим в состав

# Красносулинского района

| № п/п | Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | Единица измерения | Значение показателей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Красносулинское городское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий | процентов | 6,3 | 14,8 | 28,9 | 35,7 | 50,5 | 64,6 |
| 2 | Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | процентов | 25,0 | 37,5 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0» |

8. Приложение № 6 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

к муниципальной программе Красносулинского района «Формирование  современной городской  среды на территории Красносулинского района »

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

иных межбюджетных трансфертов за счет субсидий областного бюджета по поселениям, входящим в состав

Красносулинского района, и направлениям расходования средств

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | 2018 |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  | Всего | В том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджетов поселений | За счет средств Фонда реформирования жилищно коммунального хозяйства |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджетов поселений | За счет средств Фонда реформирования жилищно коммунального |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджетов поселений | За счет средств Фонда реформирования жилищно коммунального |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  | 18 |  | 19 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты «Субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | 21 014,3 | 6587,5 | 13412,5 | 0,0 | 1014,3 | 0,0 | 21704,5 | 21215,0 | 433,0 |  | 0,0 |  | 56,5 | 0,0 | 44999,9 | 44037,6 | 898,8 | 0,0 |  | 63,5 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Красносу-линское г.п. | 21014,3 | 6587,5 | 13412,5 | 0,0 | 1014,3 | 0,0 | 21704,5 | 21215,0 | 433,0 |  |  | 0,0 | 56,5 | 0,0 | 44999,9 | 44037,6 | 898,8 | 0,0 |  |  | 63,5 | 0,0 |

| № п/п | Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района | 2021 год |  |  |  |  |  | 2022год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | в том числе: |  |  |  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  |  | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджетов поселений | За счет средств Фонда реформирования жилищно коммунального | Всего | За счет средств федерального бюджета | За счет средств областного бюджета | За счет средств бюджета района | За счет средств бюджетов поселений | За счет средств Фонда реформирования жилищно коммунального |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Межбюджетные трансферты «Субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 29999,9 | 29358,4 | 599,2 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 29999,9 | 29358,4 | 599,2 | 0,0 | 42,3 | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красносу-линское г.п. | 29999,9 | 29358,4 | 599,2 | 0,0 | 42,3 | 0,0 | 29999,9 | 29358,4 | 599,2 | 0,0 | 42,3 | 0,0 |
| Межбюджетные трансферты «Субсидия на реализацию мероприятий по формированию современной городской среды в части благоустройства дворовых территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | итого | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Красносу-линское г.п. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0» |

9. Приложение № 8 к муниципальной программе  Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» изложить в следующей редакции:

«Приложение № 8

к муниципальной программе

Красносулинского района

«Формирование  современной

городской  среды на территории

Красносулинского района »

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции, капитального ремонта,

находящихся в собственности поселения, входящего в состав Красносулинского района)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы | Источники финансирования | Сметная стои-мость в ценах соответ-ствующих лет, тыс. рублей | объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» | Х | всего | 147718,5 | 21 014,3 | 21 704,5 | 44999,9 | 29999,9 | 29999,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 130556,9 | 6 587,5 | 21 215,0 | 44037,6 | 29358,4 | 29358,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 15942,7 | 13 412,5 | 433,0 | 898,8 | 599,2 | 599,2 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 1218,9 | 1 014,3 | 56,5 | 63,5 | 42,3 | 42,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Красносулинское городское поселение | Х | всего | 147718,5 | 21 014,3 | 21 704,5 | 44999,9 | 29999,9 | 29999,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 130556,9 | 6 587,5 | 21 215,0 | 44037,6 | 29358,4 | 29358,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 15942,7 | 13 412,5 | 433,0 | 898,8 | 599,2 | 599,2 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 1218,9 | 1 014,3 | 56,5 | 63,5 | 42,3 | 42,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | «Благоустройство общественной территории Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Парк «Юность» | 2-8-1-0294-18 от 26.04.2018 | всего | 46 170,9 | 21 014,3 | 21 704,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 27 802,5 | 6 587,5 | 21 215,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | областной бюджет | 15483,0 | 13 412,5 | 433,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 2885,4 | 1 014,3 | 56,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | «Благоустройство общественной территории Красносулинского городского поселения, обустройство мест массового отдыха населения Красносулинского городского поселения, Парк «Первомайский» | 2-9-1-0008-20 от 16.01.2020г; 2-8-1-0010-20 от 17.01.2020 | всего | 22607,8 | 0,0 | 0,0 | 44999,9 | 29999,9 | 29999,9 |
|  |  |  | федеральный бюджет | 21215,0 | 0,0 | 0,0 | 44037,6 | 29358,4 | 29358,4 |
|  |  |  | областной бюджет | 433,0 | 0,0 | 0,0 | 898,8 | 599,2 | 599,2 |
|  |  |  | бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | безвозмездные поступления в бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | в том числе за счет средств: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  | бюджеты поселений | 56,6 | 0,0 | 0,0 | 63,5 | 42,3 | 42,3 |
|  |  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Управляющий делами Администрации района                                                                                                       И.Ю. Кишкинова