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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
[bookmark: _GoBack]от 17.04.2025 № 35
г. Красный Сулин
О внесении изменений 
в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 17.02.2025 № 34 

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 16.04.2025 № 111 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 
№ 1089», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 17.02.2025 № 34 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства 
Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков


Распоряжение вносит
[bookmark: Par17]отдел жизнеобеспечения района
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Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 17.02.2025 № 34

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» на 2025 год

	№
п/п
	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель,
(ФИО/должность)
	Объем расходов (тыс. рублей)

	
	
	начало
	окончание
	
	всего
	федеральный бюджет
	областной
бюджет
	бюджет района
	бюджеты поселений
	внебюджетные источники



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Муниципальный проект «Формирование комфортной городской среды» по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	20253,2
	19822,0
	404,5
	0,0
	26,7
	0,0

	2.
	Комплекс процессных мероприятий «Благоустройство территорий»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	2218,2
	0,0
	1881,5
	0,0
	336,7
	0,0

	3.
	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечена реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	4.
	Контрольная точка 1.1.
«Подготовка проектной сметной документации для участия в областном конкурсе»
	Х

	30.04.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	Контрольная точка 1.2.
«Подача заявок для участия в областном конкурсе по благоустройству сельских территорий»
	Х
	31.07.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.
	Контрольная точка 1.3.
«Получение заключение конкурсной комиссии»
	Х.
	30.10.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	7.
	Контрольная точка 1.4.
«Включение в бюджет объектов прошедших конкурсный отбор на будущий год»
	Х
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Мероприятие (результат) 2. «Реализация инициативных проектов на территории Красносулинского района»
	Х
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	2218,2
	
	1881,5
	
	336,7
	Х

	9.
	Контрольная точка 2.1.
«Размещение закупки в ЕИС»
	Х
	15.02.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	10.
	Контрольная точка 2.2.
«Заключение муниципального контракта»
	Х

	10.03.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Контрольная точка 2.3.
«Выполнение работ по реализации инициативного проекта»
	Х

	01.07.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	12.
	Контрольная точка 2.4.
«Приемка выполненных работ»
	Х

	01.07.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.
	Комплекс процессных мероприятий 
«Создание условий для повышения заинтересованности граждан, организаций и иных лиц в реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	14.
	Мероприятие (результат) 1. «Проведен весенний месячник чистоты»
	01.01.2025
	31.12.2025
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	15.
	Контрольная точка 1.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего месячника чистоты»
	Х
	март – апрель 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	16.
	Контрольная точка 1.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящими в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»
	Х
	март – апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	17.
	Контрольная точка 1.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»
	Х
	март – апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	18.
	Контрольная точка 1.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия» 
	Х
	март – апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	19.
	Мероприятие (результат) 2. «Проведен весенний день древонасаждения»
	март – апрель 2025 г.

	март – апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	20.
	Контрольная точка 2.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении весеннего Дня древонасаждений»
	Х

	март – апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	21.
	Контрольная точка 2.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»
	Х
	март 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	22.
	Контрольная точка 2.3. «Состоялся весенний День древонасаждений»
	Х.
	апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	23.
	Контрольная точка 2.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»
	Х.
	апрель 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	24.
	Мероприятие (результат) 3. «Проведен осенний месячник чистоты»
	август – сентябрь 2025 г.
	август – сентябрь 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	25.
	Контрольная точка 3.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего месячника чистоты»
	Х.
	апрель 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	26.
	Контрольная точка 3.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве и виде запланированных мероприятий»
	Х
	август 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	27.
	Контрольная точка 3.3. «Состоялся весенний месячник чистоты»
	Х
	сентябрь – октябрь 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	28.
	Контрольная точка 3.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»
	Х
	октябрь 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	29.
	Мероприятие (результат) 4. «Проведен осенний День древонасаждений»
	сентябрь – октябрь 2025 г.
	сентябрь – октябрь 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района

	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	30.
	Контрольная точка 4.1. «Оповещены городские и сельские поселения, входящие в состав Красносулинского района и заинтересованные лица о проведении осеннего Дня древонасаждений»
	Х

	сентябрь – октябрь 2025 г.

	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	31.
	Контрольная точка 4.2. «Собраны плановые значения с городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района о количестве посадочного материала и мест посадки»
	Х
	октябрь 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	32.
	Контрольная точка 4.3. «Состоялся осенний День древонасаждений»
	Х
	октябрь 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	33.
	Контрольная точка 4.4. «Анализ данных, представленных городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района по итогам проведенного мероприятия»
	Х
	октябрь 2025 г.
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х





Управляющий делами
Администрации района	И.Ю. Кишкинова
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