Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» отчетный период 9 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – муниципальная программа), утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2019 № 1468.

В 2023 году на реализацию основных мероприятий муниципальной программы предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 44716,5 тыс. рублей  в т.ч. 39611,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета, 4043,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета, за счет средств бюджета района 408,4 тыс. рублей,   за счет бюджета поселений 652,4 тыс. рублей. По состоянию на 01.10.2023 года фактическое освоение средств составило 33577,0 тыс. рублей.  
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района                  от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации                          и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций» разработан план реализации муниципальной программы на 2023 год, утвержденный распоряжением Администрации Красносулинского района от 27.01.2023 № 22
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 муниципальной программы предусмотрено 0,0 тыс. рублей.
Подпрограммой 1 «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях» предусмотрено 1 основное мероприятие и 1 контрольное событие. Для достижения конечного результата по состоянию на 01.10.2023 года проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности». 
С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная  работа с населением о  порядке предоставления  социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 муниципальной программы в соответствии со сводной бюджетной росписью предусмотрено  44716,5 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 39611,9 тыс. рублей, областного бюджета – 4043,8 тыс. рублей, бюджета района – 408,4 тыс. рублей, за счет бюджета поселений – 652,4 тыс. рублей.
Подпрограммой 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусмотрено 2 основных мероприятия. Для достижения конечного результата по состоянию на 01.10.2023 года проведены следующие мероприятия:

Основное мероприятие 2.1. «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях». 
  В рамках реализации основного мероприятия выполнен ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинский район (км3 +812 – 7+800). По данному мероприятию оплата произведена согласно условиям контракта. Экономия  средств составила 11042,2 тыс. рублей.
В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Благоустройство сельских территорий» завершена  реализация 2 объектов по благоустройству детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, п. Молодежный, по ул. Степная и по благоустройству универсальной спортивной площадки для мини футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковкого сельского поселения, расположенной по адресу: Ростовская область,  Красносулинский район, Садковское сельское поселение, х. Садки, в 30 м на север от дома № 3 по ул. Набережная. Экономия средств составила 97,3 тыс. рублей.
В соответствии с протоколом заседания рабочей группы министерства сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области по отбору общественно значимых проектов по благоустройству сельских территорий отбор прошли  9 проектов, реализация которых будет запланирована на 2024 год.
Отчет об исполнения плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» за отчетный период 2023 года представлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы Администрации

Красносулинского района – 

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды                                   А.Н. Сухин                                                       Е.Ю. Че

ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Комплексное развитие сельских территорий» отчетный период  9 месяцев 2023 года
	№ п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/
ФИО) 
	Результат реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения 

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено муниципальной программой
	предус-мотрено сводной бюд-жетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1      

«Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения и развитие рынка труда (кадрового потенциала) на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1.
«Обеспечение жильем граждан, проживающих в сельской местности»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	С целью привлечения квалифицированных кадров в организации АПК и социальной сферы села за счет улучшения жилищных условий граждан проводится разъяснительная  работа с населением о  порядке предоставления  социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам. Информация размещена на всех сайтах и стендах Администраций поселений. 
	01.01.2023
	31.12.2023
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.

	Соглашение о предоставлении субсидий из областного бюджета бюджету района между Министерством сельского хозяйства Ростовской области и Администрацией Красносулинского района не заключено в связи с отсутствием претендентов на получение социальных выплат.

	X
	15.12.2023
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Подпрограмма 2 «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	X
	X
	44716,5
	44716,5
	33577,0
	11139,5

	5.
	Основное мероприятие 2.1.

«Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на сельских территориях»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Созданы благоприятные условия для жизнедеятельности сельского населения, повышен уровень социально-инженерного обустройства в сельской местности
	01.01.2023
	31.12.2023
	40837,1
	40837,1
	29794,9
	11042,2

Экономия средств по факту выполненных работ 

	6.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.1
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Выполнен ремонт автомобильной дороги «х. Садки – х. Дудкино» Красносулинский район (км3 +812 – 7+800). Оплата за выполненные работы произведена согласно условиям контракта.
	
	
	
	
	
	

	7.
	Основное мероприятие 2.2. «Благоустройство сельских территорий»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Выполнены работы по благоустройству детской игровой площадки на территории Михайловского сельского поселения и по благоустройству универсальной спортивной2 площадки для мини-футбола, волейбола и баскетбола на территории Садковоского сельского поселения.
	01.01.2023
	31.12.2023
	3879,4
	3879,4
	3782,1
	97,3 Экономия средств по факту выполненных работ

	8.
	Контрольное событие  муниципальной программы 2.2. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района – начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Завершена реализация двух проектов по созданию и обустройству детской площадки  и спортивной площадки в Михайловском и Садковском сельских поселений. Оплата за выполненные работы произведена согласно условиям контракта.
	15.12.2023
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Итого по муниципальной программе


	Х
	X
	X
	X
	44716,5
	44716,5
	33577,0
	11139,5

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района - начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды Сухин А.Н.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.
	Х
	Х
	Х
	40837,1
	40837,1
	29794,9
	11042,2

	
	
	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	Х
	Х
	Х
	1887,5
	1887,5
	1790,3
	97,2

	
	
	Глава Администрации Садковского сельского поселения 
Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	1991,9
	1991,9
	1991,8
	0,1


Заместитель главы Администрации
Красносулинского района – 
начальник отдела сельского хозяйства 

и охраны окружающей среды                   






                                                     А.Н. Сухин
Никитенко Ольга Сергеевна
+7(863)675-37-73
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