В рамках деятельности по реализации национальных проектов  на территории Киселевского сельского поселения Красносулинского района за неполные 5 лет проведена плановая и эффективная работа. Так   в 2016-2017 годах был реализован проект газификации хутора Шахтенки. В результате этого возможность подключения к газопроводной линии получили 237 жителей хутора в 139 жилых домах. В настоящее время в населённом пункте газифицировано более 20 процентов домовладений.

В ноябре 2019 года завершены строительно-монтажные работы распределительного газопровода в хуторе Украинский. В настоящее время проводятся пуско-наладочные работы. Ориентировочный срок пуска газа – апрель текущего года. После этого возможность подключения к линии газопровода появится у владельцев 125 частных подворий и у 258 проживающих в них граждан.

В рамках национального проекта Безопасные качественные дороги в 2019 году были завершены работы по капитальному ремонту автомобильной дороги, связавшей хутора Черников, Шахтёнки, Богненко и Петровский через федеральную трассу А-270 с городом Новошахтинск. Стоимость работ составила – 79 млн. 009 296,00  рублей.  Отремонтированная автомобильная дорога является высокозначимым социальным объектом еще и потому, что по ней проходит маршрут школьного автобуса. Протяжённость её двух участков составляет 7,2 километра.  Таким образом, безопасная и качественная дорога была предоставлена для пользования 770 жителям нашего поселения и в том числе 32 учащимся шахтёновской школы.

В 2019 году также, было завершено строительство автомобильной дороги по улице Центральная и улица Смоленская к фельдшерско-аккушерскому пункту в хуторе Петровский. Стоимость работ составила  64 млн. 644,  9 тысяч рублей. Социальная значимость вытекает из самого названия объекта. В результате завершения строительства возможность пользования безопасной и качественной автомобильной дорогой, протяженностью более 2-х километров,  в том числе и по автомобильному мосту, протяжённостью 103 метра, получили более 120 жителей хутора Петровский.

В текущем году в рамках национального проекта культура начал реализовываться наказ избирателей по реконструкции сельского дома культуры в селе Киселево, со зрительным залом на 300 мест и общей площадью 2098 кв.метров. Для проектирования реконструкции СДК из областного бюджета были согласованы денежные средства в размере 9млн 229 тысяч рублей. Предполагаемая стоимость объекта реконструкции составляет 184.0 миллиона рублей. В настоящее время ведётся работа по подготовке аукционной документации в целях подбора подрядной организации.  Для 750 жителей центральной усадьбы нашего поселения, после завершения  проектирования и, собственно, работ по реконструкции СДК появится возможность после 15-летнего перерыва посещать наш Дом Культуры и участвовать в культурно-массовых мероприятиях, проводимых нашими специалистами. 

Жители нашего поселения очень заинтересованно откликнулись на губернаторский проект поддержки местных инициатив «Сделаем вместе». В настоящее время проводятся работы по реализации двух значимых идей на нашей территории. Инициативное бюджетирование будет применено для капитального ремонта тротуара к детскому саду в селе Киселево и обустройства сквера в хуторе Павловка. Таким образом, мы получаем отклик от жителей и планомерно достигнем главной цели проекта- вовлечение жителей и бизнеса в решение вопросов местного значения. Эта работа и дальше будет развиваться планово, динамично и в тесном взаимодействии с жителями и бизнесом. 

На этом моё сообщение закончено. Спасибо за внимание.
