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План мероприятий по реализации национальных проектов 
на территории Красносулинского района в 2023 году

	№ п/п
	Наименование мероприятия, контрольной точки
	Срок реализации
	Ответственный исполнитель
	Вид документа и характеристика мероприятия, контрольной точки

	
	
	Начало
	Окончание
	
	

	Национальный проект «Здравоохранение»

	Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения»

	1.
	Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдельных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

	1.1
	Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32
	март
2022
	сентябрь
2023
	главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.2
	Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов
	январь 2023
	декабрь 2023
	главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	
	Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек
	январь 2023
	декабрь 2023
	главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

	Региональный проект «Дорожная сеть»

	1.
	Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26,2%.

	1.1.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н,                 г. Красный Сулин, ул. Комсомольская
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.2.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.3.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.4.
	Ремонт внутрипоселковых  автомобильных дорог,  протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.5.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.6.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	1.7.
	Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской Дивизии
	апрель
2023
	июль 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. 
глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	Национальный проект «Демография»

	Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

	1.
	Увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости до 1,545 в 2023 году (средне областной показатель).

	1.1
	Социальные выплаты семьям, имеющим детей
	январь
2023
	декабрь 2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития – Матвиенко Л.С.
начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района – Евсеева Е.В.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	Национальный проект «Жилье и городская среда»

	Региональный проект «Формирование комфортной городской среды»

	1.
	Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения – 80%.

	1.1.
	Работы по благоустройству объекта: «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенная по адресному ориентиру Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная»
	январь
2023
	июль
2023
	глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	Национальный проект «Образование»

	Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации»

	1.
	Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях.

	1.1.
	Увеличение количества обучающихся, участвующих в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, а также результативности участия во всероссийских мероприятиях 
	январь
2023
	декабрь
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития –  Матвиенко Л.С.
начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов

	Национальный проект «Культура»

	Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации»

	Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив.

	1.1.
	Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры, находящимся на территории Ростовской области
	январь 2023
	март 
2023
	заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития – Матвиенко Л.С.
начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района – Захарова Л.Х.
	ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов



