Утверждаю:

Глава Администрации

Красносулинского района

_____________Н.А. Альшенко

«28» ___марта____ 2023г.

План мероприятий по реализации национальных проектов

на территории Красносулинского района в 2023 году

| № п/п | Наименование мероприятия, контрольной точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика мероприятия, контрольной точки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| Национальный проект «Здравоохранение» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения» |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдельных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов. |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт в зданиях Муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Районная больница» г. Красного Сулина и Красносулинского района Ростовской области, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Фурманова, 32 | март 2022 | сентябрь 2023 | главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.2 | Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов | январь 2023 | декабрь 2023 | главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
|  | Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек | январь 2023 | декабрь 2023 | главный врач ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе - Мартынова И.Е. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Дорожная сеть» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение доли автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их протяженности. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 26,2%. |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,389 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Комсомольская | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.2. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,176 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Короткая | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.3. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,563 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Пушкина | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.4. | Ремонт внутрипоселковых автомобильных дорог, протяженностью 0,563 км, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Культуры, ул. Октябрьская | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.5. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги , протяженностью 1,773 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Фурманова | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.6. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 0,988 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Ворошилова | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| 1.7. | Ремонт внутрипоселковой автомобильной дороги, протяженностью 1,100 км, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. 47 Гвардейской Дивизии | апрель 2023 | июль 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства – Шаповалов В.Б. глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| Национальный проект «Демография» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» |  |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение суммарного коэффициента рождаемости. Суммарный коэффициент рождаемости до 1,545 в 2023 году (средне областной показатель). |  |  |  |  |
| 1.1 | Социальные выплаты семьям, имеющим детей | январь 2023 | декабрь 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития – Матвиенко Л.С. начальник Управления социальной защиты населения Красносулинского района – Евсеева Е.В. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| Национальный проект «Жилье и городская среда» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Формирование комфортной городской среды» |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского городского поселения – 80%. |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по благоустройству объекта: «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенная по адресному ориентиру Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная» | январь 2023 | июль 2023 | глава Администрации Красносулинского городского поселения – Грузинов П.А. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| Национальный проект «Образование» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» |  |  |  |  |  |
| 1. | Создание условий для увеличения количества обучающихся, принимающих участие в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, всероссийских конкурсах, акциях. |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение количества обучающихся, участвующих в общественной деятельности, деятельности детских общественных объединений, а также результативности участия во всероссийских мероприятиях | январь 2023 | декабрь 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития – Матвиенко Л.С. начальник управления образования Красносулинского района – Дремина М.П. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |
| Национальный проект «Культура» |  |  |  |  |  |
| Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» |  |  |  |  |  |
| Увеличение к 2024 году количества граждан, вовлеченных в культурную деятельность путем поддержки и реализации творческих инициатив. |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Денежное поощрение лучшим работникам сельских учреждений культуры, находящимся на территории Ростовской области | январь 2023 | март 2023 | заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития – Матвиенко Л.С. начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района – Захарова Л.Х. | ежеквартальный отчет по выполнению Плана мероприятий, направленного на достижение показателей региональных проектов |