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[image: ]В 2025 году на территории Красносулинского  района реализуется 3 национальных проектов, которые являются основными социально-значимыми для жителей района:
- «Продолжительная и активная жизнь»; 
- «Молодежь и дети»; 
- «Инфраструктура для жизни».

1. Национальный проект «Продолжительная и активная жизнь». 
Общее финансовое обеспечение  по проекту в 2025 году составляет 16 536,8 тыс. рублей за счет средств областного бюджета. В рамках национального проекта Продолжительная и активная жизнь» (региональный проект «Модернизация первичного звена здравоохранения») выполняются следующие  мероприятия: 
1.1. Приобретение автомобильного транспорта в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 1 196,1 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации               2025 год.
Контракт № 54024000059 от 15.07.2024 заключен с ООО «АВТО-РЕВЮ» (генеральный директор Хаймахян Маркар Амазаспович, юридический адрес: 344016, г. Ростов-на-Дону, ул. Таганрогская, 211). Цена контракта составляет 1 075,1 тыс. рублей. Срок поставки товара: с 09.01.2025 в течение 30 (тридцати) календарных дней. Товар поставлен 28.02.2025. В текущий момент времени идет работа по оформлению приема-передачи товара. 
1.2. Приобретение оборудования в медицинские организации, оказывающие первичную медико-санитарную помощь, а также в медицинские организации, расположенные в сельской местности, поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. Финансовое обеспечение данного проекта составляет 15 340,7 тыс. рублей за счет  средств областного бюджета, срок реализации 2025 год. Заключены контракты на сумму 15 340,7 тыс. руб.
1.2.1. Контракт № 54024000282 от 09.01.2025 на приобретение стерилизатор для инструментов заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и индивидуальным предпринимателем Неженский Виталий Викторович (ИНН  616603685380, 344112, Ростовская область,                         г. Ростов-на-Дону, ул. Студенческая, д.7, кв.26). Цена контракта составляет 10 285 тыс. рублей. Срок поставки товара  с 09.01.2025 по 31.03.2025. 
1.2.2. Контракт № 54024000027 от 02.05.2024 на приобретение автоматического рефрактометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ООО «А-ТРЕЙД» (ИНН 5433978543, 630501, Новосибирская область, Новосибирский район, р. п. Краснообск, д. 20 кв.80, директор Бердиева Марта Едгоровна). Цена контракта составляет                               445,5 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025. 
Поставка произведена 18.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 18.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.
1.2.3. Контракт № 54024000026 от 02.05.2024 на приобретение автоматического пневмотонометра заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и ООО «ПРОМЕДФАРМ» (ИНН 7701682530, 107113, Москва, ул. Шумкина, д.20,  стр.1, комн. 38, генеральный директор Ремигайло Андрей Анатольевич).   Цена контракта составляет                                          690,2 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025. 
Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 12.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 24.02.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.
1.2.4. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение автоматического шприц-инжектора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  ООО «ГК АЛЬФА» (ИНН: 7728487093, 117342, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Ясенево, пр-кт Севастопольский, д. 95Б, оф. 210). Цена контракта составляет 1 711,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.
Поставка произведена 03.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 26.02.2025. Денежные средства будут перечислены поставщику в полном объеме в ближайшее время.
1.2.5. Контракт № 54024000171 от 14.10.2024 на приобретение кушеток медицинских заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  индивидуальным предпринимателем Тихонова Ирина Владимировна (ИНН: 616503892576 344003, Ростовская область, Ростов-на-Дону,                              пер. Газетный, д. 104/150, кв. 20). Цена контракта составляет 88,1 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.
1.2.6. Контракт № 54024000169 от 25.09.2024 на приобретение электрокардиографа портативный 3- или 6-канальный заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  индивидуальным предпринимателем 
Новомайский Дмитрий Владиславович (ИНН 616270624081, юр. адрес: 344058, г. Ростов-на-Дону ул. Былинная 39). Цена контракта составляет                         900,0 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.
Поставка произведена 20.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.
1.2.7. Контракт № 54024000309 от 09.01.2025 на приобретение автоматического дефибриллятора заключен между ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе и  ООО «ЭЛЬГРИН» (ИНН 1831075180, 426051, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Карла Маркса, д. 219 А, директор Вычужанин Александр Валерьевич). Цена контракта составляет                              1 220,9 тыс. рублей. Срок поставки товара с 09.01.2025 по 31.03.2025.
Поставка произведена 10.02.2025. Акт ввода оборудование в эксплуатацию № 1 от 21.02.2025. Денежные средства перечислены поставщику в полном объеме 03.03.2025. Исполнение по этапу контракта завершено.


. Национальный проект «Молодежь и дети». 
Общее финансовое обеспечение по проекту в  2025 году составляет                      8 500,0 тыс. рублей.
[bookmark: _GoBack]2.1. в рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Все лучшее детям») реализуется  мероприятие по оснащению предметных кабинетов общеобразовательных организаций по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины», «Труд (Технология)»:
МБОУ гимназия № 1, МБОУ ООШ № 11, МБОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 4, МБОУ СОШ № 5, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 7, МБОУ СОШ № 8, МБОУ СОШ № 10, МБОУ СОШ № 12, МБОУ СОШ № 22, МБОУ Божковская СОШ, МБОУ СОШ Владимировская СОШ, МБОУ Зайцевская СОШ, МБОУ Киселевская СОШ, МБОУ Комиссаровская СОШ, МБОУ Лиховская СОШ, МБОУ Михайловская СОШ, МБОУ Первомайская СОШ, МБОУ Садковская СОШ, МБОУ Табунщиковская СОШ, МБОУ Тополевская СОШ, МБОУ Углеродовская СОШ, МБОУ Шахтеновская СОШ.
	В текущий момент времени формируются документы для осуществления закупочной деятельности.
2.2. в рамках национального проекта «Молодежь и дети» (региональный проект «Педагоги и наставники») реализуется  мероприятие по финансовой поддержке советников директоров образовательных учреждений.
Финансовое обеспечение по проекту в  2025 году составляет                               5 948,0 тыс. рублей из них: 
- федеральный бюджет – 5 829,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 119,0 тыс. рублей;
По состоянию на 01.03.2025 освоено бюджетных средств в размере                    933,7 тыс. рублей, из них:
- федеральный бюджет – 914,9  тыс. рублей.
- областной бюджет – 18,8  тыс. рублей;


3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни». 
Общее финансовое обеспечение  по проекту в 2025 году составляет 97 043,9 тыс. руб. за счет средств областного бюджета. Срок реализации 2025 год. В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» (региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть») выполняются следующие  мероприятия: 
3.1. Ремонт межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного назначения:
3.1.1. Заключен муниципальный контракт от 02.12.2025 № 0358300008424000142-616155-448192 на выполнение ремонта автомобильной дороги «Подъезд к п. Клевцов г. Красный Сулин» с ООО «Т-ТРАНС» (344002, Ростовская область,  г.Ростов-на-Дону, ул.2-я Луговая, 4Б,стр.1, офис 7, ИНН 6162085200, директор Селезнев Николай Михайлович). Цена контракта 14 900 000,00 рублей.  Сроки выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025. 
3.2. Ремонт внутригородских автомобильных дорог общего пользования местного назначения: 
3.2.1.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000022-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Галатова, пер.Коммунальный с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255. Директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 4 644 896,15 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.2. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000024-603706-334626 от 02.12.2024г. на ремонт участков внутрипоселковых дорог, расположенных по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул.Краснопартизанская, пер.9-й Скелеватский, ул.Косиора, пер.1-й Скелеватский (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255. Директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 18 477 653,00 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.3.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000021-603706-334626 от 25.11.2024г на ремонт внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Советская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 6 924 407,89 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.4. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000027-603706-334626 от 27.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Пионерская с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 3 070 970,92 Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.5. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000023-603706-168078 от 25.11.2025 на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул.Чкалова с ООО «Дорстрой»  (346720, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г АКСАЙ, УЛ ПОРОХОВАЯ БАЛКА, ДВЛД. 6, ИНН 6102026471 Директор Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 22 978 200,00 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.6. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000028-603706-334626 от 29.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул. Матросова (от ул.Гагарина до ул.Ростовская,59) с ООО «Армила» (Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 682 321,89 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.7. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000026-603706-334626 от 28.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин ул.Свободы с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 2 113 151,80 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.8. Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000025-603706-334626 от 27.11.2024г на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский р-н, г.Красный Сулин, ул.Серафимовича с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 3 827 033,82 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.9.  Заключен муниципальный контракт № 0358300434924000020-603706-334626 от 25.11.2024г. на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. Огородная с ООО «Армила» Юридический адрес: 350033, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Ставропольская, д.20 Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер.Тюменский, 97, ИНН 6125024255, директор Газанчян Наири Грантович). Цена контракта 6 305 385,35 рублей. Срок выполнения работ с 01.04.2025 по 31.05.2025г.
3.2.10. Ремонт внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Суворова. Стоимость работ по РНМЦК 5 298,5тыс. руб. Размещены торги на отбор подрядной организации.
3.2.11. Ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Молодежная. Стоимость работ по РНМЦК 1 451,7 тыс. руб. Размещены торги на отбор подрядной организации.
3.2.12. Ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Заводская. Стоимость работ по РНМЦК 3 457,4 тыс. руб. Размещены торги на отбор подрядной организации.
3.2.13. Ремонт участка внутрипоселковой дороги расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г.Красный Сулин ул. Березовая. Стоимость работ по РНМЦК 912,3 тыс. руб. Размещены торги на отбор подрядной организации.
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