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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
29.03.2019
№ 350
       г. Красный Сулин
Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за           2018 год
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за  2018 год, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлова Р.В.
Глава Администрации

Красносулинского района
Н.А. Альшенко

Постановление вносит 
отдел жизнеобеспечения района

Приложение 

к постановлению

Администрации

Красносулинского района

от 29.03.2019 № 350
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы 

Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»
за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для  повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносулинского района, повышения надежности эксплуатации муниципального имущества в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 21.10.2013 № 1243 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:
- региональному оператору - некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) в оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Красносулинского района, общей площадью 8590,3 кв.м.;
- выполнены работы по строительству ОСК и реконструкции городских коллекторов г. Красный Сулин;
- предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию  мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетики Комиссаровского и Михайловского сельских поселений в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду;

- предоставлены межбюджетные трансферты  на возмещение  предприятию жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан  за коммунальные услуги по водоснабжению, теплоснабжению и горячему  водоснабжению. Соблюдены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в I и II полугодии 2018 года;
- выполнены работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения  в сельских  населенных пунктах района;

- выполнены  проектные работы по строительству газовых сетей                  х. Садки, х. Зайцевка, х. Дудкино, х. Прохоровка, ст. Владимировская;

В результате  реализации муниципальной программы в отчетном периоде: 

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;
снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм, а также сведения о достижении контрольных событий 

муниципальной программы

Достижению указанных результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация одного основного мероприятия и одного контрольного события.
Основное мероприятие 1.2. «Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду содействия капитальному ремонту»» выполнено.

Профинансирован имущественный взнос по капитальному ремонту в сумме 699,1 тыс. рублей, начисленный за помещения, общей площадью 8590,3 м.кв., чем обеспечено участие в региональной программе  капитального ремонта многоквартирных домов Красносулинского района. 
Неисполнение расходных обязательств в сумме 5,6 тыс. рублей  обусловлено корректировкой данных по площади помещений.
По подпрограмме 1. «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение одного контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.
В рамках подпрограммы 2. «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.
Основное мероприятие 2.1. «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено.
В рамках повышения удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, снижения уровня потерь при производстве, транспортировке и  распределении коммунальных ресурсов в соответствии с                        муниципальным контрактом от 21.09.2018 № 1008979 на общую                      сумму 420929970,00 рублей выполнены работы по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов г. Красный Сулин». Профинансировано работ в сумме 86288,0 тыс. рублей.
Основное мероприятие 2.3. «Предоставление межбюджетных трансфертов на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги» выполнено не в полном объеме.
С целью ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан заключены муниципальные контракты на возмещение предприятиям ГУП РО «УРСВ» и МУП «КГТ» части платы граждан за   услуги холодного водоснабжения и горячего водоснабжения в объеме свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги на I и II полугодие 2018 года.

Объем услуг  по водоснабжению составил 1682,99 м3.
Объем услуг по горячему водоснабжению 67198,07 м3.
Снижен уровень платежей граждан за услуги по горячему водоснабжению (теплоноситель) в  I полугодии 2018 до 36 процентов, во   II полугодии 2018 года до 37,3 процентов по Красносулинскому городскому поселению, по холодному водоснабжению в 1 полугодии до 96,72 процентов по Табунщиковскому сельскому поселению.
Экономия средств  составила 101,1 тыс. рублей. Оплата произведена по фактически предъявленному объему услуг.
Основное мероприятие 2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» выполнено.
Проведены работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах-  ремонт сетей, замена насосного оборудования, очистка канализационных сетей,  изготовление проектов зон санитарной охраны водозаборных сооружений, услуги по дезинфекции и лабораторному контролю качества питьевой воды в источниках нецентрализованного водоснабжения. Направлено средств бюджета района в сумме 4382,7 тыс. рублей. Экономия средств составила 15,6 тыс. рублей.
Работы по ремонту котельного оборудования в пос. Розет и пос. Молодежный выполнены на основании муниципальных контрактов          от 21.12.2018 № 0158300000618000004_77287 и от 25.12.2018                     № 01588300001918000004 соответственно.
Основное мероприятие 2.5. «Строительство газовых сетей» выполнено.

В рамках данного основного мероприятия выполнены проектные работы по газоснабжению населенных пунктов х. Садки, х. Зайцевка,                     х. Дудкино, х. Прохоровка, ст. Владимировская. Профинансировано работ в сумме 74500,0 тыс. рублей.
По подпрограмме 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами населения» предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации 
муниципальной программы

В 2018 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы: смена ресурсоснабжающей  организации в ряде поселений в  декабре 2018 года на основании концессионного  соглашения. ГУП РО «УРСВ» произведен перерасчет объемов услуг водоснабжения свыше установленных индексов максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2018году в объеме 14237м3 на сумму 100,9 тыс. рублей, что повлекло неисполнение расходных обязательств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 169964,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 151659,7 тыс. рублей;
бюджет района – 6015,7тыс. рублей;
средства бюджетов поселений –12288,9 тыс. рублей. 
внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2017                      № 270 «О бюджете Красносулинского район на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил 157675,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 151659,7 тыс. рублей;

бюджет района – 6015,7тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило         169842,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 151566,2 тыс. рублей;

бюджет района – 5986,9 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 12288,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 0,0тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района                         и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 122,3 тыс. рублей-экономия по факту выполненных работ.
Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за             2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной 
программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым, по одному показателю фактическое значение превышает плановое.
Показатель 1. «Доля многоквартирных домов в целом по Красносулинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива»: плановое значение – 2,8 процентов; фактическое значение – 2,8 процентов.
Показатель 2. «Уровень износа коммунальной инфраструктуры»: плановое значение – 46,4 процента, фактическое значение – 46,4 процента.
Показатель 1.4. «Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов»: плановое значение – 8590,3 кв.м.; фактическое значение –               8590,3 кв.м.
Показатель 2.1. «Доля населения, обеспеченного  питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района»: плановое значение – 16,0 процентов; фактическое значение –   16,0 процентов.
Показатель 2.2. «Доля уличных  водопроводных сетей, нуждающихся в замене»: плановое значение – 69,5 процентов; фактическое значение – 69,5  процентов.
Показатель 2.4 «Доля  потерь тепловой энергии в суммарном объеме  отпуска тепловой энергии»: плановое значение – 14,1 процента; фактическое значение – 14,1 процента.

Показатель 2.5 «Доля фактически освещенных улиц населенных пунктов Красносулинского района»: плановое значение – 54,42 процента; фактическое значение – 54,42  процента.

Показатель 2.6 «Уровень газификации Красносулинского района»: плановое значение – 57,5 процента; фактическое значение – 57,8 процента.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.
Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. – 1;
степень достижения целевого показателя 2. – 1;
степень достижения целевого показателя 1.4. – 1;
степень достижения целевого показателя 2.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.5. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.6. – 1;
Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 8/8=1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.
2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 4/5 = 0,8, что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 4/5 = 0,8.
3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.
Степень соответствия запланированному уровню расходов:

169842,0 тыс. рублей / 169964,3 тыс. рублей = 0,99.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,8/0,99 = 0,81, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.
Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1 х 0,5 + 0,8 х 0,3 + 0,81 х 0,2 = 0,90, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы  в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходереализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат. В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных  средств.
Произведенные в 2018 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют объемам ассигнований бюджета района.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы в 2018 году не привлекались.
В ходе реализации муниципальной программы сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 122,3 тыс. рублей по мероприятиям:

- основное мероприятие 1.2. «Имущественный взнос «Ростовскому областному фонду действия капитальному ремонту»» – 5,6 тыс. рублей;
- основное мероприятие 2.3. «Предоставление межбюджетных трансфертов  на возмещение предприятиям  жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан  за коммунальные услуги» – 101,1 тыс. рублей;

- основное мероприятие 2.4. «Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства» – 15,6 тыс. рублей.

В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569 «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района для софинансирования расходных обязательств, возникающих  при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий  из областного бюджета».
Управляющий делами

Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной 
программы за 2018 год
	№ п/п
	Номер и 
наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, 
участник  
(должность / ФИО)
	Плановый срок окончания реализации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1.
«Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»
	Заместитель главы Администрации 

Красносулинского района по вопросам  жизнеобеспечения – Свердлов Р.В., 
начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.
	Х
	Х
	Х
	
	
	

	2.
	ОМ 1.2.
Имущественный взнос «Ростовскому  областному фонду  содействия капитальному ремонту» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения -   Свердлов Р.В.,  

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение стоимости оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в части находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» жилых и нежилых помещений 
	Обеспечена стоимость оплаты расходов по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов общей площадью 
8590,3 кв.м. 
	

	3.
	Контрольное  событие муниципальной 
программы 1. 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения – Свердлов Р.В.,  

начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района 
Неграмотнова Г.В.  
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	1. Оплатить имущественный взнос по капитальному ремонту муниципального имущества в много-квартирных домах общей площадью 
8590,3 м2

	1. Произведена оплата имущественного взноса по капитальному ремонту муниципального имущества в многоквартирных домах общей площадью 
8590,3 м2, в соответствии с соглашением от 14.11.2014 № 83-МО с НКО «Ростовский  областной фонд содействия капитальному ремонту» 
	

	4.
	Подпрограмма 2.
«Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения -   Свердлов Р.В., начальник отдела жизнеобеспечения района – 

Лебединская И.В., глава Администрации Красносулинского городского 
поселения 
Грузинов П.А. 
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.
	ОМ 2.1.
Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной 
документации
	Заместитель главы
Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения –   Свердлов Р.В., начальник отдела жизнеобеспечения  района 

Лебединская И.В.,  глава Администрации Красносулинского  городского 
Поселения – 

Грузинов П.А.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение удовлетворен-ности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке распределении коммунальных ресурсов
	Выполнены работы по объекту «Строительство ОСК и реконструкция городских коллекторов 
г. Красный Сулин»
	

	6.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения –   Свердлов Р.В., начальник отдела жизнеобеспечения  района 

Лебединская И.В.,  глава Администрации Красносулинского  городского 
поселения – 
Грузинов П.А.  
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	1. Провести  конкурсные процедуры по  отбору подрядной организации, выполнить работы в пределах бюджетных  
обязательств
	1. Проведены конкурсные процедуры по  отбору подрядной организации.   Заключен муниципальный  контракт с 
ООО «ИнжСтройКонтроль» от 21.09.2018 
№ 1008979.

Выполнены работы по устройству ограждения объекта 549,8 м; продолжены работы по  строительству блока биологической очистки и устройству административного корпуса; приобретено технологическое оборудование
	

	7.
	ОМ 2.3.
Предоставление межбюджетных трансфертов  на возмещении предприятиям  жилищно-коммунального хозяйства 
части платы граждан  за коммунальные услуги
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения -   Свердлов Р.В., начальник отдела жизнеобеспечения  района 
Лебединская И.В.,  глава Администрации Красносулинского  городского поселения  Грузинов П.А., глава  Табунщиковского сельского поселения  
Здроб О.Н. 
	2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Ограничение роста платы граждан за коммунальные услуги в 
соответствии с предельным индексом максимального роста размера платы граждан 
	Произведена  оплата   по возмещению  предприятиям МУП «КГТ» и ГУП РО «УРСВ» части платы граждан  по горячему водоснабжению в объеме 
67198,07 м3, по    холодному водоснабжению в объеме 
1682,99 м3
	В связи со сменой поставщика услуг ГУП РО «УРСВ»    оплате  произведен перерасчет  объемов услуг по холодному  водоснаб-жению за  
2018 на 
147237 м3 

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения –    Свердлов Р.В.,  начальник отдела жизнеобеспечения  района   
Лебединская И.В.,  глава  Администрации Красносулинского  городского поселения  Грузинов П.А., глава  Табунщиковского сельского поселения  
Здроб О.Н. 
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Снижение уровня платежей граждан  по горячему водоснабжению (тепло-носитель)  в 1 полугодии  2018 – 36 процентов, во  2 полугодии – 37,3 процента  по Красносулинс-кому городскому поселению,  по холодному водоснабжению    96,72 процента  по Табунщиковскому сельскому поселению
	Снижен уровень платежей  граждан по горячему водоснабжению (тепло-носитель)  в 1 полугодии  2018 – 
36 процентов, во  2 полугодии – 37,3 процента  по Красносулин-скому городскому поселению,  по холодному водоснабжению    96,72 процента  по Табунщиков-скому сельскому поселению
	

	9.
	ОМ 2.4.
Осуществление отдельных полномочий в 
области коммунального хозяйства 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского  района по вопросам жизнеобеспечения – Свердлов Р.В.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
глава администрации 
Комиссаровского сельского поселения – Ковалев А.С., 

Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Реализация работ по улучшению водоснабжения, ремонту котельного оборудования котельных 
пос. Розет и
пос. Молодежный
	Выполнены работы по текущему содержанию объектов водоснабжения и водоотведения    в сельских населенных пунктах; выполнен ремонт сетей водоснабжения пос. Пригород-ный, 

с. Киселево;  очистка канализационной сети х. Малая Гнилуша; замена насосного оборудования в х. Садки, 
п. Пригородный, пос. Рябиновка,  работы по  обеззараживанию воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и лабораторный контроль, Божковского Владимиров-ского, КомиссаровскогоПролетарского, Садковского  поселений, Михайловского,
Гуково-Гнилушевского, Долотинского  поселений;

Выполнен ремонт котельного-оборудования в пос. Розет, пос. Молодежный
	

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы 
Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения –     Свердлов Р.В.,

начальник отдела жизнеобеспечения района 

Лебединская И.В., 
глава администрации 
Комиссаровского сельского поселения – Ковалев А.С., 

Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	1.Выполнить работы  по текущему содержанию объектов водо-снабжения и водо-отведения в Ударниковском, Киселевском, Божковском, Михайловском, Садковском, Долотин-ском, Гуково-Гнилушев-ском, Проле-тарском   сельских поселениях;

2. Выполнить работы по ремонту котельных в Михайловском и Комисаровском  сельских поселениях
	1. Выполнены работы  по текущему содержанию объектов 
водоснабжения и водоотведения в Ударниковском, Киселевском, Божковском, Михайловском, Садковском, Долотинском, Гуково-Гнилушевском, Пролетарском   сельских поселениях;

2. Выполнены работы по ремонту котельных в Михайловском и Комисаровском  сельских поселениях
	

	11.
	ОМ 2.5.
Строительство газовых сетей 


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В.,

заведующий сектором строительства и архитектуры 
Иванкова Л.Ю.
	31.12.2018
	22.02.2018
	31.12.2018
	Реализация проектных работ по газоснабжению сельских поселений
	Реализованы  в полном объеме проектные работы по газоснабжению  сельских населенных пунктов  

	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 

Свердлов Р.В.,

заведующий сектором строительства и архитектуры 
Иванкова Л.Ю.,


	31.12.2018
	22.02.2018
	31.12.2018
	Выполнить проектные работы  по газоснабжению 

х. Зайцевка,  
х. Дудкино, 

х. Садки, 

х. Прохоровка, 
ст. Владимиров-ская


	Выполнены   в полном объеме проектные работы по газоснабжению  х. Зайцевка,  

х. Дудкино,
х. Садки, 

х. Прохоровка, ст. Владимиров-ская согласно муниципальным  -контрактам: 
от 26.03.2018
№ 9 
от 29.03.2018 
№ 19;
от 02.04.2018 
№ 15;
от 02.04.2018 
№ 16;
от 02.04.2018 
№ 17.
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной 
программы за 2018 год 

	Наименование 
муниципальной программы,

подпрограммы, основного мероприятия
	Источники финансирования
	Объем 
расходов (тыс. рублей)

предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной

программой
	сводной

бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа

Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района
	всего
	169964,3
	157675,4
	169842,0

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	151659,7
	151659,7
	151566,2

	
	бюджет района
	6015,7
	6015,7
	5986,9

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	12288,9
	Х
	12288,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Подпрограмма 1

Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе
	всего
	704,7
	704,7
	699,1

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджет района
	704,7
	704,7
	699,1

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	0,0
	Х
	0,0

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основные мероприятие 1.2.

Имущественный взнос  «Ростовскому  областному фонду  содействия капитальному ремонту» 
	всего
	704,7
	704,7
	699,1

	Подпрограмма 2 

Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения

Красносулинского района
	всего 
	169259,6
	156970,6
	169142,9

	
	федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0

	
	областной бюджет  
	151659,7
	151659,7
	151566,2

	
	бюджет района
	5311,0
	5311,0
	5287,8

	
	безвозмездные поступления в бюджет района 
	0,0
	0,0
	0,0

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	-Фонда содействия реформированию ЖКХ
	0,0
	0,0
	0,0

	
	бюджеты поселений
	12288,9
	Х
	12288,9

	
	внебюджетные источники
	0,0
	Х
	0,0

	Основное мероприятие  2.1.

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации
	всего
	86288,0
	79816,4
	86288,0

	Основное мероприятие 2.3.

Предоставление межбюджетных трансфертов  на возмещении предприятиям  жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан  за коммунальные услуги
	всего
	3168,5
	2938,7
	3067,4

	Основное мероприятие 2.4.

Осуществление отдельных полномочий в области коммунального хозяйства 
	всего
	5303,1
	5303,1
	5287,5

	Основное мероприятие 2.5.

Строительство газовых сетей
	всего
	74500,0
	68912,5
	74500,0


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений  показателей 
	№ п/п
	Номер и 
наименование 
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, 
подпрограммы муниципальной 
программы
	Обоснование 
отклонений
 значений показателя 
 на конец 
 отчетного года 
(при наличии)

	
	
	
	2017
	2018 
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района 

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

	1.
	Показатель 1.

Доля многоквартирных домов в целом по Красносулинскому району, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива

	процентов
	8,3
	2,8
	2,8
	

	2.
	Показатель 2.

Уровень износа коммунальной инфраструктуры
	процентов
	46,6
	46,4
	46,4
	

	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Красносулинском районе»

	4.
	Показатель 1.4 

Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных жилых домах,  подлежащая оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов 
	кв.м
	8922,5
	8590,3
	8590,3
	

	Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами  населения Красносулинского района»

	6.
	Показатель 2.1.
Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения района 
	процентов
	15,9
	16,0
	16,0
	

	7.
	Показатель 2.2.
Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене
	процентов
	69,4
	69,5
	69,5
	

	8.
	Показатель 2.4.
Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии
	процентов
	14,2
	14,1
	14,1
	

	9.
	Показатель 2.5.
Доля фактически освещенных улиц населенных пунктов Красносулинского района
	процентов
	52,42
	52,42
	52,42
	

	10.
	Показатель 2.6.
Уровень газификации Красносулинского района  
	процентов
	57,1
	57,5
	57,8
	


Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ 

 о достижении значений показателей по  поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	№ п/п
	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района 

	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы
	Обоснование отклонений  значений показателя на 
конец отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»

	1.
	Показатель 1. 

Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселениям – Красносулинское г.п.
	процентов
	64,8
	64,7
	64,7
	

	2.
	Показатель 2. 

Уровень платежей граждан за услуги  отопления (горячего водоснабжения) от установленного экономически обоснованного  

тарифа по поселениям:
	проценты
	
	
	
	

	
	Красносулинское г.п.
	
	
	
	
	

	
	2.1. Горячее водоснабжение
	проценты
	
	
	
	

	
	2.2.2.Теплоноситель
	
	
	
	
	

	
	2.2.2.1. I полугодие
	проценты
	34,65
	36,0
	36,0
	

	
	2.2.2.2. II полугодие
	проценты
	36,00
	37,3
	37,3
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