Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» 
за 6 месяцев  2022 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412. 

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 81 671,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 76 280,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 5 390,4 тыс. рублей. Сводной бюджетной росписью – 81 671,1 тыс. рублей, расхождений нет.

Фактическое освоение средств по состоянию на 01.07.2022 года составило 57 203,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 53 428,3 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 3 775,4 тыс. рублей.
В 2022 году в рамках реализации муниципальной программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы» (далее – подпрограмма 3);

Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» (далее – подпрограмма 4).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 30.12.2021 № 406 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022 год.

На реализацию подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 0,0 тыс. рублей. 

В рамках реализации основного мероприятия 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» запланировано проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов. Срок реализации контрольного события IV квартал 2022 года.

По основному мероприятию 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам». Информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2021 год будет размещена муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района во II полугодии 2022 года.

По подпрограмме 3 «Развитие газотранспортной системы» запланирована реализация 1 основного мероприятия, срок наступления которого не наступил. 

На реализацию подпрограммы 3 в 2022 году предусмотрено за счет всех источников финансирования 81 671,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств областного бюджета – 76 280,7 тыс. рублей, за счет средств бюджетов поселений – 53 990,4 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по подпрограмме 1 по состоянию на 01.07.2022 года составило 57 203,7 тыс. рублей.

По основному мероприятию 3.2 «Строительство и реконструкция объектов газоснабжения» ведется строительство: 

- 13,33 км распределительного газопровода в ст. Владимировская Владимировского сельского поселения.

- 17,975 км распределительного газопровода х. Садки и 7,769 км распределительного газопровода в х. Зайцевка Садскоского сельского поселения.
По подпрограмме 4 в 2022 году запланирована реализация 2 основных мероприятий, срок наступления которых еще не наступил.

По основному мероприятию 4.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе муниципальных форм поддержки промышленных предприятий». По состоянию на 01.07.2022 специалистами отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, которые отражены на сайте министерства развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития «Красносулинского района».

По основному мероприятию 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности». Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района запланирована на IV квартал 2022 года.

Начальник отдела

жизнеобеспечения района                                                              И.В. Лебединская

Исп. Коломасова Е.В. 
т: 5-25-07
Отчет

об исполнении плана  реализации  муниципальной программы Красносулинского района

«Энергоэффективность и развитие энергетики» 

за отчетный период 6 месяцев 2022 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации 
(краткое описание)
	Фактическая дата начала реализации
	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств 
(тыс. рублей) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмот-рено

муниципальной программой
	предусмот-рено бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» 
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	2.
	Основное мероприятие 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Проведение энергетических обследований зданий и сооружений, энергопотребляющего оборудования для выполнения разработки энергетических паспортов запланировано на IV  квартал 2022
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.
	Основное мероприятие 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Актуализация базы данных по услугам энергосервиса
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2


	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Шаповалов В.Б.;

начальник жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.;

начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.
	Размещение информации об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая деклорация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2021 год муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района запланировано на II полугодие 2022 года
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	6.


	Подпрограмма 3 «Развитие газотранспортной системы»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения

Шаповалов В.Б.;

начальник отдела жизнеобеспечения района  

Лебединская И.В.;
	Х
	Х
	Х
	81671,1
	81671,1
	57203,7
	24467,4

	
	
	глава Администрации 
Владимировского с.п. Изварин А.А.
	Х
	Х
	Х
	26943,1
	26943,1
	18860,3
	8082,8

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Х
	Х
	Х
	54728,0
	54728,0
	38343,4
	16384,6

	7.
	Основное мероприятие3.2

«Строительство и реконструкция объектов газоснабжения»
	глава Администрации Владимировского с.п.

Изварин А.А.
	Строительство распределительного газопровода Владимировского с.п.
	01.01.2022
	31.12.2022
	26943,1
	26943,1
	18860,3
	8082,8

Освоение средств запланирован но на II полугодие 2022 года

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Строительство распределительного газопровода 

Садковского с.п.
	01.01.2022
	31.12.2022
	54728,0
	54728,0
	38343,4
	 16384,6

Освоение средств запланирован но на II полугодие 2022 года

	8.
	Контрольное событие муниципальной программы 3.2


	глава Администрации Владимировского с.п.

Изварин А.А.
	Ведется строительство 13,33 км распределительного газопровода в ст. Владимировская Владимироского сельского поселения Красносулинского района
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	
	глава Администрации Садковского с.п.

Маркина Н.А.
	Ведется строительство 17,975 км распределительного газопровода в х. Садки и 7,769 км распределительного газопровода в х. Зайцевка Садковского сельского поселения Красносулинского района
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	9.
	Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкуренто-способности» 
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);

Фонд Местного Красносулинского района Ростовской области
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	10.
	Основное мероприятие 4.1

«Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);

Фонд Местного развития Красносулинского района Ростовской области 
	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района 
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	11.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.1
	Администрация Красносулинского района (отдел инвестиционного развития и поддержки предпринимательства);
	По состоянию на 01.07.2022 отделом инвестиционного развития и поддержки предпринимательства проведен ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области «Об итогах социально-экономического развития Красносулинского района» 
	Х
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Основное мероприятие 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности»
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности на территории Красносулинского района
	01.01.2022
	31.12.2022
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	13.
	Контрольное событие муниципальной программы 4.2
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района);

промышленные предприятия;

угледобывающие предприятия
	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных, угледобывающих предприятий Красносулинского района запланирована на IV квартал 2022 года
	Х
	31.12.2022
	Х
	Х
	Х
	Х

	14.
	Итого по муниципальной программе
	ответственный исполнитель муниципальной программы:

Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	Х
	81671,1
	81671,1
	57203,7
	24467,4

	
	
	управление образования Красносулинского района
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	
	
	Администрация Владимировского с.п.
	Х
	Х
	Х
	29943,1
	29943,1
	18860,3
	8082,8

	
	
	Администрация Садковского с.п.
	Х
	Х
	Х
	54728,0
	54728,0
	38343,4
	16384,6


Начальник отдела жизнеобеспечения района                                                                                                                     Лебединская И.В.

Исп. Коломасова Е.В. т: 5-25-07
