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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.06.2026 № 515
г. Красный Сулин
Об утверждении порядка ведения 
исполнительной документации в электронном виде при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета 
Красносулинского района

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 20.10.2023 № 1008 «Об особенностях ведения исполнительной документации при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета Красносулинского района», руководствуясь Уставом муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок ведения исполнительной документации в электронном виде при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета Красносулинского района согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования «Красносулинский район», принять свои муниципальные правовые акты, предусматривающие порядок ведения исполнительной документации в электронном виде при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств муниципальных бюджетов.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.



Глава Красносулинского района	И.С. Кирпичков




Постановление вносит
отдел территориального развития


Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 16.06.2026 № 515

ПОРЯДОК
ведения исполнительной документации в электронном виде 
при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета 
[bookmark: _GoBack]Красносулинского района

I. Общие положения

1. Порядок ведения исполнительной документации в электронном виде при строительстве и реконструкции объектов капитального строительства, финансируемых с привлечением средств бюджета Красносулинского района (далее – Порядок) определяет требования по ведению в электронном виде исполнительной документации отраслевыми (функциональными) органами Администрации Красносулинского района, учреждениями, подведомственными Администрации Красносулинского района, осуществляющими функции застройщика, технического заказчика (далее – Заказчик).
2. Порядок распространяется на объекты капитального строительства, за исключением линейных объектов транспортной инфраструктуры.

II. Исполнительная документация

3. Исполнительная документация формируется в соответствии с составом исполнительной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства и порядком ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства» в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.
4. Ведение исполнительной документации при строительстве, реконструкции объектов капитального строительства осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, руководящих документов государственных надзорных органов, технических регламентов и нормативно-технических документов, регулирующих строительство, а также учитываются нормативно-правовые акты Российской Федерации и Ростовской области.
5. Вся исполнительная документация оформляется в электронном виде и хранится в информационной системе управления строительными проектами (ИСУП).
6. Подрядные организации, являющиеся стороной по договору на выполнение работы или оказывающие услуги Заказчику, своими силами и за свой счет на протяжении всего срока действия Контракта обязаны иметь доступ и взаимодействовать с Заказчиком посредством Информационной системы управления проектами (ИСУП) и ее интегрированных смежных внешних информационных систем (ВИС), работающих совместно с ИСУП.
7. Обязательства, предусмотренные пунктом 6 настоящего Порядка, включаются Заказчиком в обязанности Подрядчика в договор подряда.
8. Подрядная организация своевременно оформляет исполнительную документацию по окончании отдельных видов работ.
9. Сроки и порядок приемки исполнительной документации определяется условиями договора подряда.
10. Исполнительная документация формируется и представляется в форме электронных документов в виде файлов в формате xml-схем, размещенных на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет).
11. После размещения на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет новой xml-схемы для соответствующего документа в течение трех месяцев со дня введения ее в действие обеспечивается доступ к xml-схеме, прекратившей свое действие.
12. В случае отсутствия xml-схемы для формирования исполнительной документации на официальном сайте Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в сети Интернет, исполнительная документация в форме электронных документов представляется в следующих форматах: doc, docx, odt, pdf. 
13. Исполнительная документация в форме электронных документов подписывается усиленной неквалифицированной электронной подписью, сертификат ключа проверки которой создан и используется в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, в порядке, установленном Правилами создания и использования сертификата ключа проверки усиленной неквалифицированной электронной подписи в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2021 № 2152, или усиленной квалифицированной электронной подписью.
14. Исполнительная документация подписывается:
представителем застройщика, технического заказчика, лица осуществляющего строительство, реконструкцию объекта капитального строительства;
представителем лица, осуществляющего строительный контроль за строительством, реконструкцией объекта капитального строительства;
представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации (в случае привлечения застройщиком лица, осуществляющего подготовку проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ проектной документации согласно части 2 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
представителем лица, непосредственно выполнившим работы, исполнение которых отражается в исполнительной документации;
представителем организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (в случае выполнения работ по договорам о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, заключенным с иными лицами) (применительно к акту освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения, приведенному в приложении №5 к составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.05.2023 № 344/пр), с использованием усиленной квалифицированной подписи.



Управляющий делами 
Администрации района 	 И.Ю. Кишкинова
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