Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 месяцев 2024 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1445.
На реализацию муниципальной программы в 2024 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 47 726,2 тыс. рублей за счёт средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2024 года фактическое освоение средств составило 16 617,7 тыс. рублей.
Муниципальная программа включает в себя 2 подпрограммы:
Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 1);
Подпрограмма 2 «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения» (далее – подпрограмма 2).
В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2024 № 134 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и   Методических рекомендаций», распоряжением Администрации Красносулинского района от 13.12.2023 № 320 утвержден план реализации муниципальной программы на 2024 год.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 47 676,2 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2024 года фактически освоено 16 588,0 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды в Красносулинском районе» проведены следующие мероприятия:
По основному мероприятию 1.1. «Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений ОАО «Шахта «Бургустинская» заключён муниципальный контракт № 0358300008423000206-524633 от 11.12.2023 года с ООО «Сокол», оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская» сохранены зеленые насаждения в Красносулинском районе.
По основному мероприятию 1.3. «Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде» проектной организацией предъявлены проектные работы и результаты экспертиз на сумму 16 258,5 тыс. рублей. Объем финансирования на оплату выполненных работ бюджетом Красносулинского района в 2023 и 2024 годы не предусмотрен. В настоящее время определяется источник финансирования.
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2024 году за счет средств бюджета района предусмотрено 50,0 тыс. рублей, по состоянию на 01.07.2024 года фактически освоено 29,7 тыс. рублей, освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года.
По основным мероприятиям и контрольным событиям подпрограммы 2 по итогам 6 месяцев 2024 года достигнуты следующие результаты:
В рамках реализации основного мероприятия 2.1 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения» на базе МБОУ СОШ № 22 Красносулинского района Ростовской области состоялся праздник «Эколята – молодые защитники природы». В рамках празднования специалисты ГБУ РО «Дирекция» провели соревнование между командами. Было организовано 10 тематических площадок - станций: «Чьи рога?», «Водные обитатели реки Дон», «Эта удивительная Красная книга», «Грибной мир», «Угадай кто в мешке», «С какого дерева листок?», «Орнитологический квест», «Сколько живет мусор?», «Ароматы степи», «Путешествие по природно-заповедному фонду». 
По результатам реализации основного мероприятия 2.2 «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения», На территории Красносулинского района проведено более 60 мероприятий (конкурсов, выставок, уроков, акций, классных часов, олимпиад и др.). Во всех общеобразовательных организациях Красносулинского района воспитание экологической культуры ведется на уроках и на занятиях внеурочной деятельности. В Красносулинском районе проведены следующие мероприятия:
акция «Час земли»;
Всероссийская акция «Россия – территория эколят – молодых защитников природы»;
Всероссийская открытая геологическая олимпиада «Земля и Человек»;
акция «Вода России»;
во всех образовательных учреждениях были проведены экологические праздники, в рамках реализации проекта «Вовлечение местного населения в сохранение природного наследия Донского края»;
конкурс рисунков «Первоцветы Ростовской области»;
внеурочные занятия по пропаганде раздельного сбора мусора «Разделяй, культурный человек!»;
юные красносулинцы приняли участие в региональной детской научно-практической конференции школьников «Живой природе – живое участие», которая организована Заповедником «Ростовский» и Ассоциацией «Живая природа степи».
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Охрана окружающей среды и рациональное природопользования» за отчетный период 2024 года предоставлен в приложении к пояснительной информации.
Заместитель главы

Администрации Красносулинского района-

начальник отдела сельского хозяйства и 

охраны окружающей среды                                                               А.Н.Сухин                                                                                                                                      
ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района
 «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» 
отчетный период 6 месяцев 2024 года
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)
	Результат

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала   
реализации 

	Фактическая дата окончания реализации, наступления  контрольного события
	Расходы бюджета района на       реализацию муниципальной      
программы, тыс. руб.
	Объемы неосвоенных средств (тыс. рублей) и причины их неосвоения

	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Подпрограмма 1

«Охрана окружающей среды в Красносулинском районе»
	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды
Сухин А.Н.
	X
	X
	X
	47 676,2
	47 676,2
	16 588,0
	31 088,2

	2.
	Основное 
мероприятие 1.1.

«Содержание и эксплуатация водоотливного комплекса и очистных сооружений - ОАО «Шахта «Бургустинская»             
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А. 
	Предотвращение заболачивания пахотных земель, лесонасаждений
	01.01.2024
	31.12.2024
	39 811,2
	39 811,2
	16 588,0
	23 223,2 Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	3.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.1.

	Директор 

МКУ «ОКС» 
Кучеренко Т.А.


	В соответствии с заключенным муниципальным контрактом  № 0358300008423000206-524633 от 11.12.2023 года оказаны услуги по содержанию и эксплуатации водоотливного комплекса и очистных сооружений шахта «Бургустинская»
	X
	31.12.2024
	X
	X
	X
	Х

	4.
	Основное 
мероприятие 1.2  «Сохранение и развитие зеленых насаждений» 
	Директор 

МКУ «ОКС» 

Кучеренко Т.А.
	Сохранение и развитие зеленых насаждений как фактора улучшения и защиты окружающей среды
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	5.
	Контрольное событие  муниципальной программы 1.2.
	Директор 

МКУ «ОКС» Кучеренко Т.А.
	Мероприятия по сохранению и развитию зеленых насаждений запланированы в октябре 2024
года
	Х
	31.12.2024
	X
	X
	X
	Х

	6.
	Основное 
мероприятие 1.3.

«Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде»
	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сухин А.Н.; Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Реализация проекта по объекту: «Рекультивация свалки, расположенной по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, г.Красный Сулин, в 1720 м на север от дома №32 по ул.Фурманова»
	01.01.2024
	31.12.2024
	7 865,0
	7 865,0
	0,0
	7 865,0
Освоение денежных средств запланировано во II полугодии

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.3. 


	Заместитель главы администрации Красносулинского района-начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды

Сухин А.Н.; Начальник отдела жизнеобеспечения района 
Лебединская И.В.
	Проектной организацией предъявлены проектные работы и результаты экспертиз
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	8.
	Подпрограмма 2. «Экологическое образование и формирование экологической культуры населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	Х
	Х
	Х
	50,0
	50,0
	29,7
	20,3

	9.
	Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий в рамках экологического образования и просвещения населения»
	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	развитие экологического образования, экологической культуры и просвещения подрастающего поколения и, как следствие, сохранение природы, её растительного и животного мира
	01.01.2024
	31.12.2024
	50,0
	50,0
	29,7
	20,3

 Освоение денежных средств запланировано во II полугодии 2024 года

	10.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.

	Начальник управления образования 

Дремина М.П.
	27 апреля 2024 года на базе МБОУ СОШ №22 Красносулинского района Ростовской области состоялся праздник «Эколята - молодые защитники природы»
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	11.
	Основное мероприятие 2.2. «Распространение экологических очерков, статей, информационных материалов»
	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Пропаганда экологических знаний, повышение уровня экологической культуры
	01.01.2024
	31.12.2024
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.

	Начальник управления образования Красносулинского района 

Дремина М.П.
	Распространено 10 статей, проведено 60 мероприятий 
	Х
	31.12.2024
	Х
	Х
	Х
	Х

	13.

1

2
	Итого по муниципальной программе           

 
	Всего
	X
	X
	X
	47 726,2
	47 726,2
	16 617,7
	31 108,5

	
	
	Ответственный исполнитель: Администрация Красносулинского района (отдел сельского хозяйства и охраны окружающей среды)
	X
	X
	X
	7 865,0
	7 865,0
	0,0
	7 865,0

	
	
	Соисполнитель: управление образования Красносулинского района
	X
	X
	X
	50,0
	50,0
	29,7
	20,3

	
	
	Участник 1:

МКУ «ОКС»
	X
	X
	X
	39 811,2
	39 811,2
	16 588,0
	23 223,2

	
	
	Участник 2: Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района)
	Х
	Х
	Х
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


Заместитель главы
       Администрации Красносулинского района-

       начальник отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды                                                               А.Н. Сухин                                                                                                                                                        
2

