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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
«Энергоэффективность и развитие энергетики »
за 1 полугодие 2025 года
1. Сведения о достижении показателей муниципальной (комплексной) программы
	№
	Статус факти-ческого/ прогноз-ного значения за отчет-ный период
	Наименова-ние показателя
	Уро-вень показа-теля
	Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ)
	Плано-вое значе-ние
на конец отчет-ного перио-да
	Факти-ческое значение на конец отчет-ного периода
	Прог-нозное значе-ние на конец отчет-ного периода
	Пла-новое значе-ние на конец теку-щего года
	Информационная система
	Коммен-тарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	10

	11

	1. Цель муниципальной программы «Развитие энергетической инфраструктуры, обеспечивающий увеличение количествапотребителей природного газа (количество квартир, домовладений) к 2030 году на 30 процентов к газифицированным в 2022 году квартирам, домовладениям»

	1.1
	зеленый
	Уровень обеспеченности системами газификации
	МП
	процент
	-
	-
	-
	60,27
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	1.2
	зеленый
	Газификация потребителей природным газом (количество квартир, домовладений)
	МП
	единица
	-
	-
	-
	95
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	2. Цель муниципальной программы «Развитие экономического потенциала промышленных предприятий, обеспечивающее рост совокупного объема отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности) к 2030 году не менее чем в 2 раза в сравнении с 2019 годом»

	2.1
	зеленый
	Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» (за исключением пищевой промышленности)

	МП
	млрд рублей
	-
	-
	-
	241,5
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	2.2
	зеленый
	Объем добычи горной массы (угля) в Красносулинского районе
	МП
	тыс. тонн
	-
	-
	-
	2,1
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)

	3. Цель муниципальной программы «Стимулирование энергосбережения, обеспечивающее, в том числе снижение объемов потребления  тепловой энергии, потребленной государственными и муниципальными учреждениями к 2030 году не менее чем на 10 процентов в сравнении с 2019 годом»

	3.1
	зеленый
	Объем тепловой энергии, потребленной муниципальными учреждениями Красносулинского района
	МП
	тыс. гигакало-
рий
	-
	-
	-
	11,56
	-
	показа-тель годовой (дости-жение запла-нировано на конец 2025 года)
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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»
за 1 полугодие 2025 года
1.Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Статус факти-ческого/ прогноз-ного зна-чения за отчет-ный период
	Наименование показателя
	Уровень показа-теля
	Едини-ца измере-ния (по ОКЕИ4
	Плано-вое зна-чение на конец отчет-ного пери-ода
	Факти-ческое значе-ние на конец отчет-ного пе-риода
	Прог-ноз-ное значе-ние на конец отчет-ного пери-ода
	Под-твер-жда-ющий доку-мент
	Пла-но-вое зна-че-ние на ко-нец теку-щего года
	Ин-фор-маци-онная систе-ма
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	12

	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений»

	1.1.
	зеленый 
	Доля муниципальных бюджетных учреждений, в которых расчеты за потребление энергетических ресурсов и воды осуществляются на основании показаний приборов учета, от общего количества муниципальных бюджетных учреждений на территории Красносулинского района (имеющих техническую возможность их установки)
	МП
	про-центов
	-

	-

	-

	-

	100,0
	инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)


	2. Задача комплекса процессных мероприятий «Снижен объем используемых энергетических ресурсов в муниципальных бюджетных учреждениях Красносулинского района»

	2.1
	зеленый
	Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета
	МП
	тыс. кВт. ч
	-
	-
	-
	-
	7762,6
	инфор-мац-ион-ная систе-ма отсут-ствует
	показатель годовой (достижение запланировано на конец 2025 года)


4. Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек комплекса процессных мероприятий
	№ п/п
	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки
	Еди-ница из-ме-ре-ния 
(по ОКЕИ)
	Уровень соответст-вия
Декомпо-зирован-ного меропри-ятия
(резуль-тата)
	Базовое значе-ние
	Плановое значение на конец отчет-ного периода
	Фактичес-кое значение на конец отчетного периода
	Плановое значение на конец теку-щего год
	Плановая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Фактичес-кая дата наступле-ния контроль-ной точки
	Ответственный исполнитель (Фамилия И.О., должность)
12
	Под-твер-ждаю-щий документ
	Комментарий

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	9
	10
	11
	
	13
	14

	1
	1. Задача комплекса процессных мероприятий «Обеспечена оснащенность приборами учета используемых энергетических ресурсов и воды муниципальных бюджетных учреждений»

	1.1
	Мероприятие (результат) 1. Проведены обязательные энергетические обследования зданий, строений, сооружений
	процент
	-
	100
	-
	-

	100
	-
	X
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	-
	-

	1.1.1
	Контрольная точка 1.1. Осуществлен мониторинг проведения обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений по итогам первого квартала отчетного года
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	15.04.2025 
	15.04.2025 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	-
	-

	2
	Мероприятие (результат2. Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам
	процент
	-
	100
	-
	
	100
	-
	X
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	-
	-

	2.1
	Контрольная точка 2.1. Актуализирована база данных по услугам энергосервиса по итогам первого квартала отчетного года
	-
	-
	100
	100
	
	-
	15.04.2025 
	15.04.2025 
	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района), Лебединская Ирина Васильевна – начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района
	-
	-


