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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.03.2019
№ 336
       г. Красный Сулин

Об утверждении отчета о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения района Свердлова Р.В.
Глава Администрации 

Красносулинского района
Н.А. Альшенко
Постановление вносит

отдел жизнеобеспечения района
Приложение

к постановлению 

Администрации 

Красносулинского района

от 27.03.2019 № 336
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района 

«Развитие транспортной системы» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год
В целях создания условий для устойчивого функционирования транспортной системы Красносулинского района, повышения уровня безопасности движения в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 21.10.2013 № 1242 (далее по тексту – муниципальная программа), ответственным исполнителем муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:.

1. В рамках содержания автодорог:

1.1. Устранены повреждения асфальтобетонного дорожного покрытия на межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорогах в объеме 3910,0 тыс. кв.м.
1.2. Проведена механизированная очистка покрытия и обочин межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых от снега на площади 4770,6 тыс. кв.м.
1.3. Распределены противогололедные материалы в объеме 3450,0 тн.
1.4. Обеспечено круглосуточное дежурство 20 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью в зимний период времени с применением дорожной техники для борьбы со снежными заносами.
1.5. Проведено скашивание травы на обочинах, откосах, полосе отвода, поддержание полосы отвода, обочин, откосов в чистоте и порядке; очистка их от мусора и посторонних предметов с вывозом на полигоны в объеме 2385,3 тыс. кв.м.
1.6. Осуществлена паспортизация 7 автомобильных дорог.
1.7. Восстановлен поперечный профиль и неровности проезжей части гравийных и щебеночных покрытий без добавления материалов на площади 154,2 тыс. кв.м.
2. В рамках ремонта автодорог:

2.1. Выполнен ремонт межпоселковой автомобильной дороги                        «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - х. Зайцевка (общей протяженностью 10,0 км).

2.2. В рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» выполнен ремонт автодорог на территории Красносулинского городского поселения, общей протяженностью 8,063 км (от                                        ул. Щебзаводская, по улицам Вокзальная, Московская, Придорожная до ул. Пушкина, ул. Центральная, от ул. Вербенская по ул. М. Горького,                   ул. Сулинская).

3. В рамках строительства автомобильных дорог:

3.1. Начато строительство а/д по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАПу в х.Петровский, общей протяженностью 2027,0 км.
4. В рамках проектирования автодорог выполнены работы по разработке по разработке проектной документации, получены заключения Госэкспертизы по следующим объектам:

4.1. Капитальный ремонт автомобильной дороги «г. Новошахтинск - п. Майский» - х. Черников - х. Шахтенки Красносулинского района Ростовской области».
4.2. Капитальный ремонт автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка» Красносулинского района Ростовской области».
4.3. Капитальный ремонт участка автомобильной дороги по                           ул. Заречная х. Большая Федоровка Красносулинского района Ростовской области». 

4.4. Капитальный ремонт участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» -                                  х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области». 

5. Обеспечено функционирование 7 внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками.
В результате реализации муниципальной программы в отчетном периоде:

- обеспечено бесперебойное функционирование сети автомобильных дорог общего пользования Красносулинского района;

- сокращено количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижена тяжесть травм в дорожно-транспортных происшествиях;

- улучшено транспортное обслуживание населения;

- развита современная система оказания помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, 
также сведения о достижении контрольных событий 
муниципальной программы
Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрена реализация четырех основных мероприятий и четырех контрольных событий.
Основное мероприятие 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.
За отчетный период в рамках содержания дорог заключено -                            89 муниципальных контрактов. В рамках данного мероприятия обеспечено содержание межпоселковых, внутригородских и внутрипоселковых автомобильных дорог общей протяженностью 795,1 км. 
Основное мероприятие 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено.
Заключено 4 муниципальных контракта. Выполнен ремонт 10 км межпоселковой автодороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - х. Зайцевка» и 8,063 км внутригородских автодорог на территории Красносулинского городского поселения. 
Основное мероприятие 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено. 
Выполнена  разработка проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги «г. Новошахтинск - п. Майский» -                               х. Черников - х. Шахтенки  Красносулинского района Ростовской области». Разработаны проекты на проведение капитального ремонта участка автодороги «Въезд в х. Большая Федоровка», участка автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка, участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области». 

Основное мероприятие 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» выполнено не в полном объеме в связи с тем, что по объекту «строительству моста через реку Гнилуша по                       ул. Комсомольской в г. Красный Сулин» отсутствует согласование со Стройнадзором и объект не введен в эксплуатацию. А также не в полном объеме выполнены обязательства подрядчиком по объекту «Строительство автомобильной дороги по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАП в                    х. Петровский». 
По подпрограмме 1 «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района» предусмотрено выполнение четырех контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3; не достигнуто – 1.

По подпрограмме «Повышение безопасности дорожного  движения на территории Красносулинского района» предусмотрена реализация восьми основных мероприятий и восьми контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на ж/д переездах Красносулинского района» выполнено.
В целях повышения безопасности дорожного движения на железнодорожных переездах филиалом ОАО «РЖД» Шахтинская дистанция пути произведена замена 200 шт. сигнальных столбиков.
Основное мероприятие 2.2. «Контроль обеспечения безопасности на школьных и автобусных маршрутах» выполнено.
В 2018 году представителями Администрации Красносулинского района совместно с представителями администраций городских и сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района, а также сотрудниками ОГИБДД МО МВД «Красносулинский» проведено два обследования школьных маршрутов.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение профилактических операций, информационных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения среди участников дорожного движения» выполнено. 
В отчетном периоде в СОШ Красносулинского района проведено 37 информационных мероприятий, направленных на повешение безопасности дорожного движения.

Основное мероприятие 2.4. «Контроль соблюдения ПДД на ж/д переездах и автодорогах Красносулинского района» выполнено.
В 2018 году проведено два комиссионных обследования железнодорожных переездов, расположенных на территории Красносулинского района с целью соблюдения правил дорожного движения участниками дорожного движения.

Основное мероприятие 2.5. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения, с детьми» выполнено. 

В отчетном периоде обеспечено участие детей в мероприятии «Безопасное колесо».

Основное мероприятие 2.6. «Проведение проверок работы юридических (физических) лиц, осуществляющих пассажирские перевозки» выполнено. 

Согласно графика проверок юридических лиц, осуществляющих пассажирские перевозки сотрудниками отдела ГИБДД проведено 4 проверки в ООО «Фаэтон», ИП Смитюк В.В., ИП Ломакин Ю.Г., ООО «Сулинавтотранс».

Основное мероприятие 2.7. «Проведение бесед по безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях» выполнено. 

С целью снижения уровня нарушений правил дорожного движения сотрудниками отдела ГИБДД в течение 2018 года среди водительского состава автотранспортных предприятий проведено 4 профилактических беседы в автотранспортных организациях, осуществляющих пассажирские перевозки (в ООО «Фаэтон», ИП Смитюк В.В., ИП Ломакин Ю.Г., ООО «Сулинавтотранс»).

Основное мероприятие 2.8. «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района» выполнено.
В 2018 году обеспечено функционирование семи внутрирайонных маршрутов.

По подпрограмме 2 «Повышение безопасности дорожного  движения на территории Красносулинского района»  предусмотрено выполнение восьми контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.
Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.
Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших 

на ход реализации муниципальной программы
Основным фактором, повлиявшим на ход реализации муниципальной программы, является недобросовестное выполнение подрядными организациями взятых на себя обязательств по муниципальным контрактам № 0358300434916000052-0451823-01 от 23.11.2016                                 на строительство моста через реку Гнилуша по ул. Комсомольской в                           г. Красный Сулин, заключенному Администрацией                           Красносулинского городского поселения с ООО «Гидрострой» и                                                              № 0158300000818000002_77303 от 10.05.2018 на строительство а/д                             по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАПу в х. Петровский, заключенному Администрацией Киселевского сельского поселения с ООО «Мост-Сервис». Указанными подрядными организациями не предоставлены документы на оплату выполненных работ на                                суммы 2789,9 тыс. рублей и 1407,2 тыс. рублей соответственно,                               что  повлекло неисполнение расходных обязательств.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 210 677,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 26 653,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 152 861,6 тыс. рублей;
- бюджет района – 28 731,3 тыс. рублей; 

- бюджеты поселений – 2 230,8 тыс. рублей;

- внебюджетные источники – 200,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 364 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2017       № 270 «О бюджете Красносулинского района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и сводной бюджетной росписью составил                   208 246,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 26 653,4 тыс. рублей;
- областной бюджет – 152 861,6 тыс. рублей;
- бюджет района – 28 731,3 тыс. рублей. 

Исполнение расходов по муниципальной программе составило        205 735,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
- федерального бюджета – 26 653,3 тыс. рублей;
- областного бюджета – 148 667,1 тыс. рублей; 

- бюджета района – 28 054,5 тыс. рублей; 

- бюджетов поселений – 2 160,8 тыс. рублей;
- внебюджетных источников – 200,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 4 871,6 тыс. рублей, из них: 
744,2 тыс. рублей - экономия по факту выполненных работ;
4127,4 тыс. рублей – неисполнение подрядными организациями условий контрактов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.  

Раздел 5.Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год
Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 15 показателей, по 11 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые по 1 показателю не достигнуто плановое значение.

Показатель 1. «Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 56,2%; фактическое значение – 56,2%.
Показатель 4. «Количество пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях» – плановое значение – 79 человек; фактическое                  значение – 79 человек.

Показатель 5. «Доля населения, проживающего в населенных  пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром района, в общей численности населения муниципального района» – плановое значение – 2,9%; фактическое значение – 2,9%.

Показатель 1.1. «Количество километров построенных  и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое значение –                      2,027 км.

Показатель 1.2. «Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 18,063 км.; фактическое значение – 18,063 км.

Показатель 1.3. «Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое значение –                2,027 км.

Показатель 1.4. «Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое значение – 0,0 км.                          Не достижение планового показателя обусловлено нарушением подрядчиком исполнения сроков контракта по объекту «Строительство а/д по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАП у в х. Петровский».
Показатель 1.4.2. «Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковые а/д) в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое значение – 0,0 км.                            Не достижение планового показателя обусловлено нарушением подрядчиком исполнения сроков контракта по объекту «Строительство а/д по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАП у в х. Петровский».

Показатель 1.5. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района в результате строительства новых автомобильных дорог» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое значение – 2,027 км.
Показатель 1.5.2. «Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (внутрипоселковые а/д)» – плановое значение – 2,027 км.; фактическое – 2,027 км.

Показатель 1.6. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года» – плановое значение – 407,3 км.; фактическое значение – 407,3 км.

Показатель 1.6.1. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (межпоселковые а/д)» – плановое значение – 161,9 км.; фактическое значение – 161,9 км.

Показатель 1.6.2. «Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (внутрипоселковые а/д)» – плановое значение – 245,4 км.; фактическое значение – 245,4 км.

Показатель 2.1. «Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий» – плановое значение – 16 человек, фактическое значение – 8 человек. Отклонение от планового показателя свидетельствует о благоприятном влиянии реализации программных мероприятий на достижение данного показателя.
Показатель 2.2. «Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 100 пострадавших)» – плановое значение – 23,4%; фактическое значение –           10,1%.

Показатель 2.3. «Доля детей  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий» - плановое значение – 21,2%; фактическое значение – 15,1%.

Показатель 2.4. «Количество информационного материала  по безопасности дорожного движения освещенного в СМИ» – плановое значение – 60 единиц, фактическое значение – 60 единиц.

Показатель 2.5. «Количество бесед, поведенных с участниками дорожного движения (в образовательных учреждениях и автотранспортных предприятиях)» – плановое значение – 37 единиц, фактическое – 37 единиц.

Показатель 2.6. «Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов» – плановое значение – 7 единиц, фактическое значение –                  7 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации 
муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 4 – 1;

степень достижения целевого показателя 5 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.2. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.3. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.4. – 0;

степень достижения целевого показателя 1.5. – 1;

степень достижения целевого показателя 1.6. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.1. – 2;

степень достижения целевого показателя 2.2. – 2,3;

степень достижения целевого показателя 2.3. – 1,4;

степень достижения целевого показателя 2.4. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.5. – 1;

степень достижения целевого показателя 2.6. – 1.

Суммарная оценка степени  достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,93 (14/15), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 0,92 (11/12), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации  муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,75 (3/4).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

205535,7 тыс. рублей / 210477,1 тыс. рублей = 0,98.

3.3 Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий муниципальной программы к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

0,75/0,98=0,77, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

0,93 х 0,5 + 0,92 х 0,3 + 0,77 х 0,2 = 0,9, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.
В ходе исполнения муниципальной программы в 2018 году обеспечена реализация принципов бюджетной системы Российской Федерации: результативности и эффективности использования бюджетных средств, прозрачности (открытости), достоверности бюджета, адресности и целевого характера бюджетных  средств.

Произведенные в 2018 году расходы муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий  муниципальной программы привлечены в размере                     200,0 тыс. руб.
В ходе реализации муниципальной программы по основным мероприятиям 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», 2.5. «Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения, с детьми» сложилась экономия бюджетных ассигнований в сумме 497,0 тыс. рублей. По основному мероприятию 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» в виду нарушения сроков исполнения контракта, а также отсутствия заключения Стройнадзора не предъявлено к оплате 4436,9 тыс. рублей.
В ходе реализации муниципальной программы выполнялись условия софинансирования, установленные постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения» и постановлением Администрации Красносулинского района от 20.07.2017 № 569                            «Об уровне софинансирования межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, входящим в состав Красносулинского района, для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения за счет субсидий из областного бюджета».

Управляющий делами 
Администрации района
И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы 
за 2018 год
	№ п/п
	Номер и наименование
	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник  
(должность/
ФИО)

	Плановый срок окончания реали-зации
	Фактический срок
	Результаты
	Причины не реализации / реализации не в полном объеме

	
	
	
	
	начала реализации
	окончания реализации
	запланированные
	достигнутые
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	Реализация четырех основных мероприятий
	Реализация трех основных мероприятий в полном объеме
	Основное мероприятие 1.5 реализовано не в полном объеме

	2.
	ОМ 1.1. «Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них», в том числе:
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения 
Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) Администрации поселений
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог
	Выполнены работы по содержанию автомобильных дорог в соответствии с заключенными муниципальными контрактами
	

	3.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.)

Администрации поселений
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Реализация работ согласно классификатору видов работ, отнесенных к содержанию автомобильных дорог, предусмотренных  в рамках соглашений о финансировании и заключенных контрактов
	Заключено 89 муниципальных контрактов. В рамках данных контрактов проведен «ямочный» ремонт дорог, покос обочин, планировка грунтовых дорог и отсыпка щебнем, очистка дорог и обочин от снега, подсыпка дорог, обеспечено круглосуточное дежурство 20 механизированных бригад для уборки снега и борьбы со скользкостью 
в зимний период, осуществлена паспортизация 
7 межпоселковых автомобильных дорог
	

	4.
	О М 1.2. «Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и  искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района 
(начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.),  МКУ «ОКС»
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Уменьшение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Выполнен ремонт автомобильных дорог, что позволило уменьшить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения не отвечающих нормативным требованиям в общей протяженности  автомобильных дорог общего пользования местного значения
	

	5.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., Администрация Красносулинского района (начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.) МКУ «ОКС»
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Отремонтировать 10 км межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - 
х. Зайцевка на участке км 8+100 - км 18+100;

и  8,233 км внутрипоселковых автомобильных дорог  в Красносулинском городском и Комиссаровском сельском поселениях
	Заключено 5 муниципальных контрактов, в результате реализации которых отремонтировано 10 км межпоселковой автомобильной дороги общего пользования местного значения 
«г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - 
х. Зайцевка на участке км 8+100 - км 18+100;

и  8,233 км внутрипоселковых автомобильных дорог  в Красносулинском городском и Комиссаровском сельском поселениях
	

	6.
	О М 1.4. «Проектные работы по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. 
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение проектной документацией работ 

по капитальному ремонту межпоселковой автомобильной дороги «г. Новошахтинск -  

п. Майский» - 
х. Черников – 
х. Шахтенки»;

по капитальному ремонту  участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты - ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - 
х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области»;

по капитальному ремонту участка автомобильной дороги по ул. Заречная 
х. Большая Федоровка;

по капитальному ремонту автомобильной дороги «Въезд в 
х. Большая Федоровка
	 Выполнена разработка проектной документации на 4 автомобильные дороги
	

	7.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.4.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Выполнение работ по разработке проектной документации на:

капитальный ремонт межпоселковой автомобильной дороги «г. Новошахтинск – 
п. Майский» - 
х. Черников – 
х. Шахтенки»;

капитальный ремонт  участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - 
х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области»;

капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка;

капитальный ремонт автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка
	В рамках заключенных муниципальных контрактов выполнена разработка проектной документации на:
капитальный ремонт межпоселковой автомобильной дороги «г. Новошахтинск – 
п. Майский» - 
х. Черников – 
х. Шахтенки»;

капитальный ремонт  участка межпоселковой автомобильной дороги «г. Шахты – 
ст. Владимировская (до магистрали «Дон»)» - 
х. Зайцевка Красносулинского района Ростовской области»;

капитальный ремонт участка автомобильной дороги по ул. Заречная х. Большая Федоровка;

капитальный ремонт автомобильной дороги «Въезд в х. Большая Федоровка, получены положительные заключения Госэкспертизы.
	

	8.
	О М 1.5. «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них» том числе:
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А,

глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. 
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения путем увеличения протяженности, изменения параметров автомобильных дорог общего пользования, ведущее к изменению класса и категории автомобильной дороги и искусственных сооружений на них
	Начато строительство а/д по ул. Центральная и ул. Смоленская к ФАП у в 
х. Петровский» протяженностью 
2,027 км;

продолжена 
работа по согласованию проектной документации по объекту 
«строительство моста через р. Гнилуша по 
ул. Комсомольская в 
г. Красный Сулин»
	Объекты не введены в эксплуатацию в виду нарушения сроков исполнения контракта, а также отсутствия заключения Стройнадзора



	9.
	Контрольное событие муниципальной программы 1.5.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., глава Администрации Красносулинского городского поселения Грузинов П.А,
глава Администрации Киселевского сельского поселения Каралкин О.И. 
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Строительство а/д по ул. Центральная и ул.Смоленская к ФАП
у в х. Петровский» протяженностью 
2,027 км; 

Завершение работ по строительству моста через р. Гнилуша по 
ул. Комсомольская в 
г. Красный Сулин;

изготовление 3-х технических планов 
для ввода объектов в эксплуатацию, 
оказание консультационных услуг
	Согласно муниципального контракта 
от 10.05.2019  
№ 0158300000818000002_77303 выполнено 
97,8% по строительству автодороги в 
х. Петровский.

Согласно муниципального контракта от 23.11.2016  
№ 0358300434916000052-0451823-01 произведен перерасчет стоимости работ, откорректированный проект предъявлен в Госэкспертизу.
	

	10.
	Подпрограмма 2. «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В.
	Х
	Х
	Х
	Реализация восьми основных мероприятий
	Восемь основных мероприятий реализованы в полном объеме
	

	11.
	ОМ 2.1. «Обеспечение безопасности дорожного движения на ж/д переездах Красносулинского района»
	Филиал ОАО «РЖД» 
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения  на ж/д переездах Красносулинского района
	Обеспечена безопасность дорожного движения  на ж/д переездах Красносулинского района путем выполнения мероприятий филиалом ОАО «РЖД»
	

	12.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.
	Филиал 

ОАО «РЖД» 

Шахтинская дистанция пути
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Замена 200 шт. сигнальных столбиков
	Произведена замена 
200 шт. сигнальных столбиков
	

	13.
	О М 2.2. «Контроль обеспечения безопасности на школьных и автобусных маршрутах»
	Заместитель 
главы Администрации Красносулинского района по 
вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., комиссия по 
ОБДД, администрации городских и сельских поселений, ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Повышение  безопасности движения на школьных и автобусных маршрутах, проходящих по автодорогам общего пользования местного значения
	Проведены комиссионные обследования школьных маршрутов 
	

	14.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В., комиссия по ОБДД, администрации городских и сельских поселений, ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение двух обследований школьных маршрутов 
	Проведено 2 обследования
	

	15.
	ОМ 2.3. «Проведение профилактических операций, информационных мероприятий по повышению безопасности дорожного движения среди участников дорожного движения»
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский», управление образования Красносулинского района
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижение  уровня нарушения правил дорожного движения среди целевых групп участников дорожного движения
	В целях снижения уровня нарушений ПДД проведены разъяснительные беседы в СОШ, опубликованы материалы, разъясняющие законодательные 
и нормативные 
акты, материалы освещающие деятельность 
ОГИБДД, направленные на снижение аварийности
	

	16.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.3
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»,управление образования Красносулинского района
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение 37 информационных мероприятий в СОШ, направленных на повышение безопасности дорожного движения
	Проведено 37 бесед 
в СОШ Красносулинского района
	

	17.
	ОМ 2.4. «Контроль соблюдения ПДД на ж/д переездах и автодорогах Красносулинского района»
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Сокращение количества  дорожно-транспортных происшествий на ж/д переездах Красносулинского района
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский» проведены рейды на автомобильных дорогах, в том числе на железнодорожных переездах Красносулинского района с целью соблюдения правил дорожного движения участниками 
дорожного 
движения.
	

	18.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.4.
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение двух обследований ж/д переездов
	Проведено два обследования ж/д переездов
	

	19.
	ОМ 2.5. «Проведение мероприятий, пропагандирую-щих безопасность дорожного движения, с детьми»
	Управление образования Красносулинского района
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижение транспортных рисков на территории Красносулинского района
	В целях снижения транспортных рисков проведено пропагандирующее мероприятие с детьми
	

	20.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.5.
	Управление образования Красносулинского района
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обеспечение участия детей в общеобластных мероприятиях
	Обеспечено участие детей в конкурсе «безопасное колесо»
	

	21.
	ОМ 2.6: «Проведение проверок работы юридических (физических) лиц, осуществляющих пассажирские перевозки»
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»,ЮГАДН
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение безопасности дорожного движения на автотранспорте, осуществляющем пассажирские перевозки
	Проведены проверки автотранспортных предприятий ООО «Фаэтон», ИП Смитюк, ООО «Сулинавтотранс»ИП Ломакин
	

	22.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.6.
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»,ЮГАДН
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение  проверок автотранспортных предприятий 
	Проведено 4 проверки
	

	23.
	ОМ 2.7. «Проведение бесед по безопасности дорожного движения в автотранспортных предприятиях»
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Снижение уровня нарушения правил дорожного движения среди водительского состава автотранспортных предприятий, осуществляющих пассажирские перевозки
	В целях снижения уровня нарушений ПДД проведены профилактические беседы в автотранспортных организациях, осуществляющих пассажирские 
перевозки
	

	24.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.7.
	ОГИБДД МО МВД «Красносулинский»
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Проведение профилактических бесед с руководителями автотранспортных предприятий
	Проведено 4 профилактических бесед
	

	25.
	ОМ 2.8 «Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа на внутрирайонных маршрутах на территории Красносулинского района»
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. (отдел жизнеобеспечения района)
	31.12.2018
	01.01.2018
	31.12.2018
	Обеспечение внутрирайонных маршрутов пассажирскими перевозками
	Внутрирайонные маршруты обеспечены пассажирскими перевозками
	

	26.
	Контрольное событие муниципальной программы 2.8.
	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жизнеобеспечения Свердлов Р.В. (отдел жизнеобеспечения района)
	31.12.2018
	Х
	31.12.2018
	Обеспечение функционирования 7 внутрирайонных маршрутов 
	Обеспечено функционирования 7 внутрирайонных маршрутов 
	


Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств

на реализацию муниципальной программы за 2018 год
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы,

основного мероприятия
	Источники

финансирования
	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных
	Фактические 
расходы 
(тыс. рублей)

	
	
	муниципальной программой
	сводной

бюджетной

росписью
	


	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа 

«Развитие транспортной системы»
	всего
	210677,1
	208246,3
	205735,7

	
	федеральный бюджет
	26653,4
	26653,4
	26653,3

	
	областной бюджет
	152861,6
	152861,6
	148667,1

	
	бюджет района
	28731,3
	28731,3
	28054,5

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	2230,8
	х
	2160,8

	
	внебюджетные источники
	200,0
	х
	200,0

	Подпрограмма 1.

«Развитие инфраструктуры на территории Красносулинского района»
	всего
	210117,0
	207886,2
	205185,5

	
	федеральный бюджет
	26653,4
	26653,4
	26653,3

	
	областной бюджет
	152861,6
	152861,6
	148667,1

	
	бюджет района
	28371,2
	28371,2
	27704,3

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	2230,8
	х
	2160,8

	
	внебюджетные источники
	-
	х
	-

	Основное мероприятие 1.1.
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них 
	всего 
	23697,8
	23536,0
	23305,8

	Основное мероприятие 1.2.
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего 
	110537,6
	108538,4
	110537,0

	Основное мероприятие 1.4.
Проектные работы  по капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них
	всего
	8396,5
	8396,5
	8294,5

	Основное мероприятие 1.5.
Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений 
на них

	всего 
	67485,1
	67415,3
	63048,2

	Подпрограмма 2

Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района
	всего
	560,1
	360,1
	550,2

	
	федеральный бюджет
	-
	-
	-

	
	областной бюджет
	-
	-
	-

	
	бюджет района
	360,1
	360,1
	350,2

	
	безвозмездные поступления в бюджет района
	-
	-
	-

	
	в том числе за счет средств:
	
	
	

	
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ
	-
	-
	-

	
	бюджеты поселений
	-
	х
	-

	
	внебюджетные источники
	200,0
	х
	200,0

	Основное мероприятие 2.1.

Обеспечение безопасности дорожного движения на ж/д переездах Красносулинского района
	всего
	200,0
	-
	200,0

	Основное мероприятие 2.5.

Проведение мероприятий, пропагандирующих безопасность дорожного движения с детьми
	всего
	360,1
	360,1
	350,2


Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год
СВЕДЕНИЯ

 о достижении значений показателей 
	№ п/п
	Номер и наименование
	Единица
измерения
	Значения показателей 
муниципальной программы,
подпрограммы муниципальной
программы
	Обоснование отклонений 
значений показателя на 
конец
 отчетного года
(при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт

	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие транспортной системы»

	1.
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
	процент
	56,2
	56,2
	56,2
	

	2.
	Показатель 4. Количество пострадавших при дорожно-транспортных происшествиях
	человек
	47
	79
	79
	

	3.
	Показатель 5. Доля населения, проживающего в населенных  пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным 

центром района, в общей численности населения муниципального района

	процент
	-
	2,9
	2,9
	

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»

	4.
	Показатель 1.1. Количество километров построенных  и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километр
	0,225
	2,027
	2,027
	

	5.
	Показатель 1.2. Количество километров отремонтированных и капитально отремонтированных автомобильных

 дорог общего пользования местного значения
	километр
	-
	18,063
	18,063
	

	6.
	Показатель 1.3. Количество километров построенных  (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения
	километр
	0,225
	2,027
	2,027
	

	7.
	Показатель 1.4. Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог,

в том числе
	километр
	-
	2,027
	-
	2,027 км не введено в эксплуатацию, ввиду нарушения подрядчиком исполнения  по контракту по объекту «строительство а/д по 
ул. Центральная и 
ул. Смоленская к ФАПу в
х. Петровский»

	8.
	Показатель 1.4.2. Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковые а/д) в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог
	километр
	-
	2,027
	-
	

	9.
	Показатель 1.5. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Красносулинского района в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе:
	километр
	0,225
	2,027
	2,027
	

	10.
	Показатель 1.5.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог 
(внутрипоселковые а/д)

	километр
	0,225
	2,027
	2,027
	

	11.
	Показатель 1.6. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 
31 декабря отчетного года, в том числе:
	километр
	407,300
	407,300
	407,300
	

	12.
	Показатель 1.6.1.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (межпоселковые а/д)
	километр
	161,900
	161,900
	161,900
	

	13.
	Показатель 1.6.2. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 
31 декабря отчетного года (внутрипоселковые а/д)
	километр
	245,400
	245,400
	245,400
	

	Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»

	14.
	Показатель 2.1. Количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий
	человек
	11
	16
	8
	Проведение профилактических мероприятий по безопасности дорожного движения 

	15.
	Показатель 2.2. Тяжесть последствий в результате дорожно-транспортных происшествий (количество погибших на 
100 пострадавших)
	процент
	23,4
	23,4
	10,1
	Указанное значение является показателем результативности реализации муниципальной программы по обеспечению безопасного поведения на дорогах 

	16.
	Показатель 2.3. Доля детей  пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
	процент
	21,2
	21,2
	15,1
	

	17.
	Показатель 2.4. Количество информационного материала  по безопасности дорожного движения освещенного в СМИ
	единиц
	60
	60
	60
	

	18.
	Показатель 2.5. Количество бесед, поведенных с участниками дорожного движения (в образовательных учреждениях и автотранспортных предприятиях)
	единиц
	35
	37
	37
	

	19.
	Показатель 2.6. Количество обслуживаемых внутрирайонных маршрутов
	единиц
	-
	7
	7
	


Приложение № 4
к отчету о  реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района
	№ 
п/п
	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района
	Единица измерения
	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
	Обоснование отклонений значений    
 показателя на конец отчетного года (при наличии)

	
	
	
	2017
	2018
	

	
	
	
	
	план
	факт
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Программа «Развитие транспортной системы»

	1
	Показатель 1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Божковское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Владимировское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Горненское г. п.
	процент
	50,0
	50,0
	50,0
	

	
	Гуково-Гнилушевского с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Долотинское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Киселевское с. п
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Ковалевское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Комиссаровское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Михайловское  с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Пролетарское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Садковское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Табунщиковское с. п.
	процент
	х
	х
	х
	

	
	Углеродовское г.п.
	процент
	71,0
	71,0
	71,0
	

	
	Красносулинское г. п.
	процент
	26,3
	26,3
	26,3
	

	
	Ударниковское с.п.
	процент
	х
	х
	х
	

	Подпрограмма 1. «Развитие транспортной инфраструктуры Красносулинского района»

	2
	Показатель 1.1. Количество километров построенных и реконструированных автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Киселевское с.п.
	километр
	-
	2,027
	2,027
	

	3
	Показатель 1.3. Количество километров построенных (реконструированных) и отремонтированных (капитально отремонтированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения

	
	Киселевское с.п.
	километр
	-
	2,027
	2,027
	

	4
	Показатель 1.4.2. Объем ввода в эксплуатацию автомобильных дорог общего пользования местного значения (внутрипоселковые а/д) в результате строительства и реконструкции автомобильных дорог

	
	Киселевское  с.п.
	километр
	-
	2,027
	-
	2,027 км не введено в эксплуатацию, ввиду нарушения подрядчиком исполнения  
по контракту 
по объекту «строительство 
а/д по 
ул. Центральная и ул. Смоленская 
к ФАПу в 
х. Петровский»

	5
	Показатель 1.5.2. Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог (внутрипоселковых а/д)

	
	Киселевское  с.п.
	километр
	-
	2,027
	2,027
	

	6
	Показатель 1.6.2.Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря отчетного года (внутрипоселковые а/д)

	
	Божковское с.п.
	процент
	17,4
	х
	х
	

	
	Владимировское с.п.
	процент
	8
	х
	х
	

	
	Горненское г. п.
	процент
	5,3
	5,3
	5,3
	

	
	Гуково-Гнилушевского с.п.
	процент
	3,6
	х
	х
	

	
	Долотинское с.п.
	процент
	9,8
	х
	х
	

	
	Киселевское с. п
	процент
	17,6
	х
	х
	

	
	Ковалевское с.п.
	процент
	8,7
	х
	х
	

	
	Комиссаровское с.п.
	процент
	5,05
	х
	х
	

	
	Михайловское  с.п.
	процент
	11
	х
	х
	

	
	Пролетарское с.п.
	процент
	4,5
	х
	х
	

	
	Садковское с.п.
	процент
	18,6
	х
	х
	

	
	Табунщиковское с. п.
	процент
	5,9
	х
	х
	

	
	Углеродовское г.п.
	процент
	4,4
	4,4
	4,4
	

	
	Красносулинское г. п.
	процент
	81,533
	81,533
	81,533
	

	
	Ударниковское с.п.
	процент
	7,9
	х
	х
	


2

